



     








PATVIRTINTA  





 








Šakių rajono savivaldybės tarybos
 





              







2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr.T-43



 RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS  VYKDOMŲ
2007 METŲ VALSTYBĖS FUNKCIJOSE ATLIKTI NUMATYTŲ

 MELIORACIJOS OBJEKTŲ (DARBŲ) 

S Ą R A Š A S

	Eil.

Nr.
	Darbų  ir  objektų  pavadinimas
	Mato

vnt.
	Kiekis

vnt.
	Pilna sąmatinė vertė

tūkst. Lt.
	
	Sąmatinės vertės 

likutis

tūkst. Lt.
	
	Darbų vertė

tūkst. Lt.
	
	I

pusmetis
	II

pusmetis
	Atidavi-

mas naudoji mui

	
	
	
	
	Viso
	
	Viso
	
	Viso
	
	
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	
	6.
	
	7.
	
	8.
	9.
	10.

	1.
	Valstybinėms funkcijoms atlikti
	*
	*
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	-
	-

	***
	Melioruotos žemės ir melioracijos statinių kompiuterinės apskaitos, centrinės duomenų bazės palaikymo, tobulinimo, duomenų koregavimo, melioracijos darbuotojų apmokymo, operatyvinės mėnesinės informacijos apie atliktus melioracijos darbus surinkimo ir apdorojimo bei programų ,,Melioracijos darbų sąmatiniai skaičiavimai”, eksploatavimo ir normatyvinių bazių palaikymo ir respublikinės duomenų bazės Mel_DB10LT duomenų bazės palaikymas ir koregavimas.
	ha
	92797,66
	14,800
	
	14,800
	
	14,800
	
	7,400
	7,400
	II

pusmetis

	***
	Avarinių gedimų Valstybei priklausančiuose drenažo rinktuvuose ir hidrotechniniuose statiniuose pašalinimas (pagal  žemės naudotojų prašymus)
	Vnt.
	100
	252,200
	
	252,200
	
	252,200
	
	107,600
	144,600
	II

pusmetis

	***
	Melioracijos projektinės dokumentacijos analoginės archyvinės medžiagos skenavimas ir archyvavimas bei pritaikymas kasdieniniam  naudojimui
	ha
	9034,6
	16,000
	
	16,000
	
	16,000
	
	-
	16,000
	I

pusmetis

	***
	Skenuotos melioracijos projektinės planinės medžiagos susiejimas su LKS-94 koordinačių sistema, sukuriant kadastro vietovės žemėlapį M 1:2000
	Ha 
	2255,40
	10,000
	
	10,000
	
	10,000
	
	-
	10,000
	II

pusmetis

	***
	Melioracijos hidrotechninių statinių priežiūra
	Vnt.
	5
	5,000
	
	5,000
	
	5,000
	
	5,000
	-
	II

pusmeti

	***
	Griovių kraštų, šlaitų ir dugno šienavimas bei griovių priežiūra
	km
	53,113
	170,000
	
	170,000
	
	170,000
	
	-
	170,000
	II

pusmetis

	***
	Ūkininko Valdo Lapūno žemės drenažo remonto darbai.
	ha
	16,1
	32,000
	
	32,000
	
	32,000
	
	10,000
	22,000
	II

pusmetis

	
	Iš viso lėšų pagal Valstybinėms funkcijoms atlikti programą
	*
	*
	*
	
	*
	
	500,000
	
	130,000
	370,000
	*


Pastaba: pateiktos objektų (darbų) kainos yra preliminarios ir jos bus tikslinamos vykdant rangovų atranką. 

Ketvirčiais lėšos paskirstomos sekančiai: I – 10000 Lt; II – 120000 Lt; III – 270000 Lt; IV – 100000 Lt;

Šakių rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus vedėjas
…………………………………    A.Vigelis  




\\217posedziu\D\2007\taryba\SPRENDIMAI\0329\2sp8prie1.doc

