PATVIRTINTA

Šakių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2022 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. AT-370

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

LUKŠIŲ SENIŪNIJA

2021-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA

Seniūnija yra Šakių rajono savivaldybės administracijos struktūrinis teritorinis padalinys, veikiantis tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje. Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribas savo sprendimu nustato savivaldybės taryba.

Šakių rajono savivaldybės misija – plėtoti ir skatinti vietos savivaldą, užtikrinti viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijų vykdymą tenkinant rajono bendruomenės viešuosius poreikius bei interesus.

LUKŠIŲ SENIŪNIJOS MISIJA – savo administraciniame padalinyje padėti įgyvendinti Vietos savivaldos įstatyme administracijai pavestus uždavinius, kūrybingai veikti pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus seniūnijos veiklos nuostatus, organizuoti ir užtikrinti efektyvų savarankiškų ir valstybės deleguotų funkcijų valdymą, bendradarbiauti su esamomis kaimo bendruomenėmis, apibendrinti seniūnijos gyventojų pastabas, pasiūlymus ir siekti juos įgyvendinti.

LUKŠIŲ SENIŪNIJOS VIZIJA – užtikrinti savivaldos plėtrą, sukurti sveiką, švarią, saugią ir patogią gyvenamąją aplinką, pagerinti gyvenimo kokybę kiekvienam bendruomenės nariui, įgyvendinti projektą ,,Lukšių gyvenamosios vietovės atnaujinimas“, toliau tęsti kultūrinio turizmo plėtrą Zyplių dvaro ansamblyje, efektyviai išnaudoti visus turimus gamtos resursus kaimo turizmo vystymui, pritraukti investicijas siekiant sukurti palankias sąlygas verslui.

Šakių rajono savivaldybės administracijos Lukšių seniūnija planuodama 2021 metų veiklą, vadovavosi Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginiu plėtros planu, patvirtintu Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-378 „Dėl rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ ir rajono savivaldybės programų sąrašu, patvirtintu Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasari 19 d. sprendimu Nr. T-50 „Dėl rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ bei iškėlė sau tikslus:

- šiuolaikiškos susisiekimo sistemos plėtra;

- socialinių paslaugų aprėpties didinimas;

- darnaus išteklių naudojimo skatinimas;

- gyventojų užimtumo didinimas.

- efektyvaus viešojo valdymo sistemos sukūrimas.

Šakių rajono savivaldybės administracijos Lukšių seniūnijos 2021 metų veiklos plane numatyti uždaviniai:

- modernizuoti ir plėtoti savivaldybės vietinės reikšmės kelius, gatves ir kitas susisiekimo komunikacijas;

- finansinės pagalbos rajono gyventojams teikimas ir didinimas;

- Šakių rajono socialinio būsto fondo plėtra;

- kompleksiškai plėtoti ir puoselėti rekreacines teritorijas, želdynus bei kitas viešąsias erdves, pritaikant jas gyventojų bei verslo poreikiams;

- organizuoti užimtumo didinimo programą;

- mažinti administracinę naštą.

2021 M. STRATEGINĮ (-IUS) TIKSLĄ (-US) ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS

Šakių rajono savivaldybės administracijos Lukšių seniūnija, vykdydama savo veiklą, prisidėjo prie Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano dalies programų įgyvendinimo, tarp jų:

1. Valdymo programa (kodas 07);

2. Ūkio plėtros programa (kodas 12);

3. Socialinės ir sveikatos apsaugos programa (kodas 13).

VEIKLOS APŽVALGA PAGAL LUKŠIŲ SENIŪNIJOS METINĮ VEIKLOS PLANĄ

Lukšių seniūnijos pagrindinis tikslas buvo gerinti gyvenimo kokybę seniūnijoje. Įgyvendinant Lukšių seniūnijos 2021 metų veiklos plane iškeltus tikslus, buvo vykdomos savarankiškos ir deleguotos funkcijos, seniūnijos gyventojai buvo aptarnaujami laiku ir kokybiškai, buvo suteikiama reikalinga informacija, išduodamos pažymos ir kiti reikalingi dokumentai, suteikiama reikalinga socialinė pagalba, buvo vykdoma gyvenamosios vietos deklaravimo funkcija. Siekėme efektyviai išnaudoti visus esamus rezervus nedarbui mažinti, rūpintis kultūros, paveldo objektais ir paminklais, atlikti notarinius veiksmus, įstatymų nustatyta tvarka pritraukti investicijas, siekiant sukurti palankias sąlygas verslui, organizuoti kapinių priežiūrą. Kūrybingai buvo kuriama saugi ir švari aplinka bendruomenės nariams.

Seniūnijoje, 2021 m. sausio 1 d. duomenimis, gyvenamąją vietą buvo deklaravę 2268 gyventojai. Seniūnija yra suskirstyta į 7 seniūnaitijas: Ežero, Siesarties, Lepšių, Plynių, Akėčių, Liepalotų ir Gerdžių.

DUOMENYS APIE SENIŪNIJĄ

| 1. | Seniūnijos plotas | ha | 16161,40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Bendras kelių ir gatvių ilgis | km | 113 |
| 3. | Gatvių skaičius | vnt. | 33 |
| 4. | Valomų šaligatvių plotas | m2 | 9700,0 |
| 5. | Tvarkomų kapinių skaičius | vnt. | 8 |
| 6. | Kapinių teritorijų plotas: visuomeninės kapinės, senkapiai, karių kapai | ha | 4,83 |
| 7. | Seniūnijos prižiūrimų želdinių plotas | ha | 23 |
| 8. | Zyplių dvaro parko plotas | ha | 22 |
| 9. | Zyplių dvaro ansamblio miškas | ha | 30 |
| 10. | Eksploatuojamų šviestuvų skaičius | vnt. | 421 |
| 11. | Socialiai remtinų šeimų skaičius | šeimų sk. | 48 |
| 12. | Vienkartinių pašalpų mokėjimas | vnt. | 8 |
| 13. | Įdarbintų gyventojų užimtumo didinimo programoje | vnt. | 2 |
| 14. | Išduodamos pažymos gyventojams | vnt. | 156 |
| 15. | Sudaromi notariniai veiksmai | vnt. | 55 |
| 16. | Atliekų tvarkymo darbai (surenkamos šiukšlės ) | t | 45 |

LUKŠIŲ SENIŪNIJOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO APŽVALGA

Įgyvendinant Lukšių seniūnijos 2021 metų veiklos planą buvo siekiama prisidėti prie Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginiame plėtros plane numatytų prioritetų įgyvendinimo:

- tvariam ekonominiam augimui palanki aplinka;

- veikli, atvira, saugi, sveika ir tobulėjanti visuomenė;

- savitas, patrauklus ir ambicingas Zanavykų kraštas.

Lukšių seniūnija 2021 m. įgyvendino:

- Šakių rajono savivaldybės strateginio 2021–2023 metų veiklos plano programos kodas 12 „Ūkio plėtros programa“ seniūnijos tikslo „Šiuolaikiškos susisiekimo sistemos plėtra“ uždavinio „Modernizuoti ir plėtoti savivaldybės vietinės reikšmės kelius, gatves ir kitas susisiekimo komunikacijas“ priemonę „Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra“. Įgyvendinant šią priemonę buvo lyginami ir žvyruojami seniūnijos keliai. Ant seniūnijai priklausančių žvyro dangos kelių buvo papilta 2547 tonos žvyro, kelių būklės gerinimui, duobių užtaisymui, šaligatvių ir takų pataisymui  buvo skirta 24,85 t gamtinio smėlio, 25,06 t žvirgždo skaldos atsijų, 25,76 t žvirgždo skaldos, iš to skaičiaus  dalis supilta sandėliavimui seniūnijos dirbtuvių kieme. 1,1 km buvo profiliuoti žvyrkeliai autogreideriu, 252 m3 žvyro buvo supilta kelio išdaužų užtaisymui, pagal poreikį buvo valomas sniegas, tvarkomos pakelės. Seniūnijoje yra 33 gatvės, kurių prižiūrimas ilgis 16,109 km ir 49 seniūnijos prižiūrimi keliai, kurių ilgis sudaro 96,913 km. Per 2021 metus keliai buvo lyginami po 2 kartus pavasarį ir rudenį, paskleistas užpiltas žvyras, stengiantis atnaujinti žvyruotų kelių dangą. Kelius lygino konkursą laimėjusi AB ,,Kelių priežiūra“ ir pagal poreikį, dovanai, Lukšių  žemės ūkio bendrovė. Gatvėse išdaužytos asfalto duobės buvo užtaisomos šaltu asfaltu.

- Šakių rajono savivaldybės strateginio 2021–2023 metų veiklos plano programos kodas 13 „Socialinės ir sveikatos apsaugos programa“ tikslo „Socialinių paslaugų aprėpties didinimas“ seniūnijos uždavinio „Finansinės pagalbos rajono gyventojams teikimas ir didinimas“ priemonę „Telkti socialines paslaugas seniūnijos gyventojams“. Įgyvendindami šią priemonę siekėme, kad darbuotojai tobulintų savo žinias, jas taikytų savo darbe, dirbant su socialiai remtinais, socialinę atskirtį, socialinių problemų turinčiais žmonėmis bei gaunantiems priklausančias išmokas, lankytų vienišus senelius ir kitus socialiai remtinus žmones, kuriems reikalinga materialinė ar moralinė parama. Lukšių seniūnijoje 2021 m. buvo 48 socialiai remtini asmenys, jiems buvo mokama socialinė pašalpa, 11 šeimų dėl sunkios materialinės padėties buvo suteikta vienkartinė piniginė parama nuo 50,00 iki 120,00 Eur,  pagal atsiradusį poreikį, dėl ligos ar kitos nelaimės. Taip pat seniūnijoje buvo priimami žmonės, kurie pateikė prašymus dėl socialinės finansinės, materialinės paramos, kompensacinės technikos įsigijimo, kuriems buvo reikalingos konsultacijos, dėl ligonių slaugos ar priežiūros ar kitais socialiniais klausimais. PARAMA programoje buvo priimti 448 prašymai įvairioms išmokoms, socialinėms paslaugoms, paramos mokinio reikmėms ir maitinimo suteikimui. Buities ir gyvenimo sąlygos buvo patikrintos 72 šeimose, surašyti patikrinimo aktai, buvo paruošti dokumentai 16 asmenų, dėl socialinių paslaugų gavimo: patalpinimo į pensionatus, pagalbos į namus, dėl dienos socialinės globos. Lukšių seniūnija bendradarbiaudama su Asociacija ,,Lukšių bendruomenės centras“ vykdė tęstinį Lukšių vaikų dienos centro projektą, centrą lankė 20 vaikų iš šeimų, turinčių problemų. Projektas buvo finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Šakių rajono savivaldybės lėšomis. Lukšių seniūnijoje buvo vykdoma visuomenei naudinga veikla, joje dalyvavo 25 asmenys, kurie atliko aplinkos tvarkymo darbus, valė sniegą, rinko šiukšles, kirto krūmus, šienavo pakeles, grėbė lapus, tvarkė šaligatvius, atliko smulkius patalpų remonto darbus, prižiūrėjo gėlynus, teikė pagalbą senyvo amžiaus žmonėms, neįgaliesiems, vienišiems gyventojams, taip pat talkininkavo rengiant įvairius kultūrinius bei sportinius renginius. Taip pat buvo remontuojami socialiniai būstai ir administruojamos negyvenamosios patalpos seniūnijoje.

- Numatyto tikslo ,,Socialinių paslaugų aprėpties didinimas“ įgyvendinimui, numatė uždavinį ,,Šakių rajono socialinio būsto fondo plėtra“ ir priemonę „Socialinio būsto remontas seniūnijoje“. Šios priemonės „Socialinio būsto remontas seniūnijoje“ įgyvendinimui buvo renkamas socialinio būsto nuomos mokestis, kuris buvo panaudojamas seniūnijos socialinių būstų remontui. Per 2021 m. buvo surinkta 832,51 Eur nuomos mokesčio. Socialiniai būstai buvo remontuojami minimaliai, viename buvo įstiklintas langas, pakeisti keli šiferio lapai ant stogo, pataisytos laukinės durys.

- Šakių rajono savivaldybės strateginio 2021–2023 metų veiklos plano programos kodas 12 „Ūkio plėtros programa“ seniūnijos tikslo „Darnaus išteklių naudojimo skatinimas“ ir uždavinio „Kompleksiškai plėtoti ir puoselėti rekreacines teritorijas, želdynus bei viešąsias erdves, pritaikant jas gyventojų ir verslo poreikiams“, priemonę „Aplinkotvarkos darbų vykdymas seniūnijoje“. Įgyvendinant šią priemonę, Lukšių seniūnijoje buvo atliekami aplinkos tvarkymo darbai, buvo remontuojami ir nuolat tvarkomi pėsčiųjų takai ir šaligatviai, tvarkomi parkai ir skverai, pjaunama veja, sodinamos gėlės, prižiūrimi gėlynai, renkamos šiukšlės, puoselėjamas kraštovaizdis. Aplinkos priežiūrai ir tvarkymui seniūnijoje buvo  pasitelkti 7 nuolatiniai darbuotojai ir 1- papildžius seniūnijos pareiginę struktūrą darbininko pareigybe, terminuotam darbui. Prižiūrima teritorija siekia daugiau nei 75 hektarus. Seniūnijoje buvo apšviečiamos 27 gatvės. Praėjusiais metais iš savivaldybės biudžeto buvo skirti 5000,00 Eur gatvių apšvietimui gerinti. Už šias lėšas buvo nupirkti 85 vnt. gatvės šviestuvai, kabelis bei kitos reikalingos detalės. Buvo įrengta 13 naujų gatvės šviestuvų – 6 šviestuvai Pergalės gatvėje, Lukšių miestelyje, 1- Mokyklos gatvėje, Liepalotų kaime, 4 – Lauciškių gatvėje, Lukšių miestelyje, 1- Ežero gatvėje, Lukšių miestelyje ir 1 – seniūnijos dirbtuvių kieme. Atnaujinti šviestuvai Nemuno gatvėje, Pergalės gatvėje, A. Tatarė gatvėje, Draugystės gatvėje, Ežero gatvėje Lukšių miestelyje ir Sodybų gatvėje Liepalotų kaime. Apšvietimas Parko gatvėje atnaujintas. Apšvietimas Beržų gatvėje,  nuo Suvalkiečių gatvės sankryžos iki kelio Kaunas–Šakiai bei A. Tatarės g. atkarpoje nuo namų valdos Nr. 75 iki Nr. 85 neatnaujintas, dėl lėšų trūkumo. Lukšių kultūros namuose projektinėmis lėšomis buvo planuojama įrengti rūsių patalpas, skirtas aktyviam laisvalaikiui praleisti. Šie darbai nebuvo įvykdyti, dėl atsiradusių nenumatytų papildomų darbų. Buvo planuota Lukšių kultūros namų pastato remonto darbai – vaikų dienos centro patalpų įrengimui, trečiajame aukšte, tualetų įrengimas, antrajame aukšte. Šie darbai taip pat nebuvo pradėti, dėl lėšų ir darbuotojų stygiaus. Suremontuota seniūnijos administracinio pastato laiptinė, bei antrojo aukšto bendro naudojimo patalpos – koridorius ir holas, suremontuotas seniūnijos administracinio pastato stogas. Katilinės modernizavimas neįvyko, dėl prioritetų pasikeitimo. Įsigijome vejos traktorių, lapų pūtiką, kuris buvo sumontuotas ant techniškai tvarkingos, tam pritaikytos priekabos, techniškai buvo suremontuoti du traktoriai T-40 ir MTZ-82, bei traktorinė priekaba. Nuolatos buvo vykdomi Zyplių dvaro parko ir pastatų priežiūros  tvarkymo darbai. Lukšių miestelio viešosiose erdvėse buvo atsodinti nunykę želdiniai. Miestelio parkeliuose, bei kitose viešose erdvėse buvo sodinamos gėlės ir prižiūrimi gėlynai. Lepšių gyvenvietės paviršinis vanduo į melioracijos kanalą nenuvestas, dėl lėšų stygiaus. Visas surinktas šiukšles išrūšiuosime, žaliąsias atliekas kompostuosime seniūnijoje esančioje aikštelėje. Stiklo ir plastiko atliekos iš kapinių bus išvežamos pagal grafiką.

- Šakių rajono savivaldybės strateginio 2021–2023 metų veiklos plano programos kodas 13 „Socialinės ir sveikatos apsaugos programa“ seniūnijos tikslo „Gyventojų užimtumo didinimas“ seniūnijos uždavinio „Organizuoti užimtumo didinimo programą“ priemonę „Įgyvendinti užimtumo didinimo programą“. Įgyvendinant šią priemonę buvo vykdomas Lukšių miestelio gatvių, pakelių, takų tvarkymas, prižiūrimi šaligatviai ir vietinės reikšmės kelių pakraščiai, atliekamas pastatų vidaus patalpų remontas. Įgyvendinant priemonę, buvo pjaunama žolė, želdinių priežiūra, tam panaudojant pagal užimtumo didinimo darbų programą įdarbintus 2 žmones, aprūpinant juos būtinomis darbo priemonėmis.

- Šakių rajono savivaldybės strateginio 2021–2023 metų veiklos plano programos kodas 07 „Valdymo programa“ seniūnijos tikslo „Efektyvaus viešojo valdymo sistemos sukūrimas“ ir uždavinio „Vykdyti administracinės naštos mažinimą“ priemonę „Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų vykdymas“. Vykdant priemonę buvo naudojamos lėšos ryšiams, transportui, kanceliarinėms prekėms, komunalinėms paslaugoms, higienos ir sanitarinėms prekėms, komunalinėms paslaugoms, išlaidoms seniūnijos patalpų šildymui ir išlaikymui.

Seniūnijos uždavinio „Vykdyti administracinės naštos mažinimą“ priemonę „Administracinės naštos mažinimo priemonės“. Įgyvendinant šią priemonę buvo dirbama su Registrų centro Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema(MGVDIS), DVS programa (KONTORA), VIPIS viešųjų pirkimų sistema, su EAIS (Elektroninio archyvo informacine sistema). Buvo išduotos 69 pažymos juridiniams faktams patvirtinti ir nuolat vykdomas susirašinėjimas su įvairiomis institucijomis, įstaigos veiklos klausimais. Buvo išsiųsti 83 raštai, gauti 107 raštai, buvo išduota 14 leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams, taip pat – 36 leidimai laidoti. Nuolat buvo vykdomos gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijos: faktinę gyvenamąją vietą pavirtinančių pažymų buvo išduotos 87, buvo priimtas 31 prašymas, dėl gyvenamosios vietos adreso keitimo, tikslinimo, naikinimo. Atitinkamai tiek pat buvo priimta sprendimų. Į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, atsižvelgiant į jų pateiktus prašymus, buvo įrašyta 17 asmenų. Trys asmenys užpildė išvykimo į užsienį ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui deklaraciją. Notarinių veiksmų atlikimas buvo reikalingas 55 gyventojams.

Įgyvendinant programose numatytą tikslą „Efektyvaus viešojo valdymo sistemos sukūrimas“, seniūnijos darbuotojai kartu su seniūnijos teritorijos gyvenamųjų vietovių atstovais - seniūnaičiais, bendruomenių pirmininkais aktyviai dalyvavo savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybinėse įstaigose rengiant sprendimus bei vykdant jų įgyvendinimą.

Įgyvendinant šio plano tikslų uždavinius buvo užtikrintas priskirtos teritorijos visuomenės viešųjų poreikių ir interesų tenkinimas ir seniūnijos funkcijų vykdymas. Seniūnija buvo įsipareigojusi laiku planuoti ir efektyviai naudoti finansinius, žmogiškuosius bei materialinius išteklius, apibendrinti statistinius praeitų metų veiklos duomenis ir pateikti juos ataskaitoje seniūnijos gyventojams ir administracijos direktoriui.

Seniūnijos funkcijos 2021 m.:

- neviršydama savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizavo ir kontroliavo savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendino;

- prireikus įvertino atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir pateikė savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

- dalyvavo organizuojant civilinę saugą;

- dalyvavo rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

- nustatyta tvarka dalyvavo rengiant gyventojų apklausas;

- dalyvavo kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

- organizavo viešuosius ir visuomenei naudingus darbus;

- organizavo ir (arba) kontroliavo savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą;

- nustatyta tvarka organizavo socialinės paramos teikimą ir pašalpų mokėjimą;

- tvarkė priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikė duomenis;

- tvarkė gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

- išdavė laidojimo leidimus;

- atliko notarinius veiksmus;

- laiku tvarkė archyvinius duomenis;

- išdavė pažymas juridiniams faktams patvirtinti ir kitus dokumentus.

Įgyvendinant Lukšių seniūnijos 2021 metų veiklos plane iškeltus uždavinius ir tikslus, vykdant savarankiškas ir valstybės deleguotas funkcijas, seniūnijos gyventojai buvo aptarnaujami laiku ir kokybiškai. Jiems buvo teikiama reikalinga informacija, išduodamos pažymos, suteikiama reikalinga socialinė pagalba, deklaruojama gyvenamoji vieta ir kitos funkcijos. Seniūnijoje buvo kuriama saugi ir švari aplinka bendruomenės nariams.

Seniūnas                                                                                                       Vytautas Andziulevičius