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ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ REKONSTRUKCIJOS IR REMONTO DARBŲ 2008-2010 M. PROGRAMOS TVIRTINIMO
2008 m. kovo 27 d.  Nr.T-92
Šakiai


Savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55- 1049; 2000, Nr. 91-2832) 17 str. 24 p. ir savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. T-44 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti skyrimo ir panaudojimo tvarkos patvirtinimo“, nusprendžia,

patvirtinti rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstrukcijos ir remonto darbų 2008-2010 m. programą (pridedama). 
Meras





 Juozas Bertašius

PATVIRTINTA

Šakių rajono savivaldybės tarybos 

2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr.T-92

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMA  2008-2010 METAMS

	Eil.Nr.
	Objekto pavadinimas
	Ilgis
	Plotis
	Kaina
(Tukst.lt.)
	2008
	2009
	2010

	1.
	Asfalto dangos atnaujinimas Barzduose, Nepriklausomybės gatvėje 
	560
	5
	110,0
	110,0
	
	

	2.
	Gėlių gatvės asfalto dangos atnaujinimas Barzdų seniūnijoj, Baltrušiuose 
	450
	5
	120,0
	
	
	120,0

	3.
	Asfalto dangos atnaujinimas Barzdų seniūnijoje, Barzduose, Mokyklos gatvėje 
	440
	5
	120,0
	
	120,0
	

	4.
	Gelgaudiškio seniūnijoje, Skaistakaimio kaimo, kelio žvyro dangos atstatymas 
	2500
	6
	180,0
	180,0
	
	

	5.
	Gelgaudiškio seniūnijoje, Skaistakaimio gyvenvietės, gatvės su žvyro danga įrengimas 
	340
	4
	41,0
	
	41,0
	

	6.
	Gelgaudiškio seniūnijoje, Pajotijų gyvenvietės, gatvės asfalto danga 
	310
	3,5
	81,2
	
	81,2
	

	7.
	Gelgaudiškyje, Klevų gatvės asfalto dangos įrengimas
	442
	5
	178,0
	
	
	178,0

	8.
	Gelgaudiškyje, Kranto gatvės asfalto dangos įrengimas
	235
	5
	94,0
	
	
	94,0

	9.
	Gelgaudiškio seniūnijoje, Branduoliškių gyvenvietės, Dvaro gatvės asfalto danga 
	420
	3,5
	88,0
	
	88,0
	

	10.
	 Griškabūdžio miestelio, Rasos gatvės asfalto dangos atnaujinimas
	760
	5
	228,0
	228,0
	
	

	11.
	Griškabūdžio seniūnijoje, Patašinės gyvenvietės, Alyvų gatvės žvyro dangos atstatymas 
	200
	5
	16,0
	16,0
	
	

	12.
	Griškabūdžio seniūnijoje, Bliuviškių gyvenvietės, Panovio gatvės žvyro danga 
	300
	4
	25,0
	25,0
	
	

	13.
	Griškabūdžio seniūnijoje, Paluobių gyvenvietės, Ežero gatvės asfalto dangos atnaujinimas 
	374
	4
	92,0
	
	92,0
	

	14.
	Griškabūdyje , Parko gatvės asfalto dangos atnaujinimas
	500
	5
	150,0
	
	
	150,0

	15.
	Kudirkos Naumiesčio,  V.Kudirkos gatvės ir pėsčiųjų takų sutvarkymas
	545
	M2
	300,0
	300,0
	
	

	16.
	Griškabūdžio seniūnijos, Degutinės gyvenvietės, Ryto gatvė asfalto dangos atnaujinimas 
	700
	5
	180,0
	
	180,0
	

	17.
	Griškabūdžio seniūnijos, Kelio Katiliai-Veršiai žvyro dangos atstatymas  
	2200
	6
	158,0
	
	
	158,0

	18.
	Kidulių seniūnijos, Žygėnų gyvenvietės, Dambravos gatvės asfalto danga 
	380
	4
	82,0
	82,0
	
	

	19.
	Kidulių seniūnijos, Voverių gyvenvietės Žvyro dangos įrengimas 
	250
	4
	16,0
	16,0
	
	

	20.
	Kiduliuose , Vilties gatvės asfalto dangos įrengimas
	350
	4
	105,0
	105,0
	
	

	21.
	Kiduliuose , Saulės gatvės asfalto dangos įrengimas
	330
	3
	74,0
	
	74,0
	

	22.
	Kiduliuose , Taikos gatvės asfalto dangos įrengimas
	470
	4
	141,0
	
	141,0
	

	23.
	Kiduliuose , Jaunimo gatvės asfalto dangos įrengimas
	520
	4
	156,0
	
	
	156,0

	24.
	Kidulių seniūnijoje, Kelio Nr.3-11-12 už Voverių tvenkinio žvyro dangos įrengimas 
	2000
	3,5
	84,0
	
	
	84,0

	25.
	Kidulių seniūnijos, Kelio į poilsiavietę „Prisiminimų parkas“ žvyro dangos įrengimas 
	200
	4
	10,0
	
	10,0
	

	26.
	Kriūkų seniūnijos, Jokūbonių gyvenvietės, Gatvės Nr.1-1-10 asfalto dangos įrengimas 
	1000
	5
	187,0
	187,0
	
	

	27.
	Kriūkų seniūnijos, Kelio Klangiai - Sutkiškiai Nr.7-11-K-6 žvyro dangos įrengimas 
	500
	7
	42,0
	
	
	42,0

	28.
	Kriūkų seniūnijos, Gerdžiūnų gyvenvietės, gatvės asfalto dangos įrengimas 
	500
	5
	187,00
	
	187,00
	

	29.
	Kriūkų seniūnijos, Kelio Žūklijai-Sabališkiai Nr.7-11-R-12  žvyro dangos įrengimas 
	1000
	4
	48,0
	
	
	48,0

	30.
	Kriūkų seniūnijos, Kelio Jokūboniai-Prasčiūnai žvyro dangos įrengimas 
	1000
	4
	48,0
	
	
	48,0

	31.
	Kudirkos Naumiestyje, Duliebaičio ir Pušų gatvių įrengimas 
	260
	6
	120,0
	120,0
	
	

	32.
	Kudirkos  Naumiesčio seniūnijos, Bublelių gyvenvietės, Gatvių asfalto dangos atstatymas 
	4940
	m2

	80,0
	80,0
	
	

	33.
	Kudirkos Naumiesčio seniūnijos, Panovių gyvenvietės, gatvių žvyro dangos remontas 
	840
	5
	50,0
	
	50,0
	

	34.
	Kudirkos Naumiesčio seniūnijos, Būblelių gyvenvietės, Akacijų gatvės asfalto dangos įrengimas 
	800
	4,5
	210,0
	
	130,0
	80,0

	35.
	Kudirkos Naumiesčio seniūnijos, Turčinų gyvenvietės, Zubricko ir Šešupės g. asfalto dangos įrengimas 
	500
	4
	120,0
	
	
	120,0

	36.
	K.Naumiesčio miestelio kelio nuo kepyklos link masinių žudynių kapų žvyro dangos įrengimas
	500
	5
	30,0
	
	30,0
	

	37.
	Lekėčių gyvenvietės, Kaštonų gatvės įrengimas su žvyro danga
	300
	4
	36,0
	36,0
	
	

	38.
	Lekėčių seniūnijos, Jančių kaimo kelio Nr. 9-11-12 žvyro dangos atstatymas 
	540
	5
	32,0
	32,0
	
	

	39.
	Lekėčiuose, Ateities gatvės asfalto dangos įrengimas
	400
	4
	120,00
	120,00
	
	

	40.
	Kelio Lekėčiai-Vincentava Nr.10-11-8 žvyro dangos atstatymas
	1300
	4
	62,0
	
	62,0
	

	41.
	Lekėčių seniūnijos, Kelio Sirvydai-Pažiegždriai Nr.4-11-R-10 žvyro dangos atstatymas 
	1000
	4
	48,0
	
	48,0
	

	42.
	Lekėčių seniūnijos, Kelio Nr.4-11-R-8 Lekėčiai-Pažiegždriai žvyro dangos atstatymas 
	700
	4
	34,0
	
	34,0
	

	43.
	Lekėčių seniūnijos, Sirvydų g. asfalto dangos įrengimas 
	150
	4
	45,000
	
	
	45,000

	44.
	Lekėčiuose, Pušyno gatvės asfalto dangos įrengimas 
	350
	5
	106,0
	
	
	106,0

	45.
	Lukšiuose , Pergalės gatvės asfalto dangos atstatymas
	430
	5
	141,0
	141,0
	
	

	46.
	Lukšiuose , Pėsčiųjų takas 
	340
	1,5
	36,0
	36,0
	
	

	47.
	Lukšių seniūnijos, Kelio Nr.4-1-12 Liepalotai-Stalioriai žvyro dangos atstatymas 
	1500
	5
	90,0
	90,0
	
	

	48.
	Lukšių seniūnijos, Liepalotuose, Mokyklos gatvės asfalto dangos atstatymas 
	400
	5
	120,0
	
	120,0
	

	49.
	Lukšių seniūnijos, Kelio Liepalotai-Pūdymai Nr. 3-1-12 žvyro dangos atstatymas 
	1200
	5
	72,0
	
	72,0
	

	50.
	Lukšių seniūnijos, Kelio Pūdymai-Germoliai Nr.8-11-10 žvyro dangos atstatymas 
	2100
	4
	100,0
	
	100,0
	

	51.
	Lukšiuose, Ežero gatvės asfalto dangos atstatymas
	1200
	5
	240,0
	
	
	240,0

	52.
	Plokščių seniūnijos, Kelio Nr.3-1-12 Naujokaičiai Šilvnai žvyro dangos atstatymas 
	1500
	6
	108,0
	108,0
	
	

	53.
	Plokščių seniūnijos, Asfalto dangos atstatymas per Jotyškių gyvenvietę
	100
	3,5
	21,0
	21,0
	
	

	54.
	Plokščių seniūnijos, Aikštelės įrengimas prie Kubilių bendruomenės centro 
	50
	m2
	12,0
	12,0
	
	

	55.
	Plokščių seniūnijos, Plokščių kaimo, kelio  žvyro dangos įrengimas 
	300
	5
	45,0
	45,0
	
	

	56.
	Plokščių seniūnijos, Kelio Voniškiai-Siaustuvėliai Nr.3-1-12 žvyro dangos įrengimas 
	3000
	4
	144,0
	
	144,0
	

	57.
	Plokščių seniūnijos Asfalto dangos įrengimas per Antaniškių gyvenvietę
	700
	4
	80,0
	
	
	80,0

	58.
	Plokščiuose, Bažnyčios g., Pesčiųjų tako įrengimas 
	150
	3
	60,0
	
	
	60,0

	59.
	Sintautuose , Darbininkų g. remontas 
	770
	4
	176,0
	176,0
	
	

	60.
	Sintautų seniūnijos, Keturnaujienos gyvenvietės, Novos gatvės asfalto dangos įrengimas 
	550
	4
	165,0
	
	165,0
	

	61.
	Sintautų seniūnijos, Veršių gyvenvietės, Tujų gatvės asfalto dangos įrengimas 
	430
	4
	129,0
	
	
	129,0

	62.
	Sintautų seniūnijos, Veršių gyvenvietės, Beržų gatvės žvyro dangos įrengimas 
	210
	4
	10,0
	
	
	10,0

	63.
	Slavikų seniūnijos, Ryto g. asfalto dangos atnaujinimas 
	420
	7
	90,0
	90,0
	
	

	64.
	Slavikų seniūnijos, Pasieniečių g. asfalto dangos atnaujinimas 
	80
	4
	19,0
	
	
	19,0

	65.
	Kelio Slavikai-Juškakaimis žvyro dangos atstatymas Nr.2-1-12
	1200
	5,5
	79,0
	
	79,0
	

	66.
	Slavikų seniūnijos, Kelio Būtviliškiai-Juškakaimis žvyro dangos atstatymasNr.1-11-14 
	400
	6
	28,0
	
	28,0
	

	67.
	Slavikų seniūnijos, Kelio į Žiurių evangelikų kapines žvyro dangos įrengimas 
	300
	4
	17,0
	
	
	17,0

	68.
	Slavikų seniūnijos, Kelio į  durpyną žvyro dangos atstatymas Nr.3-11-R-12 
	500
	6
	36,0
	
	
	36,0

	69.
	Sintautų seniūnijoje, Keturnaujienoje  Kelio į Dievo gailestingumo šventovę 
	800
	4
	200,0
	200,0
	
	

	70.
	Sudarge, Knygnešių gatvės asfalto dangos įrengimas
	950
	5
	102,0
	102,0
	
	

	71.
	Sudargo seniūnijoje, Kelio Rociškiai-Pukniai pralaidų remontas 
	3
	vnt.
	5,0
	5,0
	
	

	72.
	Sudargo seniūnijoje, Asfalto dangos atstatymas Grinaičių Žvejų ir Medžiotojų gatvėse 
	1200
	5
	120,0
	
	120,0
	

	73.
	Sudargo seniūnijoje, Pervazninkų gyvenvietėje, Asfalto dangos atstatymas 
	300
	4,5
	81,0
	
	
	81,0

	74.
	Sudargo seniūnijoje, Burgaičių kaime,  Sodų ir Mokyklos gatvių asfalto dangos įrengimas 
	900
	4
	70,0
	
	
	70,0

	75.
	Šakių seniūnijos, Valiulių gyvenvietės, Kelio asfalto dangos įrengimas 
	600
	5
	225,0
	
	225,0
	

	76.
	Šakių seniūnijos, Prūselių gyvenvietės gatvių asfalto dangos įrengimas 
	240
	4
	120,0
	120,0
	
	

	77.
	Kelio Nr.2-111-8,3-11-R-8 Šakių seniūnijoje, Giedručiai Papartynai žvyro dangos remontas 
	3280
	6
	196,0
	
	196,0
	

	78.
	Šakių seniūnijos, Naudžių gyvenvietės, kelio žvyro dangos atstatymas 
	410
	  6
	34,0
	34,0
	
	

	79.
	Šakiuose, Liepų gatvės asfalto dangos įrengimas
	280
	5
	105,0
	
	105,0
	

	80.
	Šakių miesto, Bažnyčios gatvės asfalto dangos stiprinimas įrengiant pėsčiųjų takus
	460
	6
	180,0
	180,0
	
	514,00

	81.
	Šakių seniūnijoje Pralaidų įrengimas 
	vnt.
	3
	12,0
	4,0
	4,0
	4,0

	82.
	Šakių mieste, Šiaurės gatvės įrengimas 
	445
	10
	220,0
	220,0
	
	

	83.
	Šakiuose, Sodų gatvės asfalto dangos stiprinimas įrengiant pėsčiųjų taką 
	490
	6
	223,0
	223,0
	
	

	84.
	Giedručiuose, Draugystės gatvės žvyro dangos atstatymas
	430
	6
	36,0
	36,0
	
	

	85.
	Bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas Šakiuose prie daugiabučių namų
	2530
	M2
	240,0
	80,0
	80,0
	80,0

	86.
	Šakiuose, Ateities gatvės žvyro dangos atstatymas
	280
	6
	20,0
	20,0
	
	

	87.
	Šakiuose, Žalgirio gatvės asfalto dangos įrengimas
	860
	6
	423,0
	
	
	423,0

	88.
	Turgaus gatvės Šakiuose asfalto dangos įrengimas
	440
	6
	176,0
	
	
	176,0

	89.
	Šakiuose, Gimnazijos gatvės su pėsčiųjų taku asfalto dangos stiprinimas
	410
	6
	160,0
	
	
	160,0

	90.
	Šakių seniūnijos, Kelio Giedručiai-Gulbinai žvyro danga 
	3400
	6
	285,0
	
	285,0
	

	91.
	Šakiuose, Vailokaičio gatvės asfalto dangos įrengimas
	250
	6
	123,0
	
	
	123,0

	92.
	Kelio į Bliuvų kaimą žvyro dangos atstatymas Nr.3-11-8
	1400
	5
	96,0
	96,0
	
	

	93.
	Žvirgždaičių seniūnijoje, Kelio Janukiškiai-Viltrakiai su      žvyro danga įrengimas Nr.7-11-R-8 
	1:800
	4,5
	97,0
	
	97,0
	

	94.
	Žvirgždaičiuose, Liepų gatvės asfalto dangos įrengimas
	320
	4
	96,0
	
	
	96,0

	95.
	Šakių seniūnijos, Vargšų kaimo kelio įrengimas 
	800
	6
	300,0
	300,0
	
	

	96.
	Asfalto dangos duobių remontas rajone
	4280
	m2
	1180,0
	400,0
	380,0
	400,0

	97.
	Techninė priežiūra, kokybės kontrolė
	
	
	210,0
	70,0
	70,0
	70,0

	98.
	Žiemos tarnyba
	
	
	240,0
	80,0
	80,0
	80,0

	99.
	Kelių ir gatvių inventorizacija
	
	
	540,0
	175,0
	180,0
	185,0

	100.
	Eismo saugumo priemonės
	
	
	450,0
	140,0
	150,0
	160,0

	101.
	Projektavimo darbai
	
	
	245,0
	75,0
	85,0
	85,0

	102.
	Bendrojo naudojimo aikštelės įrengimas prie Šakių laidojimo namų
	
	
	
	
	75,0
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