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ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2011-2013 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO

2010 m. gruodžio 23 d.  Nr.T-416
Šakiai


Rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55- 1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 str. 2 d. 40 p. ir rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. T-44 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti skyrimo ir panaudojimo tvarkos patvirtinimo“, nusprendžia,


patvirtinti rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros 2011-2013 metų  programą (pridedama). 

Meras


 Juozas Bertašius






PATVIRTINTA






Šakių rajono savivaldybės tarybos 






2010 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr.T-416

RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2011-2013 METŲ PROGRAMA
	Eil.Nr.
	Objekto pavadinimas
	Ilgis
	Plotis
	Kaina tūkst., Lt
	2011
	2012
	2013

	
	BARZDŲ SENIŪNIJA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Asfalto dangos atnaujini-   mas Barzdų mst. Mokyklos  gatvėje
	350
	4,0
	56,0
	56,0
	
	

	2.
	Asfalto dangos atnaujinimas Baltrušių kaime Saulės gatvėje
	300
	4,0
	40,8
	
	40,8
	

	3.
	Asfalto dangos atnaujinimas Baltrušiuose , Žaliosios gatvėje
	680
	4,0
	
	
	
	80,0

	4.
	Asfalto dangos duobių remontas
	450 m2
	
	33,0
	11,0
	11,0
	11,0

	
	
	
	
	Iš viso:
	67,0
	51,8
	91,0

	
	GELGAUDIŠKIO SENIŪNIJA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Asfalto dangos atnaujinimas Gelgaudiškio miesto Jaunimo gatvėje
	240
	3,7
	57,0
	57,0
	
	

	2.
	Asfalto dangos įrengimas Gelgaudiškio miesto Tylos gatvėje
	200
	4,5
	58,0
	
	58,0
	

	3.
	Asfalto dangos įrengimas Gelgaudiškio miesto Kranto   gatvėje
	235
	3,5
	60,0
	
	60,0
	

	4.
	Asfalto dangos atnaujinimas Gelgaudiškio miesto Žemaitės gatvėje
	300
	4,5
	45,9
	
	
	45,9

	5.
	Asfalto dangos įrengimas Gelgaudiškio miesto Klevų gatvėje
	442
	4,5
	68,6
	
	
	68,6

	6.
	Asfalto dangos duobių remontas
	1500 m2
	
	111,0
	37,0
	37,0
	37,0

	
	
	
	
	Iš viso:
	94,0
	155,0
	151,5

	
	GRIŠKABŪDŽIO SEN.
	
	
	
	
	
	


	1.
	Asfalto dangos atnaujinimas Degutinės km.Ryto gatvėje
	700
	5,0
	140,0
	140,0
	
	

	2.
	Asfalto dangos atnaujinimas Griškabūdžio miestelio Suval-kų gatvėje
	350
	5,0
	59,5
	
	59,5
	

	3.
	Asfalto dangos atstatymas Pa-luobių kaimo Alyvų gatvėje
	200
	4,0
	27,2
	
	27,2
	

	4.
	Asfalto dangos atstatymas Griškabūdžio miestelio Ateities gatvėje
	500
	5,0
	98,0
	
	
	98,0

	5.
	Žvyro dangos atstatymas Pa-tašinės kaimo Šukėtų gatvėje
	400
	5,0
	19,0
	
	
	19,6

	6.
	Asfalto dangos duobių remontas
	600 m2
	
	45,0
	15,0
	15,0
	15,0

	
	
	
	
	Iš viso:
	155,0
	101,7
	132,6

	
	KIDULIŲ SENIŪNIJA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Asfalto dangos įrengimas   Sodų gatvėje
	460
	5,0
	147,2
	147,2
	
	

	2.
	Asfalto dangos įrengimas Bu-nikių kaimo Pajotijo gatvėje
	540
	3,5
	121,2
	
	121,2
	

	3.
	Asfalto dangos atstatymas Vo-verių km. Šermukšnių ir Ber-žų gatvėse
	500
	3,5
	96,0
	
	
	96,0

	4.
	Asfalto dangos duobių remontas
	450 m2
	
	33,0
	11,0
	11,0
	11,0

	
	
	
	
	Iš viso:
	158,2
	132,2
	107,0

	
	KRIŪKŲ SENIŪNIJA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Asfalto dangos įrengimas    Gerdžiūnų km. Kolūkiečių gatvėje
	500
	5,0
	182,0
	91,0
	91,0
	

	2.
	Kelio į Piesčių kaimą rekonstravimas
	1000
	4,0
	102,0
	
	
	102,0

	3.
	Asfalto dangos duobių remontas
	900 m2
	
	66,0
	22,0
	22,0
	22,0

	
	
	
	
	Iš viso:
	113,0
	113,0
	124,0

	
	KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Asfalto dangos įrengimas Būblelių km. Beržų ir Aka-cijjų gatvėse
	1200
	4,0
	300,0
	150,0
	150,0
	

	2.
	Žvyro dangos atnaujinimas kelyje į Jablonskio gimtinę
	400
	4,0
	48,0
	
	
	48,0

	3.
	Asfalto dangos įrengimas K.Naumiesčio mst. Kranto g.
	510
	4,0
	128,5
	
	
	128,5

	4.
	Asfalto dangos duobių remontas
	600 m2
	
	44,4
	14,8
	14,8
	14,8

	
	
	
	
	Iš viso:
	   164,8
	164,8
	191,3

	
	LEKĖČIŲ SENIŪNIJA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Žvyro dangos atstatymas ke-lyje Nr.10-II-8 Lekėčiai-Vin-centava
	1300
	4,0
	48,9
	48,9
	
	

	2.
	Žvyro dangos atstatymas ke-lyje Nr.3-1-13 pro Naujaprūdį
	1000
	4,0
	37,6
	37,6
	
	

	3.
	Asfalto dangos įrengimas Le-kėčių miestelio Ateities gatvėje
	400
	4,0
	82,4
	
	82,4
	

	4.
	Žvyro dangos atstatymas kely-je Nr.6-II-R-8 Pavilkijys-Mikytai
	1500
	4,0
	36,4
	
	36,4
	

	5.
	Žvyro dangos atstatymas kely-je Nr.1-I-R-12 Šėtijai-Micka-prūdis
	1350
	4,0
	51,4
	
	
	51,4

	6.
	Žvyro dangos atstatymas kely-je Nr.6-II-8 Kretkampis-Ka-šėtai
	1450
	4,0
	55,2
	
	
	55,2

	7.
	Asfalto angos duobių remontas
	900 m2
	
	66,6
	22,2
	22,2
	22,2

	
	
	
	
	Iš viso:
	108,7
	141,0
	128,8

	
	LUKŠIŲ SENIŪNIJA
	
	
	
	
	
	

	1.

	Trinkelių  dangos atnaujini-mas Lukšių miestelio  Nemuno gatvės šaligatvyje
	920m2
	
	106,4
	106,4
	
	

	2.
	Asfalto dangos atnaujinimas Lukšių miestelio Pergalės gatvėje
	260
	6,0
	53,1
	
	53,1
	

	3.
	Asfalto dangos atnaujinimas  Lukšių miestelio  Ežero gatvėje
	300
	5,2
	53,4
	
	53,4
	

	4.
	Asfalto dangos atnaujinimas Lukšių miestelyje prie kultū-ros namų
	500m2
	
	22,0
	
	
	22,0

	5.
	Asfalto dangos įrengimas Lie-palotų kaimo Ąžuolų gatvėje
	330
	4,0
	84,0
	
	
	84,0

	6.
	Asfalto dangos duobių remontas
	1500 m2
	
	111,0
	37,0
	37,0
	37,0

	
	
	
	
	Iš viso:
	143,4
	143,5
	143,0

	
	PLOKŠČIŲ SENIŪNIJA
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Asfalto dangos įrengimas Antaniškių kaimo gatvėje
	880
	4,0
	225,0
	125,0
	
	100,0

	2.
	Asfalto dangos atstatymas Plokščių kaimo Žaliakalnio gatvėje
	300
	3,2
	32,6
	
	32,6
	

	3.
	Pėsčiųjų tako įrengimas kalne prie Bažnyčios Plokščių kaime
	150
	6,0
	87,6
	
	87,6
	

	4.
	Asfalto dangos duobių remontas
	600 m2
	
	44,4
	14,8
	14,8
	14,8

	
	
	
	
	Iš viso:
	139,8
	135,0
	114,8

	
	SINTAUTŲ SENIŪNIJA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Užsienių km. vietinės reikš-mės privažiuojamojo kelio prie Dievo gailestigumo baž-nyčios rekonstrukcija
	460
	4,0
	160,0
	160,0
	
	

	2.
	Asfalto dangos įrengimas   Veršių km.   Tujų gatvėje
	250
	4,0
	90,0
	90,0
	
	

	3.
	Asfalto dangos įrengimas Sintautų mst. Pentos gatvėje
	300
	4,0
	68,3
	
	68,3
	

	4.
	Asfalto dangos įrengimas   Užsienių km. Vakarės gatvėje
	350
	3,5
	70,4
	
	
	70,4

	5.
	Asfalto dangos duobių remontas
	300 m2
	
	21,0
	7,0
	7,0
	7,0

	
	
	
	
	Iš viso:
	247,0
	75,3
	77,4

	
	SLAVIKŲ SENIŪNIJA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Žvyro dangos atstatymas     kelyje į Žiūrių  evangelikų kapines
	300
	4,0
	13,4
	13,4
	
	

	2.
	Asfalto dangos įrengimas Slavikų km. Kranto gatvėje
	350
	5,0
	112,0
	50,0
	60,0
	

	3.
	Asfalto dangos įrengimas Slavikų kaimo Vyšnių gatvėje
	550
	4,0
	138,6
	
	
	70,0

	4.
	Asfalto dangos duobių remontas
	450 m2
	
	33,0
	11,0
	11,0
	11,0

	
	
	
	
	Iš viso:
	74,4
	71,0
	81,0

	
	SUDARGO SENIŪNIJA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Asfalto dangos atnaujinimas   Žvejų  gatvėje Grinaičių km.
	720
	5,0
	126,0
	63,0
	63,0
	

	2.
	Žvyro dangos atstatymas Rėž-galių kaimo kelyje
	4500
	4,5
	190,3
	
	
	80,0

	3.
	Asfalto dangos duobių remontas
	450 m2
	
	33,0
	11,0
	11,0
	11,0

	
	
	
	
	Iš viso:
	74,0
	74,0
	91,0

	
	ŠAKIŲ SENIŪNIJA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Bažnyčios gatvės dangos atnaujinimas Šakių mieste
	700
	6,0
	142,0
	142,0
	
	

	2.
	Žvyro dangos atstatymas ke-lyje Papartynai-Giedručiai
	2230
	6,0
	125,7
	
	
	125,7

	3.
	Asfalto dangos atstatymas Gotlybiškių km. Kranto gatvėje
	400
	4,0
	54,4
	54,4
	
	

	4.
	Asfalto dangos įrengimas Liepų gatvėje Šakiuose
	170
	4,0
	43,5
	
	43,5
	

	5.
	Asfalto dangos atnaujinimas įrengiant pėsčiųjų taką  Gimnazijos gatvėje Šakių mieste
	300
	7,0
	142,9
	
	142,9
	

	6.
	BNASA įrengimas Beržų gat-vėje prie VĮ Šakių vaikų globos namai
	650 m2
	
	50,0
	
	50,0
	

	7.
	Šiaurės gatvės įrengimas gyvenamų namų kvartale Šakiuose
	380
	6,0
	182,4
	
	
	182,4

	8.
	Asfalto dangos atstatymas Sū-duvių ir Kermušėnų gatvėse Girėnų kaime
	420
	5,0
	74,0
	74,0
	
	

	9.
	Asfalto dangos duobių remontas
	4500 m2
	
	333,0
	111,0
	111,0
	111,0

	
	
	
	
	Iš viso:
	433,1
	432,4
	507,4

	
	ŽVIRGŽDAIČIŲ SENIŪNIJA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Asfalto dangos atnaujinimas Žvirgždaičių mst. Draugystės gatvėje
	1000
	6,0
	240,0,0
	60,0
	70,0
	110,0

	2.
	Asfalto dangos duobių remontas
	600 m2
	
	44,0
	14,6
	14,6
	14,6

	
	
	
	
	Iš viso:
	74,6
	84,6
	124,6

	1.
	Kelių inventorizacija
	
	
	
	95,0
	95,0
	95,0

	2.
	Techninė priežiūra , kokybės kontrolė
	
	
	
	40,0
	40,0
	40,0

	3.
	Projektavimo darbai
	
	
	
	57,0
	57,0
	57,0

	5.
	Eismo saugumo priemonės
	
	
	
	76,0
	76,0
	76,0

	6.
	Žiemos tarnybos darbai
	
	
	
	80,0
	80,0
	80,0

	
	
	
	
	Iš viso:
	2343,3
	2138,3
	2325,1
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