5

PATVIRTINTA

                                                           Šakių rajono savivaldybės administracijos
direkroriaus 2019 m. spalio       d.  įsakymu Nr. AT-
[image: image1.emf]
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

„ŠAKIŲ VANDENYS“

2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
2019 m.

TURINYS

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS. BENDROJI DALIS...........................................................................................................3-13
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ BENDRA INFORMACIJA.....3-4
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2019 METŲ VEIKLOS KRYPTYS.............................................................................................................................................4-5
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ LĖŠOS PLANUOJAMŲ VEIKLŲ ĮGYVENDINIMUI IR JŲ ŠALTINIAI, LĖŠŲ PANAUDOJIMAS....................................5-8
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2019 METŲ VEIKLOS PRINCIPAI............................................................................................................................................8-9
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ VEIKLOS ATITIKIMAS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIAMS PLĖTROS IR VEIKLOS PLANAMS...............9-10
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANO KELIAMI TIKSLAI.........................................................................................................................10-11 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANO UŽDAVINIŲ VYKDYMAS............................................................................................................11-13
PRIEDAS. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS. PRIEMONIŲ PLANO DALIS......................................................................14-19
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS. BENDROJI DALIS. 
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ BENDRA INFORMACIJA
Uždaroji akcinė bendrovė „Šakių vandenys“, buvusi specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė „Šakių vandenys“, įsteigta Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, 1991 m. rugpjūčio 1 d. reorganizavus Šakių valstybinę vandens tiekimo įmonę. Bendrovė įsteigta ir veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, bendrovės įstatais, Lietuvos Respublikos įmonių įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei norminiais aktais, kurie reguliuoja įmonių veiklą. Bendrovės buveinės adresas: V. Kudirkos g. 62, Šakiai. Pakeitus įmonės pavadinimą, nuo 2003 m. spalio 3 d. pasikeitė ir įmonės įregistravimo Nr. AB 03-10. Nuo 2004 m. spalio 20 d. įmonei suteiktas naujas įmonės kodas 174264880. 

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Bendrovė neturi  filialų, atstovybių, dukterinių ar asocijuotų įmonių.

Bendrovės pagrindinė veikla – vandens rinkimas, valymas ir paskirstymas.

Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės įmonė, turinti juridinio asmens teises, kurios kapitalas padalintas į akcijas. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu.
Bendrovė yra Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos (LVTA) narė. 

2015 m. rugsėjo 29 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  nutarimu Nr. O3-523 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos uždarajai akcinei bendrovei „Šakių vandenys“ išdavimo“, Bendrovei suteikta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija Nr. L7-GVTNT-65, suteikianti teisę vykdyti geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymo paslaugą Šakių mieste ir dalyje Šakių rajono.

Be centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo, įmonė uždirbo pajamų iš kitos veiklos: transporto paslaugų bei mechanizmų nuomos, automobilių stovėjimo aikštelės nuomos, vandentiekio bokšto nuomos antenų statymui, vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos, paviršinio vandens tinklų priežiūros, nuotekų išvežimo iš vietinių nuotekų kaupimo rezervuarų ir kt.

Uždaroji akcinė bendrovė „Šakių vandenys“ yra išnuomojusi vietą antenų pastatymui ant vandentiekio bokšto UAB „Bitė“, UAB „Omnitel“, UAB „Tele2“, AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ ir kitiems. 
Uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ aplinkos veiksnių analizė.
Atsižvelgiant į tai, kad uždaroji akcinė bendrovė „Šakių vandenys“ didžiąją dalį pajamų – daugiau nei 90 proc., gauna iš gyventojams ir įmonėms tiekiamą geriamąjį vandenį bei sutvarkytas nuotekas, vieni svarbiausių veiksnių, įtakojančių bendrovės veiklą, yra gyventojų disponuojamos pajamos ir perkamoji galia bei demografinė rajono padėtis.

Vienas svarbiausių aspektų yra gyventojai, kurie yra pagrindiniai teikiamų paslaugų vartotojai. Dabartinės demografinės tendencijos nėra palankios. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, gyventojų skaičius Šakių mieste ir rajone kasmet mažėja vidutiniškai 2,5 proc. Vandentvarkos ūkio plėtros projektų įgyvendinimas ir naujų vartotojų prijungimas iš dalies kompensuoja mažėjantį vandens suvartojimą.

Socialinius pokyčius, kurie apima gyvenimo kokybę, gyventojų užimtumą ir pajamas, lemia bendra valstybės ekonominė politika. Svarbu aktyviai skatinti regiono ekonominę plėtrą, kuriant geresnę gyventojų užimtumo, verslumo ir investicinę aplinką.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2019 METŲ VEIKLOS KRYPTYS
Uždaroji akcinė bendrovė „Šakių vandenys“, įvertinusi dabartinę būklę, jai keliamus tikslus, atsakomybę, lūkesčius, numatė pagrindines veiklos kryptis 2019 metams:

·  vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklo plėtra Šakių rajone. Tikslas – išplėsti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, kad iki 75 %. Šakių miesto ir rajono aptarnaujamų teritorijų gyventojų galėtų naudotis centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens paslaugomis;

· geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas. Tikslas – didinti sistemos efektyvumą, mažinant nuostolius geriamojo vandens tiekimo tinkluose bei pritekėjimus į nuotekų tinklus;

· nuolatinis ir ilgalaikis gyvybiškai būtinų geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo užtikrinimas. Tikslas – sumažinti avarijų, pertrūkių skaičių, sutrumpinti jų likvidavimo trukmę;

· veiklos atitikimas nustatytiems paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimams. Tikslas – užtikrinti, kad patiektas geriamasis vanduo atitiktų Lietuvos ir ES reikalavimus ir visos surinktos nuotekos būtų valomos, o išleidžiamos išvalytos nuotekos atitiktų Lietuvos ir ES standartus;

· duomenų patikimumas ir IT sistemų suderinamumas. Tikslas – užtikrinti duomenų tikslumą, operatyvumą, saugumą, atnaujinant informacines sistemas, įsigyjant ir atnaujinant kompiuterinę, automatinio valdymo sistemų įrangą;

· efektyvi, profesionali veikla, paslaugų kokybė ir maksimalus klientų lūkesčių ir poreikių tenkinimas. Tikslas – išlaikyti teikiamų paslaugų kainą, didinti veiklos efektyvumą, mažinant vandens netektis, tiksliai apskaitant paslaugų kiekius bei įrengiant vandens apskaitos prietaisus vartotojams;
· ūkio eksploatavimo būklės užtikrinimas. Tikslas – reikalingo ilgalaikio turto (statinių, įrangos ir kt.) atnaujinimas, infrastruktūros objektų išpirkimas.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ PLANUOJAMŲ VEIKLŲ ĮGYVENDINIMUI SKIRTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI, LĖŠŲ PANAUDOJIMAI 
Įgyvendinant uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 2019 m. numatytas veiklas, patvirtintas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos plane, siekiama užtikrinti geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo ūkio gyvybingumą ir poreikius atitinkančią plėtrą, tuo sudarant prielaidas didesniam gyventojų skaičiui aprūpinti geriamuoju vandeniu bei suteikti nuotekų tvarkymo paslaugas.
     Įgyvendinant uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ veiklas 2019 m. planuojami ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai už 472,17 tūkst. Eur (1 lentelė, 1 eilutė), iš jų:

· ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos 168,32 tūkst. Eur (1.1 eilutė);

· savivaldybės subsidijų ir dotacijų lėšos 17,00 tūkst. Eur (1.3 eilutė);

· paskolos investicijų projektams įgyvendinti 61,00 tūkst. Eur (1.4 eilutė);

· Europos Sąjungos fondų lėšos 153,60 tūkst. Eur (1.5 eilutė);
· kitos nuosavos lėšos 72,25 tūkst. Eur (1.6 eilutė).
Lėšų panaudojimas investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti bei ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti). 2019 metais planuojamas lėšų panaudojimas 472,17 tūkst. Eur (1 lentelė, 2 eilutė).
Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti 344,26 tūkst. Eur (2.1 eilutė), iš jų:
- paskolų grąžinimas bankams 104,26 tūkst. Eur (2.1.1 eilutė);

- paskolų palūkanos 8,40 tūkst. Eur (2.1.2 eilutė);

- projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0003 sudaro 214,60 tūkst. Eur (2.1.3 eilutė) ir numatyta nuotekų surinkimo tinklų statyba Griškabūdyje;  

- naujo vandens gręžinio gręžimas Gustainiškių k. vandenvietėje 17,00 tūkst. Eur (2.1.4 eilutė).

 Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti) 127,91 tūkst. Eur (2.2 eilutė), iš jų:

-  vandentiekio tinklų atstatymui ir rekonstrukcijai 10,10 tūkst. Eur (2.2.1 eilutė);

-  vandenviečių įrenginių atnaujinimui 2,40 tūkst. Eur (2.2.2 eilutė);

-  nuotekų tinklų atstatymui 2,00 tūkst. Eur (2.2.3 eilutė);

-  nuotekų valyklų įrengimų atnaujinimui 12,00 tūkst. Eur (2.2.4 eilutė);

-  kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimui 1,75 tūkst. Eur (2.2.5 eilutė);

-  informacinių sistemų įsigijimui ir atnaujimui 18,00 tūkst. Eur (2.2.7 eilutė);

-  autotransporto parko atnaujinimui 13,60 tūkst. Eur (2.2.10 eilutė);

-  technikos remontui 3,56 tūkst. Eur (2.2.11 eilutė);

- kitiems atstatomiesiems darbams (įrenginių, variklių remontui) už 2,00 tūkst. Eur (2.2.15 eilutė);

-  vandens apskaitos prietaisų įsigijimui 17,00 tūkst. Eur (2.2.16 eilutė);

- vandens ir nuotekų apskaitos prietaisų atnaujinimui (patikrai, remontui) 0,50 tūkst. Eur (2.2.17 eilutė);

-  vandens siurblių-variklių, hidroforų įsigijimui 6,00 tūkst. Eur (2.2.18 eilutė);

-  fekalinių siurblių įsigijimui ir remontui 3,00 tūkst. Eur (2.2.19 eilutė);

-  orapūčių ir maišyklių atnaujinimui, remontui 17,00 tūkst. Eur (2.2.20 eilutė);

-  kitų priemonių įsigijimui ir atnaujinimui 11,00 tūkst. Eur (2.2.23 eilutė);

- geriamojo vandens infrastruktūros objektų išpirkimui 8,00 tūkst. Eur (2.2.24 eilutė).
                    1. lentelė. Uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ planuojamų veiklų įgyvendinimui lėšos ir jų šaltiniai, lėšų panaudojimai, tūkst. Eur
	Eil. Nr.
	
	Įsigytas (atstatytas) ilgalaikis turtas
	2019 m.

	1.
	
	Ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai
	472,17

	1.1.
	
	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos
	168,32

	1.3.
	
	Savivaldybės subsidijų ir dotacijų lėšos  
	17,00

	1.3.1.
	Naujo vandens gręžinio gręžimas Gustainiškių k.
	17,00

	1.4.
	Paskolos investicijų projektams įgyvendinti
	61,00

	1.4.1.
	
	Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų  tvarkymo sistemų renovavimas  ir plėtra Šakių rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0003
	61,00

	1.5.
	Europos Sąjungos fondų lėšos
	153,60

	1.5.1.
	
	Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų  tvarkymo sistemų renovavimas  ir plėtra Šakių rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0003
	153,60

	1.6.
	
	Kitos nuosavos lėšos
	72,25

	1.6.3.
	
	Ankstesniais laikotarpiais sukauptos piniginės lėšos
	72,25

	2.
	
	Lėšų panaudojimas
	472,17

	2.1.
	
	Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti
	344,26

	2.1.1.
	
	Paskolų grąžinimas bankams
	104,26

	2.1.2.
	
	Paskolų palūkanos
	8,40

	2.1.3.
	
	Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų  tvarkymo sistemų renovavimas  ir plėtra Šakių rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0003
	214,60

	2.1.4.
	
	Naujo vandens gręžinio gręžimas Gustainiškių k.
	17,00

	2.2.
	
	Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti)
	127,91

	2.2.1.
	
	Vandentiekio tinklų atstatymas ir rekonstrukcija
	10,10

	2.2.2.
	
	Vandenvietės įrenginių atnaujinimas
	2,40

	2.2.3.
	
	Nuotekų tinklų atstatymas
	2,00

	2.2.4.
	
	Nuotekų  valyklų įrengimų atnaujinimas
	12,00

	2.2.5.
	
	Kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas
	1,75

	2.2.7.
	
	Informacinių sistemų įsigijimas ir atnaujinimas
	18,00

	2.2.10.
	
	Autotransporto parko atnaujinimas
	13,60

	2.2.11.
	Technikos remontas
	3,56

	2.2.15.
	Kiti atstatomieji darbai (remonto paslaugos, variklių remontas)
	2,00

	2.2.16.
	
	Vandens apskaitos prietaisų įsigijimas
	17,00

	2.2.17.
	Vandens ir nuotekų apskaitos prietaisų patikra
 ir atnaujinimas
	0,50

	2.2.18.
	
	Siurblių, hidroforų įsigijimas
	6,00


	2.2.19.
	
	Fekalinių siurblių įsigijimas ir remontas
	3,00

	2.2.20.
	 Orapūčių ir maišyklių  atnaujinimas, remontas
	17,00


Kitų priemonių įsigijimas ir atnaujinimas 

	(žoliapjovės, krūmapjovės, baldai, kt. turtas)
	11,00

	2.2.24.
	Geriamojo vandens infrastruktūros objektų išpirkimas
	8,00


Prognozuojama įtaka geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainoms.

Veiklos plano priemonių poveikio vertinimas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainoms yra preliminarus. Faktinis poveikis paslaugų kainoms priklausys nuo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 2019 metų veiklos plano vykdymo ir naujo turto faktinės vertės, faktinių technologinių rodiklių, faktinių paslaugos teikimo apimčių.

Vertinant atstatomo turto įtaką savikainai ir kainai, galima daryti prielaidą, kad planingai atstatyta ilgalaikio turto vertė bus ankstesnei šio turto įsigijimo savikainai ir nudėvimai vertei. Vykdant nudėvėto ilgalaikio turto atnaujinimą, atskaitymų nusidėvėjimui dydis nesikeis ir nusidėvėjimo sąnaudų pokyčio nebus. Tik įgyvendinus projektą paslaugų kainos gali didėti  iki 6,4 %. To priežastis būtų ilgalaikio turto nusidėvėjimas bei investicinė grąža.
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2019 METŲ VEIKLOS PRINCIPAI


Bendrovės pagrindinė veikla – požeminio vandens gavyba, jo gerinimas ir tiekimas, nuotekų surinkimas ir išvalymas. Bendrovės kita veikla – statinių ir įrenginių nuoma, inžinerinių tinklų statyba ir priežiūra, nuotekų išvežimas.

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. T-179 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ paskyrimo viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju“ Bendrovė paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju savivaldybės viešojo vandens tiekimo teritorijoje. Rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-278 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ paskyrimo paviršinių nuotekų tvarkytoju“ Bendrovė paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoju savivaldybės teritorijoje (nuo 2016 m. sausio 1 d.).

 Savivaldybės keliamas tikslas Bendrovei – savivaldybės pavestos savarankiškosios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo funkcijos vykdymas bei pelningos veiklos siekimas.

Uždaroji akcinė bendrovė „Šakių vandenys“ vykdo savivaldybės pavestas funkcijas:

Savivaldybei svarbių funkcijų užtikrinimas.

Bendrovė užtikrina pavestas savivaldybės savarankiškąją geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimo funkcijas bei paviršinių nuotekų tvarkymo funkciją.

Efektyvi veikla ir ilgalaikė nauda akcijų savininkui.

Bendrovė sieks didinti pardavimo pajamas, mažinti savikainą ir siekti pelno. Bendrovės pardavimo pajamos kasmet augs iki 4 proc., o savikaina didės nežymiai. Bendrovė išlaikys kapitalo struktūros rodiklį (skolų ir nuosavo kapitalo santykis) 0,1864.

Pažangi įmonė.

Bendrovė, įgyvendindama numatytas veiklas ir priemones, plėtos, renovuos ir modernizuos vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūrą. 

Skaidrumas.

Bendrovėje viešieji pirkimai bus atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Bendrovė užtikrina, kad viešai bus skelbiama Bendrovės veiklos planas, veiklos ataskaitos ir kita teisės aktais nustatyta informacija.

Atsakomybė.


Bendrovės vadovas iki kiekvienų metų balandžio 1 d. pateiks savivaldybės administracijos direktoriui metinę Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimo per ataskaitinį laikotarpį apžvalgą.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ VEIKLOS ATITIKIMAS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIAMS PLĖTROS IR VEIKLOS PLANAMS

Uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ veiklos strategijos tikslas – atsižvelgiant į esamą vandentvarkos būklę Šakių mieste ir rajone, nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo kryptis, strateginius tikslus, uždavinius 2019 m., pagal kuriuos bus rengiamos vandentvarkos infrastrtuktūros plėtros, atnaujimo bei remonto programos ir priemonės, tokiu būdu siekiant užtikrinti nenutrūkstamą bendrovės veiklą, tinklo patikimumą, nuostolių tinkle mažinimą ir sudaryti sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

 
Uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ veiklos planas parengtas vadovaujantis Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginiu plėtros planu, patvirtintu Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. T-387 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-378 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo“, tikslu „Infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ ir Rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-65 „Dėl rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, įgyvendinamu investiciniu projektu „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių rajone“.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANO KELIAMI TIKSLAI

MISIJA. Užtikrinti patikimas ir kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas klientams, patiriant mažiausias sąnaudas ir darant minimalų poveikį aplinkai.

VIZIJA. Auganti, pažangos siekianti, gerinanti teikiamų paslaugų kokybę įmonė.
TRUMPALAIKIAI TIKSLAI

1. Plėtoti ir renovuoti viešąsias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas.
UŽDAVINIAI TRUMPALAIKIAMS TIKSLAMS PASIEKTI

1.1. Įgyvendinti projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0003;

1.2. Vartotojų prijungimas prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros;

1.3. Vykdyti geriamo vandens objektų priežiūrą;

1.4. Vykdyti vandens gerinimo įrenginių priežiūrą;

1.5. Vykdyti paviršinių nuotekų sistemų priežiūrą;

1.6. Vykdyti vandentiekių tinklų priežiūrą;

1.7. Vykdyti nuotekų tinklų priežiūrą; 

1.8. Vykdyti nuotekų valymo įrenginių priežiūrą;

1.9. Kvalifikuotos darbuotojų komandos išlaikymas.
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANO UŽDAVINIŲ VYKDYMAS
1.1. Uždavinys. „Įgyvendinti projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0003“.
Priemonė 1.1.1. „Nauji nuotekų surinkimo tinklai“. Vykdant priemonę/projektą su bendrovės lėšomis numatyta nuotekų surinkimo tinklų statyba Griškabūdyje. Planuojama nutiesti apie 3,84 km naujų nuotekų surinkimo tinklų Griškabūdyje. Nutiesus šiuos nuotekų surinkimo tinklus, bus suteikta galimybė prisijungti ne mažiau kaip 82 būstams (200 gyventojų).  Minėto projekto vykdymo priežiūra, ekspertizės ir statinių techninė priežiūra.
Siekiama 2019 m. sudaryti nuotekų sutarčių 30 ir teikti nuotekų surinkimo paslaugą. 
Uždavinys 1.2. „Vartotojų prijungimas prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros“.
Priemonė 1.2.1. „Prijungti prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos namų valdas“. Siekiama 2019 metais prijungti prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos 65 namų valdas ir pasirašanti sutartis dėl prisijungimo prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos.
Uždavinys 1.3. „Vykdyti geriamo vandens objektų priežiūrą“.
Priemonė 1.3.1. „Užtikrinti vandens išgavimo pajėgumus“. Uždaroji akcinė bendrovė „Šakių vandenys“ eksploatuoja 73 vandenvietes viešajam geriamojo vandens tiekimui Šakių rajone. Vykdant laiku nenutrūkstamą vandentvarkos ūkio priežiūrą bei vandenvietės esančių vandens išgavimo įrenginių atnaujinimą, planuojami nuolatiniai darbai vandenvietėse. Užtikrinant pakankamą vandens išgavimo pajėgumą bei tinkamą geriamojo vandens išgavimo eksploataciją, 2019 m. numatyti gręžinių remonto darbai: susidėvėjusių gręžinių filtrų išplovimas, 20 gręžinių kolonų valymas, išpumpavimo darbai, 8 naujų vandens siurblių bei hidroforų įsigijimas. 
Uždavinys 1.4.  „Vykdyti vandens gerinimo įrenginių priežiūrą“.
Priemonė 1.4.1. „Užtikrinti geriamojo vandens saugą“. Šiuo metu Bendrovė eksploatuoja 17 vandens gerinimo įrenginių. Šakių miesto, Kudirkos Naumiesčio, Būblelių, Užjaunių, Panovių, Išdagų, Sudargo, Ploksčių, Mikytų, Lekėčių, Lukšių, Kriūkų, Barzdų, Šlamų, Degutinės, Žvirgždaičių vandenvietėse iš gręžinių išgautame požeminiame vandenyje yra padidintas geležies kiekis, amonio, chlorido kiekis, todėl geriamasis vanduo, prieš patiekiant jį vartotojams, yra ruošiamas vandens gerinimo įrenginiuose. Vandens valyklose paruošiamo vandens kiekis sudaro 53,46 %. Minėtuose objektuose vykdoma slėginių filtrų ir įrenginių nuolatinė priežiūra.

Uždavinys 1.5. „Vykdyti paviršinių nuotekų sistemų priežiūrą“.
Priemonė 1.5.1. „Paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos remonto darbai“. Paviršinių lietaus nuotekų surinkimui Bendrovė eksploatuoja 38 km paviršinių nuotekų tinklų Šakių rajone. Paviršinių lietaus nuotekų tinklai yra atskiri nuo buitinių nuotekų surinkimo sistemos. 2019 m. planuojami nuolatiniai darbai avaringiausiose ir nudėvėtose paviršinių nuotekų tinklų atkarpose: praplauti 20 km paviršinių nuotekų tinklų, išvalyti apie 600 šulinėlių (grotelių), suremontuoti apie 50 šulinėlių liukų, prižiūrėti 6 lietaus nuotekų išleistuvus - 4 Šakių mieste, Gelgaudiškio mieste,  Lukšių miestelyje. 
Uždavinys 1.6. „Vykdyti vandentiekio tinklų priežiūrą“. 
Priemonė 1.6.1. „Vandentiekio tinklų remontas“. Geriamasis vanduo tiekiamas 463 km vandentiekio tinklu Šakių rajone, kadangi didelė dalis vamzdynų pakloti prieš 30 ir daugiau metų, vandens tiekimo sistema nėra pakankamai patikima, įvyksta avarijos ir dalis vandens nuteka į aplinką, vartotojai patiria vandens tiekimo pertrūkius. Planuojami nuolatiniai darbai avaringiausiose ir nudėvėtose vandentiekio tinklų atkarpose, numatant vamzdynų remonto, keitimo darbus, sklendžių, šulinių liukų, hidrantų keitimo ir kitus darbus.
 Dėl kasmet vandentiekio tinkluose įvyksta apie 600 avarijų. 2019 m. planuojama: atnaujinti 1,5 km vandentiekio linijų Ilguvos ir Būblelių kaimuose, pakeisti iki 100 sklendžių bei įrengti 15 naujų vandens įvadų. 
Uždavinys 1.7. „Vykdyti nuotekų tinklų priežiūrą“.
Priemonė 1.7.1. „Nuotekų tinklų remontas“. Nuotekoms surinkti Bendrovė eksploatuoja 165 km nuotekų tinklų Šakių rajone. Kaip ir vandentiekio tinklai, didžioji dalis nuotekų surinkimo tinklų yra pakloti prieš 30 ir daugiau metų. Senų nuotekų tinklų problema yra nuotekų tinklų užsikimšimai, lūžimai. Bendrovė kasmet investuoja lėšas vamzdynų bei technologinės įrangos atnaujinimui ir statybai, kad saugiai surinkti ir perpumpuoti nuotekas. Siurblinių darbo patikimumo užtikrinimui planuojami siurblinių siurblių remonto, keitimo darbai, siurblinių sklendžių, kitos įrangos keitimo ir remonto darbai. Priemonės vykdymas užtikrina patikimesnį nuotekų nuvedimą į nuotekų valyklas bei sumažina riziką galimam aplinkos teršimui.
Kadangi kasmet nuotekų tinkluose įvyksta nuo 150-230 avarijų, 2019 m. planuojama: suremontuoti 120 nuotekų šulinėlių, praplauti 80 km nuotekų linijų, suremontuoti 10 nuotekų siurblinių. 

Gerinant nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę Bendrovė 2019 m. planuoja atlikti nuotekų tinklų remonto darbus ir pakloti naujus nuotekų tinklus įgyvendinant investicinį projektą Griškabūdžio miestelyje.
Uždavinys 1.8. „Vykdyti nuotekų valymo įrenginių priežiūrą“.
Priemonė 1.8.1. „Nuotekų valymo įrenginių remontas“. Uždaroji akcinė bendrovė „Šakių vandenys“ eksploatuoja 16 nuotekų valyklų. Visose nuotekų valyklose nuotekos išvalomos iki didžiausios leidžiamos taršos normatyvų, nustatytų Lietuvos Respublikos Nuotekų tvarkymo reglamente ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose (TIPKL). Siekiant palaikyti galiojančias nuotekų išvalymo normas, planuojami nuolatiniai nuotekų valyklų technologinių įrenginių atnaujinimo darbai. Darbai būtini nuotekų išvalymo efektyvumo palaikymui, numatomas orapūčių ir maišyklių pirkimas bei kitų priemonių įsigijimas ir atnaujinimas. 
2019 m. planuojama atnaujinti ir remontuoti 2 orapūtes ir maišykles Baltrušių  kaime ir Griškabūdžio miestelyje nuotekų valyklose. 
Uždavinys 1.9. „Kvalifikuotos darbuotojų komandos išlaikymas užtikrinant kvalifikacijos kėlimą“.
Priemonė 1.9.1. „Organizuoti kvalifikacijos kėlimą darbuotojams (seminarai, mokymai)“. Siekiant įgyvendinti kokybišką paslaugų teikimą yra neatsiejama nuo darbuotojų kvalifikacijos, profesionalumo ir motyvacijos, tad svarbu investuoti į darbuotojų mokymus, seminarus, nuolatinį kompetencijos kėlimą. Darbuotojai pagal poreikį siunčiami į seminarus ir kursus. Siekiama, kad 2019 m. Bendrovės 7 darbuotojai dalyvautų mokymuose dėl biologinio nuotekų valymo, Viešųjų pirkimų taikymo, vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų teikimo pokyčio.
Uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 

direktorius                                                                                                    Kęstutis Vilkauskas
       Uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 
2019 metų veiklos planas. Priemonių plano dalis

priedas                

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2019 METŲ LAIKOTARPIO VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS

2019  metai

Misija „Užtikrinti patikimas ir kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas klientams, patiriant mažiausias sąnaudas ir darant minimalų poveikį aplinkai“.
Vizija „Auganti, pažangos siekianti, gerinanti teikiamų paslaugų kokybę įmonė“.
Tikslas (trumpalaikis): 

	Nr.
	Trumpalaikio  tikslo pavadinimas
	V/Kr. Nr.
	Vertinimo kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	Siekiama 2019 metų laikotarpio reikšmė

	1.
	Plėtoti ir renovuoti viešąsias geriamojo vandens tiekimo  ir nuotekų šalinimo sistemas
	1.1.
	Įgyvendintų vandentvarkos projektų skaičius
	vnt.
	1


Uždavinys (trumpalaikis) tikslui: 

	Nr.
	Trumpalaikio  uždavinio pavadinimas
	R/Kr. Nr.
	Rezultato kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	Siekiama 2019 metų laikotarpio reikšmė

	1.1.
	Įgyvendinti projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0003
	1.1.
	Naujai prijungtų gyventojų, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais, skaičius
	vnt.
	30


Priemonės 

	Priemonės kodas


	Priemonės pavadinimas
	Priemonės rodiklio Nr.
	Rodiklio pavadinimas
	Mato vnt.
	Siekiama 2019 metų laikotarpio reikšmė
	Atsakingas už priemonę

	1.1.1.
	Nauji nuotekų surinkimo tinklai
	1.1.1.
	Sudarytų nuotekų sutarčių skaičius 
	vnt.
	30
	UAB „Šakių vandenys“


Uždavinys (trumpalaikis) tikslui: 

	Nr.
	Trumpalaikio  uždavinio pavadinimas
	R/Kr. Nr.
	Rezultato kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	Siekiama 2019 metų laikotarpio reikšmė

	1.2.
	Vartotojų prijungimas prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros
	1.2.
	Pasirašytų sutarčių dėl prisijungimo prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos, skaičius
	vnt.


	65


Priemonės 

	Priemonės kodas


	Priemonės pavadinimas
	Priemonės rodiklio Nr.
	Rodiklio pavadinimas
	Mato vnt.
	Siekiama 2019 metų laikotarpio reikšmė
	Atsakingas už priemonę

	1.2.1.
	Prijungti prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos namų valdas
	1.1.1.
	Prijungtų namų valdų skaičius
	vnt.
	      65
	UAB „Šakių vandenys“


Uždavinys (trumpalaikis) tikslui: 

	Nr.
	Trumpalaikio  uždavinio pavadinimas
	R/Kr. Nr.
	Rezultato kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	Siekiama 2019 metų laikotarpio reikšmė

	1.3.
	Vykdyti geriamo vandens objektų priežiūrą
	1.3.
	Prižiūrimų geriamo vandens gavybos objektų skaičius
	vnt.
	73


Priemonės 

	Priemonės kodas


	Priemonės pavadinimas
	Priemonės rodiklio Nr.
	Rodiklio pavadinimas
	Mato vnt.
	Siekiama 2019 metų laikotarpio reikšmė
	Atsakingas už priemonę

	1.3.1.
	Užtikrinti vandens išgavimo pajėgumus
	1.3.1.
	Įsigytų vandens siurblių, hidroforų skaičius
	vnt.
	8
	UAB „Šakių vandenys“

	
	
	1.3.2.
	Valytų gręžinių kolonų skaičius
	vnt.
	20
	


Uždavinys (trumpalaikis) tikslui: 

	Nr.
	Trumpalaikio  uždavinio pavadinimas
	R/Kr. Nr.
	Rezultato kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	Siekiama 2019 metų laikotarpio reikšmė

	1.4.
	Vykdyti vandens gerinimo įrenginių priežiūrą
	1.4.
	Prižiūrimų vandens gerinimo įrenginių skaičius
	vnt.
	17


Priemonės 

	Priemonės kodas


	Priemonės pavadinimas
	Priemonės rodiklio Nr.
	Rodiklio pavadinimas
	Mato vnt.
	Siekiama 2019 metų laikotarpio reikšmė
	Atsakingas už priemonę

	1.4.1.
	Užtikrinti geriamojo vandens saugą
	1.4.1.
	Prižiūrimų slėginių filtrų skaičius
	  vnt.
	17
	UAB „Šakių vandenys“


Uždavinys (trumpalaikis) tikslui: 

	Nr.
	Trumpalaikio  uždavinio pavadinimas
	R/Kr. Nr.
	Rezultato kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	Siekiama 2019 metų laikotarpio reikšmė

	1.5.
	Vykdyti paviršinių nuotekų sistemų priežiūrą
	1.5
	Prižiūrimų paviršinių nuotekų sistemų, kilometrais
	km.
	38


Priemonės 

	Priemonės kodas


	Priemonės pavadinimas
	Priemonės rodiklio Nr.
	Rodiklio pavadinimas
	Mato vnt.
	Siekiama 2019 metų laikotarpio reikšmė
	Atsakingas už priemonę

	1.5.1.
	Paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos remonto darbai
	1.5.1.
	Praplautų paviršinių nuotekų tinklų, kilometrais
	km.
	20
	UAB „Šakių vandenys“

	
	
	1.5.2
	Valytų šulinėlių (grotelių ) skaičius
	vnt.
	600
	

	
	
	1.5.3
	Suremontuotų šulinėlių liukų, skaičius
	vnt.
	50
	

	
	
	1.5.4
	Prižiūrimų lietaus nuotekų išleistuvių, skaičius 
	vnt.
	6
	


Uždavinys (trumpalaikis) tikslui: 

	Nr.
	Trumpalaikio  uždavinio pavadinimas
	R/Kr. Nr.
	Rezultato kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	Siekiama 2019 metų laikotarpio reikšmė

	1.6.
	Vykdyti vandentiekių tinklų priežiūrą
	1.6.
	Prižiūrimų vandentiekių tinklų kilometrais
	km.
	463


Priemonės 

	Priemonės kodas


	Priemonės pavadinimas
	Priemonės rodiklio Nr.
	Rodiklio pavadinimas
	Mato vnt.
	Siekiama 2019 metų laikotarpio reikšmė
	Atsakingas už priemonę

	1.6.1.
	Vandentiekio tinklų remontas
	1.6.1.
	Likviduotų vandentiekio avarijų skaičius
	vnt.
	500-600
	UAB „Šakių vandenys“

	
	
	1.6.2.
	Atnaujintų (pravertų vamzdžiu) vandentiekio linijų, kilometrais
	km.
	1,5
	

	
	
	1.6.3.
	Pakeistų sklendžių skaičius
	vnt.
	100
	

	
	
	1.6.4.
	Įrengtų naujų įvadų skaičius
	vnt.
	15
	


Uždavinys (trumpalaikis) tikslui: 

	Nr.
	Trumpalaikio  uždavinio pavadinimas
	R/Kr. Nr.
	Rezultato kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	Siekiama 2019 metų laikotarpio reikšmė

	1.7.
	Vykdyti nuotekų tinklų priežiūrą


	1.7.
	Prižiūrimų nuotekų tinklų kilometrais
	km.
	165


Priemonės 

	Priemonės kodas


	Priemonės pavadinimas
	Priemonės rodiklio Nr.
	Rodiklio pavadinimas
	Mato vnt.
	Siekiama 2019 metų laikotarpio reikšmė
	Atsakingas už priemonę

	1.7.1.
	Nuotekų tinklų remontas
	1.7.1.
	Likviduotų avarijų skaičius
	vnt.
	150-230
	UAB „Šakių vandenys“

	
	
	1.7.2.
	Remontuotų nuotekų šulinėlių skaičius
	vnt.
	120
	

	
	
	1.7.3
	Praplautų nuotekų linijų, kilometrais
	km.
	80
	

	
	
	1.7.4.
	Remontuotų nuotekų siublinių skaičius
	vnt.
	10
	


Uždavinys (trumpalaikis) tikslui: 

	Nr.
	Trumpalaikio  uždavinio pavadinimas
	R/Kr. Nr.
	Rezultato kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	Siekiama 2019 metų laikotarpio reikšmė

	1.8.
	Vykdyti nuotekų valymo įrenginių priežiūrą
	1.8.
	Prižiūrimų nuotekų valymo įrenginių priežiūrą
	vnt.
	16


Priemonės 

	Priemonės kodas


	Priemonės pavadinimas
	Priemonės rodiklio Nr.
	Rodiklio pavadinimas
	Mato vnt.
	Siekiama 2019 metų laikotarpio reikšmė
	Atsakingas už priemonę

	1.8.1.
	Nuotekų valymo įrenginių remontas
	1.8.1.
	Atnaujintų ir remontuotų orapučių ir maišyklių skaičius
	vnt.
	2
	UAB „Šakių vandenys“


Uždavinys (trumpalaikis) tikslui: 

	Nr.
	Trumpalaikio  uždavinio pavadinimas
	R/Kr. Nr.
	Rezultato kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	Siekiama 2019 metų laikotarpio reikšmė

	1.9.
	Kvalifikuotos darbuotojų komandos išlaikymas užtikrinant kvalifikacijos kėlimą
	1.9.
	Mokymų skaičius
	vnt.
	4


Priemonės 

	Priemonės kodas


	Priemonės pavadinimas
	Priemonės rodiklio Nr.
	Rodiklio pavadinimas
	Mato vnt.
	Siekiama 2019 metų laikotarpio reikšmė
	Atsakingas už priemonę

	1.9.1.
	Organizuoti kvalifikacijos kėlimą darbuotojams (seminarai, mokymai)
	1.9.1.
	Darbuotojų, dalyvaujančių mokymuose  skaičius
	vnt
	7
	UAB „Šakių vandenys“


Uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ direktorius                                              Kęstutis Vilkauskas
Uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 2019 metų veiklos planas. Bendroji dalis.

