PATVIRTINTA

Šakių rajono savivaldybės tarybos

2019 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-393

šakių RAJONO SAVIVALDYBĖS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ, INŽINERINIŲ tinklų ir kitų INFRASTRUKTŪROS objektų NAUJOS STATYBOS, REKONSTRAVIMO IR REMONTO, DALYVAUJANT FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS, ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

- SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Šakių rajono savivaldybės susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir kitų infrastruktūros objektų naujos statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir kitų infrastruktūros objektų naujos statybos, rekonstravimo ir remonto atlikimo tvarką Šakių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje.

- Aprašo paskirtis – reglamentuoti Savivaldybės teritorijoje esančių susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir kitų infrastruktūros objektų naujos statybos, rekonstravimo ir remonto (toliau – Infrastruktūros įrengimas) tvarką, atvejus ir sąlygas, dalyvaujant fiziniams ir/ar juridiniams asmenims (toliau – Pareiškėjas).

- Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

susisiekimo komunikacijos – transporto bei pėsčiųjų judėjimo vietos (keliai ir gatvės) ir bendro naudojimo teritorijoje esančios kiemo aikštelės, automobilių stovėjimo aikštelės, privažiavimai (įvažiavimai) prie gyvenamosios ar kitos paskirties pastatų;

keliai ir gatvės – savivaldybei nuosavybės teise priklausantys vietinės reikšmės keliai ir gatvės, kai:

kelias – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelio elementai yra šie: žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai kitos vandens nuleidimo sistemos, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdiniai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kiti įrenginiai su šių elementų užimama žeme;

gatvė – kelias ar jo ruožas, esantis miesto ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje, paprastai turintis pavadinimą;

kiti infrastruktūros objektai – vaikų žaidimo ir sporto aikštelės, mažosios architektūros elementai ir pan.

inžineriniai tinklai – apšvietimo, centralizuoti nuotekų, lietaus nuotekų, vandentiekio tinklai;

statyba – veikla, kurios tikslas yra pastatyti (sumontuoti, nutiesti), rekonstruoti, suremontuoti statinį; ši sąvoka taip pat apima nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbus (pagal tų darbų apibrėžimą, pateiktą Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme);

objektas – paraiškoje nurodomos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ir kiti infrastruktūros objektai, prie kurių statybos montavimo darbų finansavimo prisidėtų Savivaldybė ir Pareiškėjas;

darbai – inžinerinės techninės paslaugos (projektavimas, projekto vykdymo priežiūra, ekspertizė, darbų techninė priežiūra), statybos montavimo darbai (nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas, paprastasis remontas);

bendrojo naudojimo teritorija – tai Savivaldybės teritorijoje esanti valstybinė žemė, neišnuomota ar kitais būdais nesuteikta naudotis Pareiškėjui, taip pat prie renovuotų ar renovuojamų daugiabučių namų suformuoti (ar įteisinti) žemės sklypai teritorijų planavimo dokumentais;

paraiška – Savivaldybei teikiamas nustatytos formos prašymas dėl Infrastruktūros įrengimo (1 priedas);

pareiškėjas – fizinis (asmeniškai arba įgaliotas kitų vardu teikti prašymus ir pasirašyti sutartį) ar juridinis asmuo, teikiantis pasiūlymą perduoti tikslines lėšas susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir kitų infrastruktūros objektų naujai statybai, rekonstravimui ir remontui;

sutartis – Pareiškėjo su Savivaldybės administracija sudaryta sutartis, kurioje nustatomi Savivaldybės administracijos ir Pareiškėjo pasidalijimas atsakomybe ir funkcijomis, finansiniai įsipareigojimai, darbų apimtys, įvykdymo terminai.

Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos kelių įstatymo ir kitų teisės aktų sąvokas.

- PARAIŠKŲ finansavimas

- Pareiškėjo lėšomis finansuojama tik objekto statybos montavimo darbų vertė.

- Pareiškėjo finansuojama objekto statybos montavimo darbų vertė turi būti ne mažesnė kaip 50 proc.

- Objekto inžinerinių techninių paslaugų finansavimą užtikrina Savivaldybė.

- Savivaldybės skiriama didžiausia (maksimali) bendra paramos suma objekto (-ų) statybos montavimo darbams yra ne daugiau kaip 30 tūkst. Eur su PVM vieneriems biudžetiniams metams.

- Lėšos Infrastruktūros įrengimui:

  - skiriamos iš Kelių priežiūros ir plėtros programos ir/ar Savivaldybės biudžeto. Jei pagal lėšų poreikį ar įgyvendinimo terminą objektas apima kelių biudžetinių metų laikotarpį (užtrunka viešųjų pirkimų procedūros, objekto darbų įgyvendinimas ar kt.), objektas prioriteto tvarka finansuojamas sekančiais metais;

  - naudojamos fizinių ir/ar juridinių asmenų lėšos – Savivaldybes administracijos direktoriui priėmus sprendimą dėl paraiškų pirmumo eilės patvirtinimo.

- SKYRIUS

PARAIŠKŲ PATEIKIMAS, VERTINIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

- Savivaldybės tinklalapyje www.sakiai.lt Savivaldybės administracija, patvirtinus Savivaldybės biudžetą, skelbia kvietimą teikti paraiškas dėl susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir kitų infrastruktūros objektų naujos statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims. Kvietimas papildomai gali būti skelbiamas ir vietinėje spaudoje, kituose leidiniuose, internete ar kitais būdais. Nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos paraiškoms pateikti skiriamas 60 kalendorinių dienų laikotarpis.

- Paraiškos priimamos ir užregistruojamos Savivaldybės administracijos priimamajame tiesiogiai, siunčiamos paštu arba elektroniniu paštu savivaldybe@sakiai.lt, teikiant elektroninį dokumentą, pasirašytą elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo reikalavimus.

- Paraiška turi būti užpildyta taip, kaip nurodyta Aprašo 1 priede. Kartu su paraiška privalo būti pateikta:

  - prašomo atlikti Infrastruktūros įrengimo apimtys, objekto schema, matmenys ir/ar projektiniai pasiūlymai, preliminari Infrastruktūros įrengimo vertė;

  - jei paraišką teikia įgaliotas asmuo – teisės aktų nustatyta tvarka išduotas įgaliojimas atstovauti Pareiškėjui ir jo kontaktiniai duomenys.

  - prie paraiškos gali būti pateikti ir kiti Pareiškėjo nuomone svarbūs dokumentai.

- Iškilus specifiniams su paraiškos vertinimu ir Infrastruktūros įrengimu ar pareiškėjo veikla susijusiems klausimams, Savivaldybės administracija gali prašyti pateikti papildomus dokumentus.

- Paraiškoms nagrinėti ir vertinti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija (toliau – Komisija) iš 5 (penkių) narių: 3 (trijų) Savivaldybės administracijos darbuotojų ir 2 (dviejų) Savivaldybės tarybos narių.

- Ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paraiškų teikimo termino pabaigos Komisija išnagrinėja, įvertina paraiškas, parengia išvadą dėl kiekvienos paraiškos pripažinimo tinkama įgyvendinti ir sudaro bendrą paraiškų pirmumo eilę. Išvados ir sudaryta eilė pateikiamos Savivaldybės administracijos direktoriui dėl šių paraiškų pripažinimo tinkamomis įgyvendinti. Išvadose turi būti nurodyta siūloma skirti orientacinė Savivaldybės lėšų dalis.

- Paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus:

  - Pareiškėjo nurodytas statybos montavimo darbų planuojamas finansavimo dydis;

  - Pareiškėjo paraiškoje nurodytų darbų būtinumas. Pagal kompetenciją vertinamas viešasis interesas ir atitiktis teritorijų planavimo dokumentams, kitiems teisės aktams.

  - statybos eiliškumas. Vertinama, ar planuojamų naujai statyti, rekonstruoti ir remontuoti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir kitų infrastruktūros objektų trasoje yra nutiesti gyventojų aptarnavimo inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų trasos), lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo būdai; ar visi vartotojai yra prisijungę prie aptarnaujančių inžinerinių tinklų.

  - darbų tęstinumas. Vertinama, ar yra inžinerinė techninė dokumentacija.

  - paraiškos pateikimo data.

- Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Komisijos išvadas, savo įsakymu priima sprendimą dėl paraiškų pirmumo eilės tvirtinimo. Sprendime taip pat nurodomas:

- objektui skiriamas Savivaldybės finansavimo lėšų įnašo dydis, kuris tikslinamas atlikus darbų pirkimų procedūras ir turi tenkinti šio Aprašo 7 punkto nuostatas;

- objektui skiriamų Savivaldybės finansavimo lėšų šaltinis pagal šio aprašo 8.1. punkto nuostatas.

- Patvirtinta paraiškų pirmumo eilė, jeigu joje yra objektas pagal išlaidų tinkamumą galimas finansuoti iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, yra teikiama svarstyti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai nuolat veikiančiai kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo komisijai, kuri įvertina objektą ir priima sprendimą dėl jo įtraukimo į kitų metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti sąrašą.

- Jeigu nėra galimybės objektą finansuoti iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, jis finansuojamas iš kitų metų Savivaldybės biudžeto lėšų.

- Apie priimtą sprendimą per 10 (dešimt) darbo dienų pareiškėjas(-ai) informuojamas(-i) raštu. Patvirtinta pasiūlymų eilė viešinama Šakių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.sakiai.lt.

- Pareiškėjas, kurio paraiška pripažinta tinkama įgyvendinti, turi ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo jo informavimo apie paraiškos tinkamumą momento pasirašyti su Savivaldybės administracija sutartį dėl Infrastruktūros įrengimo finansavimo (toliau – Sutartis) (Aprašo priedas Nr. 2). Per 2 mėnesius nepasirašius Sutarties, paraiška išbraukiama iš paraiškų pirmumo eilės be atskiro įspėjimo.

- SKYRIUS

DARBŲ ATLIKIMO TVARKA

- Darbų pradžia laikoma, kai Sutarties šalys pasirašo Sutartį, kurioje nustatomi Savivaldybės administracijos ir Pareiškėjo pasidalijimas atsakomybe ir funkcijomis, finansiniai įsipareigojimai, darbų apimtys, įvykdymo terminai. Darbų pabaiga laikoma, kai Sutarties šalys pilnai įvykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

- Įgyvendinant Sutartį, Sutarties šalys prisiima įsipareigojimą apmokėti Infrastruktūros įrengimo išlaidas.

- Pareiškėjas Sutarties įvykdymo užtikrinimui per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti depozitą į Savivaldybės biudžeto sąskaitą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo (depozito) dydis turi būti lygus 50 proc. pareiškėjo finansinio įnašo nuo preliminarios skaičiuojamosios objekto statybos montavimo darbų vertės.

- Pareiškėjo pervestas depozitas į Savivaldybės sąskaitą užskaitomas kaip pareiškėjo finansinis įnašas pasirašius papildomą susitarimą, įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras dėl statybos montavimo darbų rangovo parinkimo. Depozitas Savivaldybės sąskaitoje gali būti ne ilgiau kaip 24 mėn. nuo depozito užskaitymo Savivaldybės sąskaitoje dienos, tuo atveju jei nėra pasirašomas papildomas susitarimas.

- Savivaldybė Pareiškėjo pervestą depozitą per 15 (penkiolika) darbo dienų grąžina į Pareiškėjo nurodytą sąskaitą, jei dėl nenumatytų aplinkybių nepasirašomas papildomas susitarimas prie Sutarties.

- Savivaldybės administracija, pasirašiusi Sutartį ir gavusi Pareiškėjo depozitą, organizuoja viešąjį konkursą dėl projektavimo paslaugų ir/ar rangovo parinkimo numatytiems darbams atlikti.

- Viešojo konkurso būdu parinkus statybos montavimo darbų rangovą su Pareiškėju sudaromas papildomas susitarimas, kuriame detalizuojama tiksli statybos montavimo darbų vertė. Papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis.

- Pareiškėjui/Savivaldybei, nevykdant Sutartyje numatytų įsipareigojimų ar juos vykdant netinkamai, Sutartis su Savivaldybe/Pareiškėju vienašališkai nutraukiama neatlyginant Pareiškėjo/Savivaldybės patirtų išlaidų.

- Savivaldybė užtikrina statybos montavimo darbų techninę priežiūrą. Pageidaujant vienai pusei, techninė priežiūra gali būti  perkama viešo konkurso būdu iš bendros projekto vertės.

- Savivaldybė organizuoja statybos užbaigimo procedūras Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

- Darbai vykdomi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

- SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- Su Pareiškėjo lėšų skyrimu susiję, bet šiame Apraše nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

- Šis Aprašas gali būti pakeistas, patikslintas ar panaikintas Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

- Už šio tvarkos aprašo vykdymo kontrolę atsako Savivaldybės administracijos direktorius.

________________

Šakių rajono savivaldybės susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir kitų infrastruktūros objektų naujos statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo

1 priedas

(Paraiškos forma)

_______________________________________________________________________________

(pareiškėjo pavadinimas, įgalioto asmens vardas, pavardė, telefonas)

____________________________________________

(pareiškėjo adresas)

Šakių rajono savivaldybės administracijai

PARAIŠKA

ATLIKTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ, INŽINERINIŲ tinklų ir kitų INFRASTRUKTŪROS objektų NAUJOS STATYBOS, REKONSTRAVIMO IR REMONTO  DARBUS

_______________________

(data)

Vadovaudamiesi Šakių rajono savivaldybės susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir kitų infrastruktūros objektų naujos statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašu, prašome įtraukti į planuojamų susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir kitų infrastruktūros objektų naujos statybos, rekonstravimo ir remonto paraiškų pirmumo eilę ir sudaryti finansavimo sutartį dėl susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir kitų infrastruktūros objektų naujos statybos, rekonstravimo ir remonto darbų atlikimo

- Pavadinimas (-ai)  _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

- Adresas, vieta ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

- Matmenys (ilgis, plotis, plotas, pradžia, pabaiga)  ____________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

- Trumpas aprašymas (Infrastruktūros įrengimo nauda; paaiškinimas, kokią įtaką Infrastruktūros įrengimas darys bendrai rajono infrastruktūrai, socialinei gerovei ir saugiam eismui) ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

| Preliminari statybos montavimo darbų vertė |  | Pareiškėjo finansinis įnašas prie statybos montavimo darbų atlikimo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| be PVM | su PVM | (eurais) | (procentais) |

*Nežinant projekto vertės,  prašome nurodyti procentinę įnašo dalį

- Įsipareigojame skirti lėšų sumokėti už šiuos darbus (pažymėti):

| 6.1. | Statybos montavimo darbams atlikti |  |
| --- | --- | --- |
| 6.2. | Kita: |  |

PRIDEDAMA:

1. Įgaliojimas atstovauti pareiškėjui (-ams).

2. Objekto nuotraukos, ……..lapas (-ai).

3. Objekto schema, matmenys.

4. Projektiniai pasiūlymai (pateikiami laisva forma).

5. Orientacinė statybos montavimo darbų sąmata.

_________________________________                          ________________________________

(parašas)                                                               (vardas, pavardė)

Šakių rajono savivaldybės susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir kitų infrastruktūros objektų naujos statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo

2 priedas

(pavyzdinė sutarties forma)

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ, INŽINERINIŲ tinklų ir kitų INFRASTRUKTŪROS objektų NAUJOS STATYBOS, REKONSTRAVIMO IR REMONTO DARBŲ

Finansavimo SUTARTIS

20__ m. ___________ d.

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188772814, kurios registruota buveinė yra Bažnyčios g. 4, Šakiai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus _________________________, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Savivaldybė) ir __________________________________  asmens/įmonės kodas _______________________, gyvenantis/ esantis                                  , atstovaujama _____________________________, veikiančio pagal __________________________________, (toliau – Pareiškėjas), sutartyje vadinamos Šalimis (toliau – Šalys), vadovaudamosi Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-.......  patvirtintu Šakių rajono savivaldybės susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir kitų infrastruktūros objektų naujos statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, organizavimo tvarkos aprašu, sudarė šią finansavimo sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka patvirtintame Šakių rajono savivaldybės susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir kitų infrastruktūros objektų naujos statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, organizavimo tvarkos apraše bei kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

- SUTARTIES DALYKAS

- Savivaldybė ir Pareiškėjas susitaria bendromis lėšomis įgyvendinti ___________________________________________________ projektą (toliau – projektas).

(Projekto, pavadinimas, vieta)

- ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

- Savivaldybė įsipareigoja:

  - Savivaldybė įsipareigoja organizuoti ir koordinuoti projekto įgyvendinimą Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais bei skirti dalį lėšų projekto įgyvendinimui iš Savivaldybės biudžeto, Kelių priežiūros ir plėtros programos (nereikalingą išbraukti) lėšų;

  - pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus parengti ir suderinti projekto projektinę dokumentaciją, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinkti projektuotoją, kuris turi atitinkamą kvalifikaciją;

  - patvirtinti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą;

  - gavus statybą leidžiantį dokumentą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka projekto įgyvendinimui parinkti Rangovą;

  - užtikrinti projekto techninę priežiūrą;

  - organizuoti projekto statybos užbaigimo procedūras Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

  - užtikrinti projekto įgyvendinimo metu sukurto ar pagerinto turto įregistravimą Nekilnojamojo turto registre (esant poreikiui);

  - apskaityti Pareiškėjo pervestas lėšas Savivaldybės  nurodytoje sąskaitoje.

- Pareiškėjas įsipareigoja skirti finansinį įnašą projekto statybos montavimo darbų atlikimui.

- Sutarties įvykdymo užtikrinimui per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos Pareiškėjas turi sumokėti depozitą į Savivaldybės biudžeto _____________________________________ sąskaitą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo (depozito) dydis yra lygus 50 proc. pareiškėjo finansinio įnašo.

- Per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Savivaldybės pranešimo apie parinktą statybos montavimo darbų rangovą gavimo dienos Pareiškėjas su Savivaldybe pasirašo papildomą susitarimą (Sutarties priedas Nr. 1).

- Papildomu susitarimu nustatoma tiksli įgyvendinamo projekto statybos montavimo darbų vertė, patikslinama šalių finansinių įnašų dalis:

  - Pareiškėjo pervestas depozitas užskaitomas kaip pareiškėjo finansinio įnašo dalis.

  - Pareiškėjo įnašas proporcingai naudojamas atliktiems rangos darbams finansuoti.

- Savivaldybė Pareiškėjo pervestą depozitą per 15 (penkiolika) darbo dienų grąžina į Pareiškėjo nurodytą sąskaitą, jei dėl nenumatytų aplinkybių nepasirašomas papildomas susitarimas  arba Savivaldybės sąskaitoje depozitas yra ilgiau nei 24 mėn. nuo depozito užskaitymo Savivaldybės sąskaitoje dienos.

- Pareiškėjas per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo papildomo susitarimo pasirašymo dienos pervedą likusią savo finansinio įnašo dalį.

- Statybos montavimo darbų atlikimo metu atsiradus papildomoms išlaidoms, Pareiškėjas su Savivaldybe pasirašo papildomą susitarimą, kuriuo įsipareigoja nustatytu procentiniu dydžiu pervesti į Savivaldybės sąskaitą finansinį įnašą.

- Tuo atveju, jeigu Pareiškėjas pažeidžia Sutarties 4 ir 8 punkte nurodytus terminus ir /ar neperveda sutarto finansinio įnašo į Savivaldybės biudžeto sąskaitą, privalo nedelsdamas (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas) raštu apie tai informuoti Savivaldybę ir nurodyti konkrečias priežastis ir pažeidimo pašalinimo terminus.

- Pareiškėjui/Savivaldybei, nevykdant Sutartyje numatytų įsipareigojimų ar juos vykdant netinkamai, Sutartis su Savivaldybe/Pareiškėju vienašališkai nutraukiama neatlyginant Pareiškėjo/Savivaldybės patirtų išlaidų.

- Savivaldybė savo įsipareigojimus pagal Sutartį pradeda vykdyti, kai Pareiškėjas 4 punkte numatytas lėšas perveda į Savivaldybės sąskaitą.

- Pareiškėjas turi teisę susipažinti su lėšų panaudojimo eiga, susijusia inžinerine technine dokumentacija, taip pat dalyvauti projekto įgyvendinimo veiklose.

- Šalys susitaria Sutartyje numatytą projektą įgyvendinti per trumpiausius įmanomus terminus, bet ne ilgiau kaip per 36 mėn.

- SUTARTIES GALIOJIMAS, PRATĘSIMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

- Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

- Šalys susitaria, kad Sutartis gali būti pakeista ar nutraukta rašytiniu abiejų Šalių susitarimu, taip pat Savivaldybės ar Pareiškėjo nutraukta vienašališkai, jeigu Savivaldybė ar Pareiškėjas nevykdo savo įsipareigojimų.

- Šalys susitaria, kad Sutartis gali būti pratęsiama rašytiniu abiejų Šalių susitarimu.

- Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių ar jų įgaliotų atstovų.

- GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

- Jei viena Šalis pažeidžia šią Sutartį, tai nukentėjusioji Šalis turi teisę pareikšti kitai Šaliai pretenziją raštu, nurodydama protingą terminą, per kurį toji Šalis turi imtis priemonių pašalinti Sutarties pažeidimą.

- Šalys susitaria, kad ginčai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami derybų keliu. Jeigu ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu, tai Šalys sprendžia juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

- NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

- Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybė pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį ir jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

- Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba pažeidžia savo prievoles.

- Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 1996-07-15 nutarimo Nr.840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 1997-03-13  nutarimo Nr. 222 „ Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ ir juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Savivaldybės ir (ar) Pareiškėjo atstovams asmeniškai ir pasirašytinai ar siunčiami registruotu laišku ar per kurjerį kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytų atitinkamų adresų.

- Šalys pareiškia ir garantuoja viena kitai, kad sudarydamos Sutartį, jos nepažeidžia jokių sutarčių ar kitokių įsipareigojimų trečiųjų asmenų atžvilgiu. Šiai Sutarčiai sudaryti nereikia gauti jokių trečiųjų asmenų sutikimų.

- Šalys Sutartį perskaitė, suprato jos turinį, pasekmes ir tai paliudydamos bei nieko neverčiamos pasirašė šią Sutartį dviem egzemplioriais lietuvių kalba. Abu egzemplioriai  turi vienodą teisinę galią. Sutarties Šalys turi po vieną šios Sutarties egzempliorių.

- Sutarties priedai  ir papildomi susitarimai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

- Sutarties priedai:

  - Papildomas susitarimas;

  - Paraiška su priedais;

  - Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta paraiškų pirmumo eilė.

- ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

| ## Savivaldybė Šakių rajono savivaldybės administracija Juridinio asmens kodas 188772814 Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, Tel. (8 345) 60 750 El. paštas savivaldybe@sakiai.lt A. s. LT474010042100348975 Luminor bank AS Lietuvos filialas Administracijos direktorius |  | ## Pareiškėjas |
| --- | --- | --- |
| A. V. |  | A. V. |

Finansavimo sutarties priedas

Nr. 1

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

prie .......... m. ..............mėn. .............. d. Finansavimo sutarties Nr. ..................

.........-.......-.........

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188772814, kurios registruota buveinė yra Bažnyčios g. 4, Šakiai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus _________________________, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau tekste – Savivaldybė), ir __________________________________  asmens/įmonės kodas _______________________, gyvenantis/ esantis                                  , atstovaujama _____________________________, veikiančio pagal __________________________________, (toliau – Pareiškėjas), toliau kartu susitarime vadinamos „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, siekdamos efektyviai ir visa apimtimi įgyvendinti projektą – „...................................“, Sutarties 6 p. „Papildomu susitarimu nustatoma tiksli įgyvendinimo projekto statybos montavimo darbų vertė, patikslinama šalių finansinių įnašų dalis“ sudarė šį susitarimą (toliau tekste – Susitarimas) dėl finansinio įnašo nustatymo/patikslinimo ir susitaria, kad:

  - Projekto – „...................................“,bendra statybos montavimo darbų vertė _________ eurų, iš jų:

  - Pareiškėjas prisideda __________ proc. statybos montavimo darbų vertės, _________ eurų, (__________________________________________________________________________ eurų);

  - Savivaldybė prisideda __________ proc. statybos montavimo darbų vertės, _________ eurų, (__________________________________________________________________________ eurų);

- Susitarimas nuo jo pasirašymo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

- Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai iš jo kylančioms teisėms ir pareigoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

- Kitos Sutarties sąlygos šiuo susitarimu nekeičiamos ir Šalims galioja visa jų apimtimi.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

| ## Savivaldybė Šakių rajono savivaldybės administracija Juridinio asmens kodas 188772814 Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, Tel. (8 345) 60 750 El. paštas savivaldybe@sakiai.lt A. s. LT474010042100348975 Luminor bank AS Lietuvos filialas |  | ## Pareiškėjas |
| --- | --- | --- |

Šalys šį Susitarimą perskaitė, joms yra aiškus Susitarimo turinys ir pasekmės, Šalys Susitarimą suprato, kaip visiškai atitinkantį jų valią ir ketinimus, pasirašė:

Administracijos direktorius

| A. V. |  | A. V. |
| --- | --- | --- |