[image: image1.png]



ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2010-2012 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO

2010 m. kovo 25 d.  Nr.T-55

Šakiai


Rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55- 1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 str. 2 d. 40 p. ir rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. T-44 ,,Dėl Šakių rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti skyrimo ir panaudojimo tvarkos patvirtinimo“, nusprendžia,


patvirtinti rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros 2010-2012 metų  programą (pridedama). 

Meras


 Juozas Bertašius

                                                                                                          PATVIRTINTA
                                                                               Šakių rajono savivaldybės tarybos 

                                                                                                          2010 m. kovo  25 d.  sprendimu Nr.T-55
KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMA 2010-2012 METAMS
	Eil.Nr.
	Objekto pavadinimas
	Ilgis
	Plotis
	Kaina tūkst.lt
	2010
	2011
	2012

	
	BARZDŲ SENIŪNIJA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Asfalto dangos atnaujini-   mas Barzdų mst. Mokyklos  gatvėje
	740
	4,0
	106,0
	50,0
	56,0
	

	2.
	Žvyro dangos atstatymas Baltrušių kaime Lauko gatvėje
	200
	4,0
	9,6
	9,6
	
	

	3.
	Asfalto dangos atnaujinimas Baltrušių km. Saulės gatvėje
	300
	4,0
	43,2
	
	
	43,2

	4.
	Asfalto dangos duobių remontas
	450 m2
	
	33,0
	11,0
	11,0
	11,0

	
	
	
	
	VISO
	70,6
	67,0
	54,2

	
	GELGAUDIŠKIO SENIŪNIJA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Asfalto dangos atnaujinimas Gelgaudiškio miesto Jaunimo gatvėje
	238
	3,7
	35,0
	
	35,0
	

	2.
	Asfalto dangos įrengimas  Pajotijo    gyv. gatvėje
	300
	4
	84,0
	84,0
	
	

	3.
	Asfalto dangos įrengimas Gelgaudiškio miesto Kranto   gatvėje
	235
	3,5
	60,0
	
	60,0
	

	4.
	Asfalto dangos įrengimas Gelgaudiškio miesto Klevų gatvėje
	442
	4,0
	124,0
	
	
	124,0

	5.
	Asfalto dangos duobių remontas
	900 m2
	
	66,0
	22,0
	22,0
	22,0

	
	
	
	
	VISO
	106,0
	117,0
	146,0

	
	GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Novos gatvės asfalto dangos atnaujinimas Griškabūdžio mst.
	700
	4,0
	102,0
	
	
	102,0

	2.
	Asfalto dangos atnaujinimas Degutinės km.Ryto gatvėje
	700
	5,0
	106,0
	
	106,0
	

	6.
	Asfalto dangos atnaujinimas Griškabūdžio mst. Parko gatvėje
	500
	5,0
	112,0
	112,0
	
	

	8.
	Asfalto dangos duobių remontas
	450 m2
	
	33,0
	11,0
	11,0
	11,0

	
	
	
	
	VISO
	123,0
	117,0
	113,0

	
	KIDULIŲ SENIŪNIJA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Asfalto dangos įrengimas   Žygėnų km.  Mokyklos gatvėje
	550
	4,0
	160,6
	80,0
	80,6
	

	2.
	Žvyro dangos atstatymas kelyje Nr.Kd-II-27 už Vove-rių km. tvenkinio
	2000
	4,0
	96,0
	
	
	96,0

	3.
	Asfalto dangos duobių remontas
	300 m2
	
	22,0
	7,3
	7,3
	7,3

	
	
	
	
	VISO
	87,3
	87,9
	103,3

	
	KRIŪKŲ SENIŪNIJA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Asfalto dangos įrengimas    Gerdžiūnų km. Kolūkiečių gatvėje
	500
	5,0
	182,0
	
	91,0
	91,0

	2.
	Žvyro dangos atstatymas kelyje į Ilguvą
	1200
	6,0
	86,4
	86,4
	
	

	3.
	Asfalto dangos duobių remontas
	900 m2
	
	66,0
	22,0
	22,0
	22,0

	
	
	
	
	VISO
	108,4
	113,0
	113,0

	
	KUDIRKOS NAUMIES-ČIO SENIŪNIJA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Žvyro dangos atstatymas   Panovių  km.Pašešupio gatvėje
	340
	4,0
	16,0
	16,0
	
	

	2.
	Žvyro dangos atstatymas   K.Naumiesčio mieste kelyje nuo  kepyklos iki masinių žudynių kapinių
	400
	4,0
	22,4
	22,4
	
	

	3.
	Asfalto dangos įrengimas Būblelių km. Beržų ir Aka-cijjų gatvėse
	615
	4,0
	180,0
	
	90,0
	90,0

	4.
	Asfalto dangos duobių remontas
	600 m2
	
	44,0
	14,6
	14,6
	14,6

	
	
	
	
	VISO
	   53,0
	104,6
	104,6

	
	LEKĖČIŲ SENIŪNIJA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Žvyro dangos atstatymas  Lekėčių mst.Šilo gatvėje
	170
	4,0
	9,5
	9,5
	
	

	2.
	Žvyro dangos atstatymas Lekėčių mst. Sirvydų gatvėje
	120
	4,0
	5,8
	5,8
	
	

	3.
	Žvyro dangos atstatymas   kelyje        Lekėčiai-Vincentava
	1300
	4
	62,4
	
	62,4
	

	4.
	Žvyro dangos atstatymas kelyje 3-I-11 į Barakanską
	1700
	4
	81,6
	
	
	81,6

	5.
	Asfalto angos duobių remontas
	450 m2
	
	33,0
	11,0
	11,0
	11,0

	
	
	
	
	VISO
	26,3
	73,4
	92,6

	
	LUKŠIŲ SENIŪNIJA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Asfalto dangos atnaujinimas  Liepalotų km. Mokyklos gatvėje
	400
	3,5
	56,0
	56,0
	
	

	2.


	Pėsčiūjų tako dangos atnaujinimas Lukšių mst. Nemuno gatvėje
	920 m2
	
	106,4
	
	106,4
	

	3.
	Pėsččiųjų tako dangos atnaujinimas Lukšių mst. Tatarės gatvėje
	400
	2,5
	88,0
	
	
	88,0

	5.
	Asfalto dangos atnaujinimas  Lukšių mst. Rasos gatvėje
	200
	5,0
	60,0
	60,0
	
	

	7.
	Asfalto dangos duobių remontas
	1500 m2
	
	110,0
	36,5
	36,5
	36,5

	
	
	
	
	VISO
	152,5
	142,9
	124,5

	
	PLOKŠČIŲ SENIŪNIJA
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Asfalto dangos įrengimas Antaniškių kaimo gatvėje
	900
	3,5
	160,0
	73,0
	80,0
	

	2.
	Žvyro dangos atstatymas  Voniškių kaime kelyje 10-II-10
	800
	4,0
	38,0
	38,0
	
	

	3.
	Pėsčiųjų tako įrengimas  Plokščių km.Bažnyčios gatvėje
	200
	2,0
	52,0
	
	
	52,0

	4.
	Asfalto dangos duobių remontas
	300 m2
	
	21,0
	7,0
	7,0
	7,0

	
	
	
	
	VISO
	118,0
	87,0
	59,0

	
	SINTAUTŲ SENIŪNIJA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Užsienių km. vietinės reikš-mės privažiuojamojo kelio prie Dievo gailestigumo baž-nyčios rekonstrukcija
	2140
	4,0
	1309,1
	420,0
	
	

	2.
	Asfalto dangos įrengimas   Veršių km.   Tujų gatvėje
	200
	3,5
	50,0
	50,0
	
	

	3.
	Asfalto dangos įrengimas Sintautų mst. Pentos gatvėje
	300
	4,0
	84,0
	
	84,0
	

	5.
	Asfalto dangos įrengimas   Užsienių km. Vakarės gatvėje
	350
	3,5
	89,4
	
	
	89,4

	6.
	Asfalto dangos duobių remontas
	300 m2
	
	21,0
	7,0
	7,0
	7,0

	
	
	
	
	VISO
	477,0
	91,0
	96,4

	
	SLAVIKŲ SENIŪNIJA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Žvyro dangos atstatymas   kelyje         Būtviliškiai-Juškakaimis    2-I-12
	400
	6,0
	29,0
	29,0
	
	

	2.
	Žvyro dangos atstatymas     kelyje į Žiūrių  evangelikų kapines
	300
	4,0
	15,0
	
	15,0
	

	3.
	Asfalto dangos įrengimas Slavikų km. Vyšnių gatvėje
	150
	6,0
	65,7
	
	
	65,7

	4.
	Asfalto dangos duobių remontas
	450 m2
	
	33,0
	11,0
	11,0
	11,0

	
	
	
	
	VISO
	40,0
	26,0
	76,7

	
	SUDARGO SENIŪNIJA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Vietinės reikšmės kelio   Nr. 11-II-10 Kiršliai-Rociškiai  Žvyro
ir Nr.12-II-8 Pukniai-Sudargo miškas rekonstrukcija
	3976
	4,0
	2672,0
	500,0
	500,0
	500,0

	2.
	Nemuno gatvės asfalto dangos atnaujinimas Grinaičių km.
	300
	4,0
	60,0
	60,0
	
	

	3.
	Asfalto dangos atnaujinimas   Žvejų  gatvėje Grinaičių km.
	720
	5,0
	144,0
	
	72,0
	72,0

	4.
	Asfalto dangos duobių remontas
	450 m2
	
	33,0
	11,0
	11,0
	11,0

	
	
	
	
	VISO
	571,0
	583,0
	583,0

	
	ŠAKIŲ SENIŪNIJA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Bažnyčios gatvės dangos atnaujinimas Šakių mieste
	1250
	6
	300,0
	
	300,0
	

	2.
	Asfalto dangos atnaujinimas įrengiant pėsčiųjų taką  Gimnazijos gatvėje Šakių mieste
	700
	7,0
	250,0
	
	
	250,0

	3.
	Asfalto dangos įrengimas   Turgaus ir Islandijos gatvėse Šakių mieste 
	584
	5,0
	210,0
	210,0
	
	

	4.
	Asfalto dangos duobių remontas
	10000 m2
	
	730,0
	255,0
	255,0
	220,0

	
	
	
	
	VISO
	465,0
	555,0
	470,0

	
	ŽVIRGŽDAIČIŲ SENIŪNIJA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Asfalto dangos atnaujinimas Žvirgždaičių mst. Draugystės gatvėje
	1000
	6,0
	240,0,0
	60,0
	70,0
	110,0

	2.
	Asfalto dangos duobių remontas
	600 m2
	
	44,0
	14,6
	14,6
	14,6

	
	
	
	
	VISO
	64,6
	84,6
	124,6

	1.
	Kelių inventorizacija
	
	
	
	95,2
	95,2
	95,2

	2.
	Techninė priežiūra
	
	
	
	30,0
	30,0
	30,0

	3.
	Projektavimo darbai
	
	
	
	57,0
	57,0
	57,0

	4.
	Eismo saugumo priemonės
	
	
	
	76,0
	76,0
	76,0

	5.
	Žiemos tarnybos darbai
	
	
	
	76,0
	76,0
	76,0

	6.
	Kokybės kontrolė
	
	
	
	8,0
	8,0
	8,0

	
	
	
	
	IŠ VISO
	2804,9
	2591,6
	2603,1











