PATVIRTINTA

Šakių rajono savivaldybės tarybos

2024 m. vasario     d. sprendimu Nr. T-

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2023 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

1. Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas:

| Eil. Nr. | (1) Programos finansavimo šaltiniai | Surinkta lėšų, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 88 081 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius) | 11 195 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 2 799 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos | 85 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4): | 102 160 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 43 226 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 8 288 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7) | 51 514 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 208 284 |

| Eil. Nr. | (2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos | Lėšos Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.10. | 20 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 20 418 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 15 668 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11) | 36 086 |

| Eil. Nr. | (3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos | Lėšos Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.13. | 80 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 81 672 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 39 012 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14) | 120 684 |

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą:

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos |  |  |
| 2.1.1. | Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemonių kompensavimui | Priemonės vykdytojas VĮ Valstybinė miškų urėdija. Darbų pradžia 2023 m. balandžio mėn., pabaiga – 2023 m. lapkričio mėn. Darbai atlikti 18 medžioklės plotų: sodinukai aptepti repelentais – 818,40 ha plote. Bendra įgyvendintų priemonių vertė – 48 514,00 Eur. Vadovaujantis Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių vertinimo bei kompensuojamos sumos už jas nustatymo komisijos 2021-12-01 posėdžio protokolu Nr. 2022/1, kompensuojama 100 proc. patirtų išlaidų. | 48 514,00 |
| 2.2. | Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimo priemonės |  | 0 |
| 2.3. | Vilkų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių kompensavimui |  | 0 |
|  | Iš viso |  | 48 514 |

3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai:

| Programos pavadinimas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- |
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa | 22 498 |

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos:

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas |  | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės |  |  |  |
| 4.1.1. | Gyventojams priklausančių gaminių, turinčių neigiamą poveikį aplinkai darančių medžiagų, atliekų tvarkymas |  | Apmokėta už gyventojams priklausančių gaminių, kurių sudėtyje yra neigiamą poveikį aplinkai turinčių medžiagų, atliekų surinkimą ir išvežimą. Iš viso surinkta 252,56 t asbesto atliekų už 59 585,42 Eur. Dalis lėšų (49 275,42 Eur) buvo kompensuota įgyvendinant valstybės dotuojamos Atliekų prevencijos ir tvarkymo priemonės „Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti“ projektą. Darbus atliko UAB „Ekonovus“. Darbai pradėti 2023-10-06, darbai baigti 2023-11-03 (2023 m. spalio 6 d. paslaugų teikimo sutartis Nr. VPS-188) 2023 m. spalio 6 d. PVM sąskaita faktūra VINKA Nr. 37536 UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ atliekų priėmimo pažymos su kvitais: 2023-10-09 deklaracija Nr. ŠAK-1/, kvitas Nr. 126876; 2023-10-10 deklaracija Nr. ŠAK-2/, kvitas Nr. 126903; 2023-10-10 deklaracija, Nr. ŠAK-3/ kvitas Nr. 126934; 2023-10-11 deklaracija Nr. ŠAK-4/, kvitas Nr. 126947; 2023-10-14 deklaracija Nr. ŠAK-5/, kvitas Nr. 127060; 2023-10-14 deklaracija Nr. ŠAK-6/, kvitas Nr. 127075; 2023-10-21 deklaracija Nr. ŠAK-7/, kvitas Nr. 127265; 2023-10-21 deklaracija Nr. ŠAK-8/, kvitas Nr. 127268; 2023-10-12 deklaracija Nr. ŠAK-9/, kvitas Nr. 127016; 2023-10-14 deklaracija Nr. ŠAK-10/, kvitas Nr. 127071. 2023-10-21 deklaracija Nr. ŠAK-11/, kvitas Nr. 127274. 2023-10-25 deklaracija Nr. ŠAK-12/, kvitas Nr. 127382. 2023-10-22 deklaracija Nr. ŠAK-13/, kvitas Nr. 127280. 2023-10-23 deklaracija Nr. ŠAK-14/, kvitas Nr. 127296. 2023-10-21 deklaracija Nr. ŠAK-15/, kvitas Nr. 127275. 2023-10-26 deklaracija Nr. ŠAK-16/, kvitas Nr. 127404. 2023-10-16 deklaracija Nr. ŠAK-17/, kvitas Nr. 127111. 2023-10-26 deklaracija Nr. ŠAK-18/, kvitas Nr. 127415. 2023-10-24 deklaracija Nr. ŠAK-19/, kvitas Nr. 127333. 2023-10-31 deklaracija Nr. ŠAK-20/, kvitas Nr. 127535. 2023-10-27 deklaracija Nr. ŠAK-24/, kvitas Nr. 127455. 2023-10-27 deklaracija Nr. ŠAK-25/, kvitas Nr. 127432. 2023-10-29 deklaracija Nr. ŠAK-26/, kvitas Nr. 127481. 2023-10-25 deklaracija Nr. ŠAK-27/, kvitas Nr. 127366. 2023-10-28 deklaracija Nr. ŠAK-28/, kvitas Nr. 127466. 2023-10-28 deklaracija Nr. ŠAK-29/, kvitas Nr. 127478. 2023-10-29 deklaracija Nr. ŠAK-30/, kvitas Nr. 127484. 2023-10-31 deklaracija Nr. ŠAK-31/, kvitas Nr. 127554. | 10 310 |
| 4.1.2. | Vandentvarkos objektų projektavimas, statyba ir remontas |  |  |  |
| 4.1.3. | Savivaldybei priklausančių statinių tamponavimo darbai |  | Paslaugas teikė UAB „Artezija“. Atlikti dviejų nenaudojamų gręžinių (gręžinio Nr. 22483 (pirminis Nr. 4529) (Valių k. 31A, Šakių r. sav.) ir gręžinio Nr. 16896 (Rytų g. 5, Daukantiškių k., Gelgaudiškio sen., Šakių r. sav.) tamponavimo darbai. (2023 m. liepos 25 d. paslaugų teikimo sutartis Nr. VPS-136; 2023-09-11 PVM sąskaita faktūra Nr. ART2905, 2023 m. rugsėjo 11 d. atliktų darbų aktas Nr. 2023/09/11_01). Atliktų darbų vertė – 4991,25 Eur. Likusi lėšų suma už darbus buvo finansuota iš rajono savivaldybės biudžeto. | 1000 |
| 4.1.4. | Teršalų, išmetamų į gilesnius žemės sluoksnius savivaldybės teritorijoje, mažinimas |  | Iš dalies kompensuotos individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidos Šakių rajono gyventojams pagal 2021 m. birželio 25 d. Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-211 „Dėl Šakių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų kompensavimo iš dalies tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą tvarką. 2023 m. lapkričio 21 d. komisijos posėdžio protokolu Nr. 2023/2/VL-1557 patvirtinti 59 (penkiasdešimt devyni) gyventojai, kurie atitinka reikalavimus bei jiems buvo numatyta bei pervesta kompensavimo suma. Kompensuota nuotekų valymo įrenginių pastatymas Griškabūdžio gimnazijos Paluobių daugiafunkcio centro skyriui. 2023-04-14 PVM sąskaita faktūra Nr. BB2023-112, 2023 m. balandžio 14 d. atliktų darbų aktas. Atliktų darbų vertė – 15 050,00 Eur. Ši lėšų suma buvo finansuota iš rajono savivaldybės biudžeto. Kompensuota biologinio buitinių nuotekų valymo įrenginio Šakių r. sav., Sintautuose, J.. Pikčilingio g. 1, statybos projektas. PVM sąskaita faktūra Nr. JIV Nr. 166, 2023 m. birželio 7 d. Atliktų darbų vertė – 200,00 Eur. PVM sąskaita faktūra Nr. ALL0101, 2023 m. rugpjūčio 31 d. Atliktų darbų vertė – 4 779,50 Eur. PVM sąskaita faktūra Nr. ALL0128, 2023 m. gruodžio 27 d. Atliktų darbų vertė – 721,50 Eur. PVM sąskaita faktūra serija AJ Nr. 0486, 2023 m. balandžio18 d. Atliktų darbų vertė – 363,00 Eur. Ši lėšų suma buvo finansuota iš rajono savivaldybės biudžeto. | 58 253 |
| 4.1.5. | Invazinių Lietuvoje rūšių sąraše esančių rūšių gausos reguliavimas ir naikinimas |  | Įsigyta priemonė Lima Oro iš uždarosios akcinės bendrovės „Scandagra“ Šakių rajono seniūnijose besiveisiančių invazinių šliužų, esančių invazinių Lietuvoje Luizitaninių arionų sąraše (nuo šliužų). (2023-06-07 PVM sąskaita faktūra Nr. SCAA20166). | 6 995,01 |
| 4.2. | Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės |  |  |  |
| 4.3. | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės |  |  |  |
| 4.3.1. | Bešeimininkių ar pavojingų atliekų surinkimui, nelegalių sąvartynų likvidavimui |  |  | 0 |
| 4.4. | Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės |  |  |  |
| 4.4.1. | Savivaldybės aplinkos monitoringo programos parengimas | Buvo parengta Šakių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2023-2028 metų programa, kuri buvo 2022-11-25 patvirtinta rajono taryboje sprendimu Nr. T-344. Paslaugos teikėjas - UAB „Darnaus vystymosi institutas“ (2023-12-19 PVM sąskaita faktūra DVI Nr. 554). |  | 4 000 |
| 4.5. | Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės |  |  |  |
| 4.5.1. | Seminarams, komandiruotėms, fotografijos prekėms, knygoms, bukletams pirkti, laikraščiams ar kt. leidiniams užsakyti, ekologiškiems suvenyrams įsigyti |  | Priemonės vykdytojas – VšĮ „Baltijos miškai“ leidykla“. Už 16 vnt. žurnalo „Miškai“ prenumeratų 2023 metų II pusmečiui, skirtų Šakių rajono mokykloms (pagal 2023-06-22 PVM sąskaitą faktūrą BM Nr. 007067). | 186,40 |
|  |  |  | Priemonės vykdytojas – VšĮ „Atverk pasaulį“. Už I pusmečio „National geographic Kids“ prenumeratą 2024 m., skirtas rajono mokyklų bibliotekoms (pagal 2023-12-20 PVM sąskaitą faktūrą NG Nr. 0035653). | 228 |
|  |  |  | Priemonės vykdytojas – VšĮ „Baltijos miškai“ leidykla“. Už 16 vnt. žurnalo „Miškai“ prenumeratų 2023 metų II pusmetį, skirtų Šakių rajono mokykloms (pagal 2023-06-22 PVM sąskaitą faktūrą BM Nr. 007067). | 159,96 |
| 4.6. | Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės |  |  |  |
| 4.6.1. | Želdinių įsigijimui |  | - Priemonės vykdytojas – VĮ Valstybinių miškų urėdija, Dubravos regioninis padalinys, Raudondvario medelynas. Už želdinius, skirtus miestų ir miestelių visuomeninių teritorijų apželdinimui (2023-04-13 PVM sąskaita faktūra: SM53 26707). | 2 677,55 |
|  |  |  | - Priemonės vykdytojas – ūkininkas Donatas Venckevičius. Už želdinius, skirtus miestų ir miestelių visuomeninių teritorijų apželdinimui, (2023-04-20 PVM sąskaita faktūra: AJ Nr. 23/047). | 3 804 |
|  |  |  | - Priemonės vykdytojas – ūkininkas Donatas Venckevičius. Už želdinius, skirtus miestų ir miestelių visuomeninių teritorijų apželdinimui, (2023-04-29 PVM sąskaita faktūra: AJ Nr. 23/093). | 2 452,50 |
|  |  |  | Priemonės vykdytojas – Editos Lukošienės įmonė „Landšafto architektūra“. Už želdinius, skirtus Gelgaudiškio dvaro rūmų prieigų (klombų) apželdinimui (2023-05-22 PVM sąskaita faktūra: LAN 905). | 17 575 |
|  |  |  | Priemonės vykdytojas – UAB „MMC Forest“ Už 15 kaštonų, skirtų Šakių rajono Gelgaudiškio seniūnijos Gelgaudiškio dvaro parko alėjai apželdinti (2023-05-09 PVM sąskaita faktūra: MMC-F 034317). | 180 |
| 4.6.2. | Pavojų keliančių ir sergančių medžių genėjimas bei šalinimas |  |  |  |
| 4.6.3. | Šakių rajono želdynų ir želdinių inventorizavimas ir apskaita |  |  |  |
|  | Iš viso |  |  | 77 234 |

5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos):

| Eil. Nr. | Programos priemonių grupės pavadinimas | Lėšų likutis Eur |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | 0 |
| 5.2. | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | 13 588 |
| 5.3. | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) | 21 046,05 |
| 5.4. | Iš viso | 34 634,05 |

_________________