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ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  TARYBA

S P R E N D I M A S

DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS 2009 METAIS VYKDOMŲ MELIORACIJOS OBJEKTŲ (DARBŲ) VARDINIŲ SĄRAŠŲ TVIRTINIMO

2009 m. sausio 22 d. Nr. T- 1
Šakiai


Savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2006 m. vasario 2 d. įsakymu Nr.3D-44 (Žin., 2006, Nr.18-638) patvirtintų savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atsakingų už melioraciją, pavyzdinių nuostatų 8.1. p., n u s p r e n d ž i a ,

patvirtinti  savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vykdomų:


1.2009 metais Valstybės investicijų programoje numatytus melioracijos objektų (darbų) vardinius sąrašus (pridedama).


2.Valstybės funkcijoms 2009 metais atlikti melioracijos objektų (darbų) vardinius sąrašus (pridedama).

Meras










Juozas Bertašius


2009 METAIS VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOJE NUMATYTŲ
 MELIORACIJOS OBJEKTŲ (DARBŲ) 

S Ą R A Š A S

	Eil.

Nr.
	Darbų ir objektų pavadinimas
	Mato

vnt.
	Kiekis

vnt.
	Pilna sąmatinė vertė

tūkst. Lt.
	
	Sąmatinės vertės likutis

tūkst. Lt.
	
	Darbų vertė

tūkst. Lt.
	
	I

pusmetis
	II

pusmetis
	Atidavi-

mas 

naudojimui

	
	
	
	
	Viso
	SMD
	Viso
	SMD
	Viso
	SMD
	
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	1.
	Melioracijos statinių remontas ir rekonstrukcija
	*
	*
	2457,874
	2013,939
	2174,394
	1992,175
	1452,000
	1298,320
	860,000
	592,000
	-

	1.1
	Griovių remontas ir rekonstrukcija
	km
	18,69


	2218,310
	1822,066
	1962,426
	1800,302
	1438,491
	1296,785
	860,000
	578,491
	-

	***
	Šakių rajono Sintautų seniūnijos Gaisrių kaimo griovio P-3 ir jo statinių remonto ir rekonstrukcijos darbai. 
	km
	0,36
	24,882
	16,338
	19,572
	16,338
	19,164
	16,338
	15,000 
	4,164
	II

pusmetis

	a
	griovių remontas ir rekonstrukcija
	
	
	16,338
	16,338
	16,338
	16,338
	16,338
	16,338
	
	
	

	b
	projekto ekspertizė
	
	
	0,564
	
	0,564
	
	0,564
	
	
	
	

	c
	tyr. projekt. išlaidos
	
	
	5,310
	
	-
	
	-
	
	
	
	

	d
	st. tech. priežiūra
	
	
	0,408
	
	0,408
	
	-
	
	
	
	

	e
	nenumatyti darbai
	
	
	2,262
	
	2,262
	
	2,262
	
	
	
	

	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	***
	Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio ir Sintautų seniūnijose Užpjaunių kaimo Nopaičio sausinimo sistemos griovių ir jų statinių remonto ir rekonstrukcijos darbai.  
	km 
	17,57
	665,747
	504,517
	524,527
	504,517
	1,000
	1,000
	0
	1,000
	2010 metų

II

pusmetis

	a
	griovio remontas ir rekonstrukcija
	
	
	504,517
	504,517
	504,517
	504,517
	1,000
	1,000
	
	
	

	b
	projekto ekspertizė
	
	
	8,215
	
	-
	
	-
	
	
	
	

	c
	tyr. projekt. išlaidos
	
	
	77,357
	
	-
	
	-
	
	
	
	

	d
	st. tech. priežiūra
	
	
	15,136
	
	3,729
	
	-
	
	
	
	

	e
	nenumatyti darbai
	
	
	60,522
	
	16,281
	
	-
	
	
	
	

	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	***
	Šakių rajono Sintautų ir Griškabūdžio seniūnijose griovio Penta-I ir jos statinių remonto ir rekonstrukcijos darbai.
	km
	18,33
	1527,681
	1301,211
	1418,327
	1279,447
	1418,327
	1279,447
	845,000
	573,327
	II

pusmetis

	a
	griovių remontas ir rekonstrukcija
	
	
	1301,211
	1301,211
	1279,447
	1279,447
	1279,447
	1279,447
	
	
	

	b
	projekto ekspertizė
	
	
	4,428
	
	-
	
	-
	
	
	
	

	c
	tyr. projekt. išlaidos
	
	
	50,032
	
	-
	
	-
	
	
	
	

	d
	st. tech. priežiūra
	
	
	32,530
	
	-
	
	-
	
	
	
	

	e
	nenumatyti darbai
	
	
	138,880
	
	138,880
	
	138,880
	
	
	
	

	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	1.2
	Drenažo 

rekonstrukcija ir remontas


	ha
	45,7
	239,564
	191,873
	211,968
	191,873
	13,509
	1,535
	0,0
	13,509
	-

	***
	Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio seniūnijos Panovių kaimo (buv. ,,Šešupės” t.ū.) melioracijos projekto Nr.14 sausinimo sistemos Nr.47 valstybei priklausančių drenažo rinktuvų remonto ir rekonstrukcijos darbai.  
	ha 
	39,0
	139,775
	114,423
	125,977
	114,423
	3,000
	0,868
	0,0
	3,000
	2010 metų

II

pusmetis

	a
	rinktuvų remontas ir rekonstrukcija
	
	
	114,423
	114,423
	114,423
	114,423
	1,535
	1,535
	
	
	

	b
	projekto ekspertizė
	
	
	1,465
	
	1,465
	
	1,465
	
	
	
	

	c
	tyr. projekt. išlaidos
	
	
	13,798
	
	-
	
	-
	
	
	
	

	d
	st. tech. priežiūra
	
	
	3,433
	
	3,433
	
	-
	
	
	
	

	e
	nenumatyti darbai
	
	
	6,656
	
	6,656
	
	-
	
	
	
	

	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	***
	Šakių rajono Siesarties upelio aukštupio baseino griovio S-23 ir sausinimo sistemos Nr.2 remonto ir rekonstrukcijos darbai. 
	ha 
	6,7
	99,789
	77,450
	85,991
	77,450
	10,509
	9,044
	0,0
	10,509
	2010 metų

II

pusmetis

	a
	rinktuvų remontas ir rekonstrukcija
	
	
	77,450
	77,450
	77,450
	77,450
	9,044
	9,044
	
	
	

	b
	projekto ekspertizė
	
	
	1,465
	
	1,465
	
	1,465
	
	
	
	

	c
	tyr. projekt. išlaidos
	
	
	13,798
	
	-
	
	-
	
	
	
	

	d
	st. tech. priežiūra
	
	
	2,324
	
	2,324
	
	-
	
	
	
	

	e
	nenumatyti darbai
	
	
	4,752
	
	4,752
	
	-
	
	
	
	

	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	**
	*******************
	***
	****
	******
	******
	******
	******
	******
	******
	*****
	*****
	*****

	2.
	Projektavimo 

darbai
	*
	*
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	40,00
	10,00
	-

	***
	Projektavimo ir ekspertizės darbams apmokėti.
	-
	-
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	40,00
	10,00
	II

pusmetis

	**
	*******************
	***
	****
	******
	******
	******
	******
	******
	******
	*****
	*****
	*****

	
	Iš viso lėšų 

pagal Valstybės investicijų programą
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	1502,000
	1348,320
	900,000
	602,000
	*


Pastaba: pateiktos objektų (darbų) kainos yra preliminarios ir jos bus tikslinamos vykdant rangovų atranką. 

Ketvirčiais lėšos paskirstomos sekančiai: I-100000 Lt; II-800000 Lt; III-400000 Lt; IV-202000 Lt;

Šakių rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus vedėjas
…………………………………    A.Vigelis  


V.Haase Tel. (8-345) 60362













PATVIRTINTA













Šakių rajono savivaldybės tarybos 













2009 m. sausio 22 d. sprendimu Nr.T-1

VALSTYBĖS FUNKCIJOMS 2009 METAIS ATLIKTI 

 MELIORACIJOS OBJEKTŲ (DARBŲ) 

S Ą R A Š A S

	Eil.

Nr.
	Darbų  ir  objektų  pavadinimas
	Mato

vnt.
	Kiekis

vnt.
	Pilna sąmatinė vertė

tūkst. Lt.
	
	Sąmatinės vertės 

likutis

tūkst. Lt.
	
	Darbų vertė

tūkst. Lt.
	
	I

pusmetis
	II

pusmetis
	Atidavi-

mas naudoji mui

	
	
	
	
	Viso
	
	Viso
	
	Viso
	
	
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	
	6.
	
	7.
	
	8.
	9.
	10.

	1.
	Valstybinėms funkcijoms atlikti
	*
	*
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	-
	-

	***
	Melioruotos žemės ir melioracijos statinių kompiuterinės apskaitos, centrinės duomenų bazės palaikymo, tobulinimo, duomenų koregavimo, melioracijos darbuotojų apmokymo, operatyvinės mėnesinės informacijos apie atliktus melioracijos darbus surinkimo ir apdorojimo bei programų ,,Melioracijos darbų sąmatiniai skaičiavimai”, eksploatavimo ir normatyvinių bazių palaikymo ir respublikinės duomenų bazės Mel_DB10LT duomenų bazės palaikymas ir koregavimas.
	ha
	92797,66
	22,000
	
	22,000
	
	22,000
	
	11,000
	11,000
	II

pusmetis

	***
	Avarinių gedimų Valstybei priklausančiuose drenažo rinktuvuose ir hidrotechniniuose statiniuose pašalinimas (pagal  žemės naudotojų prašymus)
	Vnt.
	100
	217,200
	
	217,200
	
	217,200
	
	120,000
	97,200
	II

pusmetis

	***
	Melioracijos projektų  1:2000 mini duomenų (kelių, griovių, rinktuvų, hidrotechninių statinių) vektorizavimas ir atributinių duomenų parengimas pagal MelGIS specifikaciją. ((Sudargas-3776,3 ha, Kiduliai-4613,8 ha, Daukantiškiai-4427,4 ha)
	ha
	12817,5
	32,800
	
	32,800
	
	32,800
	
	-
	32,800
	II

pusmetis

	***
	Skenuotos melioracijos projektinės planinės medžiagos susiejimas su LKS-94 koordinačių sistema, sukuriant kadastro vietovės žemėlapį M 1:2000

(Bubleliai - 2875,3 ha, Gerdžiūnai - 3251,7 ha, Kriūkai - 2437,2 ha, Lekėčiai - 1567,2 ha, Plokščiai - 5987,9 ha, Degutinės - 2314,4 ha, Gerdžių - 1085,0 ha, Girėnų - 2426,0 ha, Liepalotų - 3590,1 ha, Lukšių - 5682,8 ha) 
	Ha 
	31217,6
	133,000
	
	133,000
	
	133,000
	
	-
	133,000
	II

pusmetis

	***
	Melioracijos hidrotechninių statinių priežiūra
	Vnt.
	11
	40,000
	
	40,000
	
	40,000
	
	20,000
	20,000
	II

pusmeti

	***
	Griovių kraštų, šlaitų ir dugno šienavimas bei griovių priežiūra
	km
	53,113
	150,000
	
	150,000
	
	150,000
	
	-
	150,000
	II

pusmetis

	
	Iš viso lėšų pagal Valstybinėms funkcijoms atlikti programą
	*
	*
	*
	
	*
	
	595,000
	
	151,000
	444,000
	*


Pastaba: pateiktos objektų (darbų) kainos yra preliminarios ir jos bus tikslinamos vykdant rangovų atranką. 

Ketvirčiais lėšos paskirstomos sekančiai: I – 50000 Lt; II – 101000 Lt; III – 300000 Lt; IV – 144000 Lt;

Šakių rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus vedėjas
…………………………………    A.Vigelis  
V.Haase Tel. (8-345) 60362








PATVIRTINTA


Šakių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 22 d. sprendimu Nr.T-1
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