1

20

PATVIRTINTA
Šakių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. balandžio    d. įsakymu Nr. AT-    









[image: ]
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„ŠAKIŲ VANDENYS“



2019 METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA














2020 m.

TURINYS

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA. BENDROJI DALIS....................................................................................................3-12
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ BENDRA INFORMACIJA.....3-4
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2019 METŲ VEIKLOS KRYPČIŲ IR TIKSLŲ APŽVALGA....................................................................................................4-5
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2019 M. PLANUOTŲ VEIKLŲ ĮGYVENDINIMUI SKIRTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI, LĖŠŲ PANAUDOJIMAS.....................5-7
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2019 METŲ VEIKLOS PRINCIPŲ APŽVALGA......................................................................................................................7-8
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ VEIKLOS ATITIKIMAS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIAMS PLĖTROS IR VEIKLOS PLANAMS.................8-9
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANO KELIAMI TIKSLAI............................................................................................................................9-10
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANO UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ĮVYKDYMO APŽVALGA...........................................................10-12
[bookmark: _GoBack]PRIEDAS. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA. PRIEMONIŲ PLANO DALIS................................................13-19


 
 













UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA. BENDROJI DALIS. 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ BENDRA INFORMACIJA

Uždaroji akcinė bendrovė „Šakių vandenys“, buvusi specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė „Šakių vandenys“, įsteigta Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, 1991 m. rugpjūčio 1 d. reorganizavus Šakių valstybinę vandens tiekimo įmonę. Bendrovė įsteigta ir veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, bendrovės įstatais, Lietuvos Respublikos įmonių įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei norminiais aktais, kurie reguliuoja įmonių veiklą. Bendrovės buveinės adresas: V. Kudirkos g. 62, Šakiai. Pakeitus įmonės pavadinimą, nuo 2003 m. spalio 3 d. pasikeitė ir įmonės įregistravimo Nr. AB 03-10. Nuo 2004 m. spalio 20 d. įmonei suteiktas naujas įmonės kodas 174264880. 
Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
Bendrovė neturi  filialų, atstovybių, dukterinių ar asocijuotų įmonių.
Bendrovės pagrindinė veikla – vandens rinkimas, valymas ir paskirstymas.
Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės įmonė, turinti juridinio asmens teises, kurios kapitalas padalintas į akcijas. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu.
Bendrovė yra Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos (LVTA) narė. 
2015 m. rugsėjo 29 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  nutarimu Nr. O3-523 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos uždarajai akcinei bendrovei „Šakių vandenys“ išdavimo“, Bendrovei suteikta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija Nr. L7-GVTNT-65, suteikianti teisę vykdyti geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymo paslaugą Šakių mieste ir dalyje Šakių rajono.
Be centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo, įmonė uždirbo pajamų iš kitos veiklos: transporto paslaugų bei mechanizmų nuomos, automobilių stovėjimo aikštelės nuomos, vandentiekio bokšto nuomos antenų statymui, vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos, paviršinio vandens tinklų priežiūros, nuotekų išvežimo iš vietinių nuotekų kaupimo rezervuarų ir kt.
Uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ aplinkos veiksnių analizė.
Atsižvelgiant į tai, kad uždaroji akcinė bendrovė „Šakių vandenys“ didžiąją dalį pajamų – daugiau nei 90 proc., gauna iš gyventojams ir įmonėms tiekiamą geriamąjį vandenį bei sutvarkytas nuotekas, vieni svarbiausių veiksnių, įtakojančių bendrovės veiklą, yra gyventojų disponuojamos pajamos ir perkamoji galia bei demografinė rajono padėtis.
Vienas svarbiausių aspektų yra gyventojai, kurie yra pagrindiniai teikiamų paslaugų vartotojai. Dabartinės demografinės tendencijos nėra palankios. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, gyventojų skaičius Šakių mieste ir rajone kasmet mažėja vidutiniškai 2,5 proc. Vandentvarkos ūkio plėtros projektų įgyvendinimas ir naujų vartotojų prijungimas iš dalies kompensuoja mažėjantį vandens suvartojimą.
Socialinius pokyčius, kurie apima gyvenimo kokybę, gyventojų užimtumą ir pajamas, lemia bendra valstybės ekonominė politika. Svarbu aktyviai skatinti regiono ekonominę plėtrą, kuriant geresnę gyventojų užimtumo, verslumo ir investicinę aplinką.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2019 METŲ VEIKLOS KRYPČIŲ APŽVALGA

Uždaroji akcinė bendrovė „Šakių vandenys“, įvertinusi būklę, jai keliamus tikslus, atsakomybę, lūkesčius, 2019 metais įgyvendino pagrindines veiklos kryptis:
·  vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklo plėtra Šakių rajone. Tikslas – plėsti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, kad iki 75 %. Šakių miesto ir rajono aptarnaujamų teritorijų gyventojų galėtų naudotis centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens paslaugomis;
· geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas. Tikslas – didinti sistemos efektyvumą, mažinant nuostolius geriamojo vandens tiekimo tinkluose bei pritekėjimus į nuotekų tinklus;
· nuolatinis ir ilgalaikis gyvybiškai būtinų geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo užtikrinimas. Tikslas – sumažinti avarijų, pertrūkių skaičių, sutrumpinti jų likvidavimo trukmę;
· veiklos atitikimas nustatytiems paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimams. Tikslas – užtikrinti, kad patiektas geriamasis vanduo atitiktų Lietuvos ir ES reikalavimus ir visos surinktos nuotekos būtų valomos, o išleidžiamos išvalytos nuotekos atitiktų Lietuvos ir ES standartus;
· duomenų patikimumas ir IT sistemų suderinamumas. Tikslas – užtikrinti duomenų tikslumą, operatyvumą, saugumą, atnaujinant informacines sistemas, įsigyjant ir atnaujinant kompiuterinę, automatinio valdymo sistemų įrangą;
· efektyvi, profesionali veikla, paslaugų kokybė ir maksimalus klientų lūkesčių ir poreikių tenkinimas. Tikslas – išlaikyti teikiamų paslaugų kainą, didinti veiklos efektyvumą, mažinant vandens netektis, tiksliai apskaitant paslaugų kiekius bei įrengiant vandens apskaitos prietaisus vartotojams;
· ūkio eksploatavimo būklės užtikrinimas. Tikslas – reikalingo ilgalaikio turto (statinių, įrangos ir kt.) atnaujinimas, infrastruktūros objektų išpirkimas.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2019 M. PLANUOTŲ VEIKLŲ ĮGYVENDINIMUI SKIRTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI, LĖŠŲ PANAUDOJIMAI 

Uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 2019 m. veiklos programos lėšų šaltiniais buvo siekiama užtikrinti geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo ūkio gyvybingumą ir poreikius atitinkančią plėtrą, tuo sudarant prielaidas didesniam gyventojų skaičiui aprūpinti geriamuoju vandeniu bei suteikti nuotekų tvarkymo paslaugas.
1. lentelė. Uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 2019 m. veiklos plano vykdymo ataskaita, tūkst. Eur
	Eil. Nr.
	
	Įsigytas (atstatytas) ilgalaikis turtas
	Planuota 2019 m. 
 reikšmė
	Pasiekta 2019 m. reikšmė
	Skirtumas (+/-)
	Skirtumų priežastys

	1.
	
	Ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai
	472,17
	378,64
	-93,53
	Dėl įmonių laimėjusių rangos darbus, bankroto

	1.1.
	
	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos
	168,32
	167,38
	-0,94
	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

	1.3.
	
	Savivaldybės subsidijų ir dotacijų lėšos  
	17,00
	0
	-17,00
	Nukelta sekantiems metams

	1.3.1.
	Naujo vandens gręžinio gręžimas Gustainiškių k.
	17,00
	0
	-17,00
	Dokumentų
derinimas sekantiems metams

	1.4.
	Paskolos investicijų projektams įgyvendinti
	61,00
	38,80
	-22,20
	Pagal poreikį

	1.4.1.
	
	Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0003
	61,00
	38,80
	-22,20
	Pagal poreikį

	1.5.
	Europos Sąjungos fondų lėšos
	153,60
	126,05
	
-27,55

	Pagal poreikį

	1.5.1.
	
	Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0003
	153,60
	126,05
	-27,55
	Pagal poreikį

	1.6.
	
	Kitos nuosavos lėšos
	72,25
	
76,41

	4,16
	Pagal poreikį

	1.6.3.
	
	Ankstesniais laikotarpiais sukauptos piniginės lėšos
	72,25
	76,41
	4,16
	Pagal poreikį

	2.
	
	Lėšų panaudojimas
	472,17
	378,64
	
-93,53

	Dėl įmonių laimėjusių rangos darbus, bankroto

	2.1.
	
	Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti
	344,26
	278,49
	-65,77
	Dėl įmonių laimėjusių rangos darbus, bankroto

	2.1.1.
	
	Paskolų grąžinimas bankams
	104,26
	104,26
	x
	x

	2.1.2.
	
	Paskolų palūkanos
	8,40
	9,38
	0,98
	Pagal poreikį

	2.1.3.
	
	Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0003
	214,60
	164,85
	-49,75
	Dėl įmonių laimėjusių rangos darbus, bankroto

	2.1.4.
	
	Naujo vandens gręžinio gręžimas Gustainiškių k.
	17,00
	0
	

-17,00


	Dokumentų
derinimas sekantiems metams

	2.2.
	
	Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti)
	127,91
	
100,15

	-27,76
	Nukelta sekantiems metams

	2.2.1.
	
	Vandentiekio tinklų atstatymas ir rekonstrukcija
	10,10
	7,16
	-2,94
	Pagal poreikį

	2.2.2.
	
	Vandenvietės įrenginių atnaujinimas
	2,40
	3,48
	1,08
	Pagal poreikį

	2.2.3.
	
	Nuotekų tinklų atstatymas
	2,00
	2,90
	0,9
	Pagal poreikį

	2.2.4.
	
	Nuotekų valyklų įrengimų atnaujinimas
	12,00
	13,45
	1,45
	Pagal poreikį

	2.2.5.
	
	Kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas
	1,75
	0,47
	-1,28
	Nukelta sekantiems metams

	2.2.7.
	
	Informacinių sistemų įsigijimas ir atnaujinimas
	18,00
	0
	-18,00
	Nukelta sekantiems metams

	2.2.10.
	
	Autotransporto parko atnaujinimas
	13,60
	13,60
	0
	Įvykdytas

	2.2.11.
	Technikos remontas
	3,56
	16,56
	13,00
	Pagal poreikį

	2.2.15.
	Kiti atstatomieji darbai (remonto paslaugos, variklių remontas)
	2,00
	2,90
	0,90
	Pagal poreikį

	2.2.16.
	
	Vandens apskaitos prietaisų įsigijimas
	17,00
	20,34
	3,34
	Pagal poreikį

	2.2.17.
	Vandens ir nuotekų apskaitos prietaisų patikra ir atnaujinimas
	0,50
	2,38
	1,88
	Pagal poreikį

	2.2.18.
	
	Siurblių, hidroforų įsigijimas
	6,00
	3,13
	-2,87
	Pagal poreikį

	2.2.19.
	
	Fekalinių siurblių įsigijimas ir remontas
	3,00
	7,70
	4,7
	Pagal poreikį

	2.2.20.
	Orapūčių ir maišyklių  atnaujinimas, remontas
	17,00
	1,89
	-15,11
	Pagal poreikį

	2.2.23.
	
	Kitų priemonių įsigijimas ir atnaujinimas 
(žoliapjovės, krūmapjovės, baldai, kt. turtas)
	11,00
	4,19
	-6,81
	Nukelta sekantiems metams

	2.2.24.
	Geriamojo vandens infrastruktūros objektų išpirkimas
	8,00
	0
	-8,00
	Nukelta kitiems metams



Vertinant atstatyto turto įtaką savikainai ir kainai, galima daryti prielaidą, kad planingai atstatyta ilgalaikio turto vertė yra lygi ankstesnei šio turto įsigijimo savikainai ir nudėvimai vertei. 2019 m. buvo vykdytas nudėvėto ilgalaikio turto atnaujinimas, kurio atskaitymų nusidėvėjimo dydis mažai keitėsi ir nusidėvėjimo sąnaudų pokytis beveik nesikeitė.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2019 METŲ VEIKLOS PRINCIPŲ APŽVALGA

Bendrovės pagrindinė veikla – požeminio vandens gavyba, jo gerinimas ir tiekimas, nuotekų surinkimas ir išvalymas. Bendrovės kita veikla – statinių ir įrenginių nuoma, inžinerinių tinklų statyba ir priežiūra, nuotekų išvežimas.
Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. T-179 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ paskyrimo viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju“ Bendrovė paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju savivaldybės viešojo vandens tiekimo teritorijoje. Rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-278 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ paskyrimo paviršinių nuotekų tvarkytoju“ Bendrovė paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoju savivaldybės teritorijoje (nuo 2016 m. sausio 1 d.).
Savivaldybės keliamas tikslas Bendrovei – savivaldybės pavestos savarankiškosios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo funkcijos vykdymas bei pelningos veiklos siekimas. Uždaroji akcinė bendrovė „Šakių vandenys“ 2019 m. vykdė Savivaldybės pavestas funkcijas:
Savivaldybei svarbių funkcijų užtikrinimas.
 Bendrovė užtikrino pavestas savivaldybės savarankiškąją geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimo funkcijas bei paviršinių nuotekų tvarkymo funkciją. 
Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenimis, 2019 metų pabaigoje Šakių rajono savivaldybės teritorijoje duomenimis gyveno apie 26,6 tūkst. gyventojų. Centralizuota vandens tiekimo sistema naudojosi apie 73 % gyventojų. 
Efektyvi veikla ir ilgalaikė nauda akcijų savininkui.
Bendrovė 2019 m. užtikrino kokybišką geriamojo vandens paruošimą, tiekimą vartotojams, nuotekų surinkimą ir tvarkymą, turėjo techninius pajėgumus vykdyti paslaugų plėtrą, bendrovėje dirbo patyrę ir kvalifikuoti darbuotojai. 2019 m. buvo tobulintas klientų aptarnavimas: tai atsiskaitymas už suteiktas paslaugas pagal pateiktas popierines sąskaitas, galimybė gauti sąskaitą el. paštu, deklaruoti rodmenis savitarnos svetainėje.
Bendrovė 2019 m. uždirbo 42,396 tūkst. Eur (3,2 proc.) daugiau nei praėjusiais metais. Sąnaudos, lyginant ataskaitinius metus su praėjusiais, padidėjo 65,736 tūkst. Eur, tai yra 4,69 proc. sąnaudų daugiau nei 2018 metais. Kaip ir ankstesniais metais, taip ir 2019 m. didžiausią dalį vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo išlaidų sudarė darbo užmokestis su socialinio draudimo įmokomis (38,2 proc.), ilgalaikio turto nusidėvėjimas (26,8 proc.) ir elektros enegigija (18,3 proc.).
Pažangi įmonė.
Bendrovė 2019 m. įgyvendino numatytas veiklas ir priemones, buvo plėtota, renovuota ir modernizuota vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūra. 
Uždaroji akcinė bendrovė „Šakių vandenys“ 2019 m. siekė dirbti taip, kad ateities kartos galėtų naudoti švarų vandenį, kvėpuoti tyru oru, džiaugtis švaria aplinka.
Skaidrumas.
Bendrovėje viešieji pirkimai 2019 m. buvo atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Be to, reikia pažymėti, kad 2019 m. buvo viešai skelbta Bendrovės veiklos planas, veiklos ataskaitos ir kita teisės aktais nustatyta informacija.
Socialinė atsakomybė.
Bendrovėje darbo apmokėjimo sistema, parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir bendrovės darbo tvarkos taisyklėmis, nustato bendrovės darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, priemokas, priedus, premijas. Darbuotojams, atsižvelgiant į bendrovės finansinę padėtį, skiriama materialinė pašalpa artimojo netekties ar kitos didelės nelaimės, įvykusios dėl nuo darbuotojo nepriklausančių priežasčių, atveju. 
Bendrovės darbuotojų darbo užmokestis susietas su minimalia mėnesine alga koeficientais. Bendrovė pažymi, kad 2019 m. buvo atsižvelgta į besikeičiančią darbo rinką, augantį vidutinį darbo užmokestį ir siekta išlaikyti esamus darbuotojus, tokiu būdu buvo didintas darbo užmokesčio fondas.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ VEIKLOS ATITIKIMAS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIAMS PLĖTROS IR VEIKLOS PLANAMS

Uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ veiklos strategijos tikslas – atsižvelgiant į esamą vandentvarkos būklę Šakių mieste ir rajone, nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo kryptis, strateginius tikslus, uždavinius 2019 m., pagal kuriuos buvo rengiamos vandentvarkos infrastrtuktūros plėtros, atnaujimo bei remonto programos ir priemonės, tokiu būdu buvo siekiama užtikrinti nenutrūkstamą bendrovės veiklą, tinklo patikimumą, nuostolių tinkle mažinimą ir sudaryti sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas.
Uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ veiklos planas parengtas vadovaujantis Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginiu plėtros planu, patvirtintu Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. T-387 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-378 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo“, tikslu „Infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ ir Rajono savivaldybės 2019–2022 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-65 „Dėl rajono savivaldybės 2019–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, įgyvendinamu investiciniu projektu „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių rajone“.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANO KELIAMI TIKSLAI

MISIJA. Užtikrinti patikimas ir kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas klientams, patiriant mažiausias sąnaudas ir darant minimalų poveikį aplinkai.
VIZIJA. Auganti, pažangos siekianti, gerinanti teikiamų paslaugų kokybę įmonė.

TRUMPALAIKIAI TIKSLAI
1. Plėtoti ir renovuoti viešąsias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas.
UŽDAVINIAI TRUMPALAIKIAMS TIKSLAMS PASIEKTI
1.1. Įgyvendinti projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0003;
1.2. Vartotojų prijungimas prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros;
1.3. Vykdyti geriamo vandens objektų priežiūrą;
1.4. Vykdyti vandens gerinimo įrenginių priežiūrą;
1.5. Vykdyti paviršinių nuotekų sistemų priežiūrą;
1.6. Vykdyti vandentiekių tinklų priežiūrą;
1.7. Vykdyti nuotekų tinklų priežiūrą; 
1.8. Vykdyti nuotekų valymo įrenginių priežiūrą;
1.9. Kvalifikuotos darbuotojų komandos išlaikymas.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANO UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ĮVYKDYMO APŽVALGA

1.1. Uždavinys. „Įgyvendinti projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0003“.
Priemonė 1.1.1. „Nauji nuotekų surinkimo tinklai“. 2019 metų pabaigoje buvo baigti Griškabūdžio mstl. nuotekų tinklų statybos darbai. Įgyvendinant šią sutartį, buvo paklota 3,79 km naujų nuotekų surinkimo tinklų ir suteikta galimybė prisijungti ne mažiau kaip 82 būstams (200 gyventojų). 2019 m. buvo vykdyta minėto projekto priežiūra, atlikta projekto ekspertizė ir statinių techninė priežiūra.
Dėl nusikėlusios rangos darbų užbaigimo datos 2019 m. vietoje planuotų 30 sutarčių buvo sudarytos tik 23 nuotekų tvarkymo sutartys. Likusių trūkstamų 7 nuotekų tvarkymo sutarčių sudarymas buvo perkeltas į 2020 m. pradžią.
Uždavinys 1.2. „Vartotojų prijungimas prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros“.
Priemonė 1.2.1. „Prijungti prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos namų valdas“. 2019 metais buvo prijungta prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos 65 namų valdos ir pasirašytos 65 nuotekų tvarkymo sutartys.
Uždavinys 1.3. „Vykdyti geriamo vandens objektų priežiūrą“.
Priemonė 1.3.1. „Užtikrinti vandens išgavimo pajėgumus“. Uždaroji akcinė bendrovė „Šakių vandenys“ eksploatuoja 73 vandenvietes viešajam geriamojo vandens tiekimui Šakių rajone. 2019 m. buvo vykdyta nenutrūkstama vandentvarkos ūkio priežiūra, atlikti nuolatiniai darbai visose vandenvietėse, tai užtikrino pakankamą vandens išgavimo pajėgumą bei tinkamą geriamojo vandens išgavimo eksploataciją. 2019 m. ūkio būdu buvo atlikta darbų: išplauta gręžinių filtrų, išvalyta 20 gręžinių kolonų. Bendrovė 2019 m. įsigijo 6 naujus vandens siurblius ir pagal poreikį tik 1 hidroforą. 
Uždavinys 1.4.  „Vykdyti vandens gerinimo įrenginių priežiūrą“.
Priemonė 1.4.1. „Užtikrinti geriamojo vandens saugą“. 2019 m. buvo eksploatuota 17 vandens gerinimo įrenginių. Šakių miesto, Kudirkos Naumiesčio, Būblelių, Užjaunių, Panovių, Išdagų, Sudargo, Ploksčių, Mikytų, Lekėčių, Lukšių, Kriūkų, Barzdų, Šlamų, Degutinės, Žvirgždaičių vandenvietėse iš gręžinių išgautame požeminiame vandenyje didintas geležies kiekis, amonio, chlorido kiekis, todėl geriamasis vanduo, prieš patiekiant jį vartotojams, buvo ruoštas vandens gerinimo įrenginiuose. Vandens valyklose ruošto vandens kiekis sudarė 53,46 %. 2019 m. minėtuose objektuose buvo vykdyta slėginių filtrų ir įrenginių nuolatinė priežiūra.
Uždavinys 1.5. „Vykdyti paviršinių nuotekų sistemų priežiūrą“.
Priemonė 1.5.1. „Paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos remonto darbai“. Paviršinių lietaus nuotekų surinkimui Bendrovė eksploatuoja 38 km paviršinių nuotekų tinklų Šakių rajone. Paviršinių lietaus nuotekų tinklai yra atskiri nuo buitinių nuotekų surinkimo sistemos. 2019 m. buvo atlikti nuolatiniai darbai avaringiausiose ir nudėvėtose paviršinių nuotekų tinklų atkarpose – praplauta 40 km paviršinių nuotekų tinklų, išvalyti 555 šulinėliai (grotelės), suremontuoti 56 šulinėlių liukai, prižiūrėti 6 lietaus nuotekų išleistuvai – Šakių mieste, Gelgaudiškio mieste, Lukšių miestelyje. 
Uždavinys 1.6. „Vykdyti vandentiekio tinklų priežiūrą“. 
Priemonė 1.6.1. „Vandentiekio tinklų remontas“. Geriamasis vanduo tiekiamas 463 km vandentiekio tinklu Šakių rajone, kadangi didelė dalis vamzdynų pakloti prieš 30 ir daugiau metų, vandens tiekimo sistema nėra pakankamai patikima, įvyksta avarijos ir dalis vandens nuteka į aplinką, vartotojai patiria vandens tiekimo pertrūkius. 2019 m. buvo vykdomi nuolatiniai darbai avaringiausiose ir nudėvėtose vandentiekio tinklų atkarpose.
2019 m. įvairiose Šakių rajono vietose įvyko 614 vandentiekio linijų gedimų, apie 90 proc. minėtų gedimų likvidavimui buvo panaudota sunkiasvorė įmonės technika. 2019 m. buvo atnaujinta 1,6 km vandentiekio linijų Ilguvos ir Būblelių kaimuose, pakeista 89 sklendžių, įrengta 15 naujų vandens įvadų. 
Uždavinys 1.7. „Vykdyti nuotekų tinklų priežiūrą“.
Priemonė 1.7.1. „Nuotekų tinklų remontas“. Nuotekoms surinkti Bendrovė 2019 metais eksploatavo 165 km nuotekų tinklų Šakių rajone. Kaip ir vandentiekio tinklai, didžioji dalis nuotekų surinkimo tinklų yra pakloti prieš 30 ir daugiau metų. Senų nuotekų tinklų problema buvo nuotekų tinklų užsikimšimai, lūžimai. Siurblinių darbo patikimumo užtikrinimui 2019 metais buvo vykdyti siurblinių siurblių remonto ir keitimo darbai, siurblinių sklendžių, kitos įrangos keitimo ir remonto darbai. Priemonės vykdymas užtikrino patikimesnį nuotekų nuvedimą į nuotekų valyklas bei sumažino riziką galimam aplinkos teršimui.
Kaip ir praėjusiais, taip ir ataskaitiniais 2019 m. metais buvo gauta 214 pranešimų apie įvairius nuotekų kanalizacijos linijų ar kitus gedimus. Daugiausia gedimų buvo užfiksuota dėl užsikišusių vamzdžių. Pasitaikė įgriuvusių šulinių, siurblių gedimų, gedimų dėl elektros tiekimo sutrikimų. 
2019 metais buvo suremontuota 120 nuotekų šulinėlių, praplauta 83 km nuotekų linijų, suremontuota 10 nuotekų siurblinių. 
Uždavinys 1.8. „Vykdyti nuotekų valymo įrenginių priežiūrą“.
Priemonė 1.8.1. „Nuotekų valymo įrenginių remontas“. Uždaroji akcinė bendrovė „Šakių vandenys“ 2019 metais eksploatavo 16 nuotekų valyklų. Visose nuotekų valyklose nuotekos išvalytos iki didžiausios leidžiamos taršos normatyvų, nustatytų Lietuvos Respublikos Nuotekų tvarkymo reglamente ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose (TIPKL). 2019 metais siekta palaikyti galiojančias nuotekų išvalymo normas bei vykdyti nuolatiniai nuotekų valyklų technologinių įrenginių atnaujinimo darbai. Atsakingi už šių įrenginių darbą įmonės darbuotojai vykdė nuolatinę jų priežiūrą. Darbai buvo būtini nuotekų išvalymo efektyvumo palaikymui. 2019 m. atnaujintos ir suremontuotos orapūtės ir maišyklės, esančios Baltrušių  kaime ir Griškabūdžio miestelyje nuotekų valyklose. 
Uždavinys 1.9. „Kvalifikuotos darbuotojų komandos išlaikymas užtikrinant kvalifikacijos kėlimą“.
Priemonė 1.9.1. „Organizuoti kvalifikacijos kėlimą darbuotojams (seminarai, mokymai)“. Siekiant įgyvendinti kokybišką paslaugų teikimą yra neatsiejama nuo darbuotojų kvalifikacijos, profesionalumo ir motyvacijos, tad svarbu buvo investuoti į darbuotojų mokymus, seminarus, nuolatinį kompetencijos kėlimą. Pagal poreikį darbuotojai 2019 m. dalyvavo 5 seminaruuose ir kursusuose. 8 Bendrovės darbuotojai turėjo galimybę dalyvauti mokymuose dėl biologinio nuotekų valymo, viešųjų pirkimų taikymo, vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų teikimo pokyčio.

Uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 
direktorius                                                                                                    Kęstutis Vilkauskas
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Uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 2019 metų veiklos plano ataskaita. Bendroji dalis.

Uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 
2019 metų veiklos plano ataskaita. Priemonių plano dalis
priedas

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA.
PRIEMONIŲ PLANO DALIS.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2019 METŲ LAIKOTARPIO VEIKLOS PLANO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

2020 metai
Misija „Užtikrinti patikimas ir kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas klientams, patiriant mažiausias sąnaudas ir darant minimalų poveikį aplinkai“.

Vizija „Auganti, pažangos siekianti, gerinanti teikiamų paslaugų kokybę įmonė“.


Tikslas (trumpalaikis): 
	Nr.
	Trumpalaikio tikslo pavadinimas
	V/Kr. Nr.
	Vertinimo kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2019 metų laikotarpio reikšmė

	1.
	Plėtoti ir renovuoti viešąsias geriamojo vandens tiekimo  ir nuotekų šalinimo sistemas
	1.1.
	Įgyvendintų vandentvarkos projektų skaičius
	vnt.
	1

	
	ĮVYKDYMAS 2019 M.
	
	Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2019 - 2022 m.
	
	1



Uždavinys (trumpalaikis) tikslui: 
	Nr.
	Trumpalaikio  uždavinio pavadinimas
	R/Kr. Nr.
	Rezultato kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2019 metų laikotarpio reikšmė

	1.1.
	Įgyvendinti projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0003
	1.1.
	Naujai prijungtų būstų, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais, skaičius
	vnt.
	30

	
	ĮVYKDYMAS 2019 M.
	
	Iš dalies įvykdytas (dėl pailgėjusios rangos darbų užbaigimo datos).
	vnt.
	23


Priemonės 
	Priemonės kodas

	Priemonės pavadinimas
	Priemonės rodiklio Nr.
	Rodiklio pavadinimas
	Mato vnt.
	2019 metų laikotarpio reikšmė
	Atsakingas už priemonę

	1.1.1.
	Nauji nuotekų surinkimo tinklai
	1.1.1.
	Sudarytų nuotekų sutarčių skaičius 
	vnt.
	30
	UAB „Šakių vandenys“

	
	ĮVYKDYMAS 2019 M.
	
	Iš dalies įvykdytas (dėl pailgėjusios rangos darbų užbaigimo datos).
	vnt.
	23
	



Uždavinys (trumpalaikis) tikslui: 
	Nr.
	Trumpalaikio  uždavinio pavadinimas
	R/Kr. Nr.
	Rezultato kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2019 metų laikotarpio reikšmė

	1.2.
	Vartotojų prijungimas prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros
	1.2.
	Pasirašytų sutarčių dėl prisijungimo prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos, skaičius
	vnt.

	65

	
	ĮVYKDYMAS 2019 M.
	
	
	vnt.
	65


Priemonės 
	Priemonės kodas

	Priemonės pavadinimas
	Priemonės rodiklio Nr.
	Rodiklio pavadinimas
	Mato vnt.
	2019 metų laikotarpio reikšmė
	Atsakingas už priemonę

	1.2.1.
	Prijungti prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos namų valdas
	1.2.1.
	Prijungtų namų valdų skaičius
	vnt.
	65
	UAB „Šakių vandenys“

	
	ĮVYKDYMAS 2019 M.
	
	.
	vnt.
	65
	



Uždavinys (trumpalaikis) tikslui: 
	Nr.
	Trumpalaikio  uždavinio pavadinimas
	R/Kr. Nr.
	Rezultato kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2019 metų laikotarpio reikšmė

	1.3.
	Vykdyti geriamo vandens objektų priežiūrą
	1.3.
	Prižiūrimų geriamo vandens gavybos objektų skaičius
	vnt.
	73

	
	ĮVYKDYMAS 2019 M.
	
	
	vnt.
	73


Priemonės 
	Priemonės kodas

	Priemonės pavadinimas
	Priemonės rodiklio Nr.
	Rodiklio pavadinimas
	Mato vnt.
	2019 metų laikotarpio reikšmė
	Atsakingas už priemonę

	1.3.1.
	Užtikrinti vandens išgavimo pajėgumus
	1.3.1.1
	Įsigytų vandens siurblių, hidroforų skaičius
	vnt.
	8
	UAB „Šakių vandenys“

	
	
	
	ĮVYKDYMAS 2019 M.
	vnt.
	7
	

	
	
	1.3.1.2.
	Valytų gręžinių kolonų skaičius
	vnt.
	20
	

	
	ĮVYKDYMAS 2019 M.
	
	ĮVYKDYMAS 2019 M.
	vnt.
	20
	



Uždavinys (trumpalaikis) tikslui: 
	Nr.
	Trumpalaikio  uždavinio pavadinimas
	R/Kr. Nr.
	Rezultato kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2019 metų laikotarpio reikšmė

	1.4.
	Vykdyti vandens gerinimo įrenginių priežiūrą
	1.4.
	Prižiūrimų vandens gerinimo įrenginių skaičius
	vnt.
	17

	
	ĮVYKDYMAS 2019 M.
	
	ĮVYKDYMAS 2019 M.
	vnt.
	17


Priemonės 
	Priemonės kodas

	Priemonės pavadinimas
	Priemonės rodiklio Nr.
	Rodiklio pavadinimas
	Mato vnt.
	2019 metų laikotarpio reikšmė
	Atsakingas už priemonę

	1.4.1.
	Užtikrinti geriamojo vandens saugą
	1.4.1.
	Prižiūrimų slėginių filtrų skaičius
	vnt.
	17
	UAB „Šakių vandenys“

	
	 ĮVYKDYMAS 2019 M.
	
	ĮVYKDYMAS 2019 M.
	vnt.
	17
	



Uždavinys (trumpalaikis) tikslui: 
	Nr.
	Trumpalaikio uždavinio pavadinimas
	R/Kr. Nr.
	Rezultato kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2019 metų laikotarpio reikšmė

	1.5.
	Vykdyti paviršinių nuotekų sistemų priežiūrą
	1.5
	Prižiūrimų paviršinių nuotekų sistemų, kilometrais
	km.
	38

	
	ĮVYKDYMAS 2019 M.
	
	ĮVYKDYMAS 2019 M.
	km.
	38



Priemonės 
	Priemonės kodas

	Priemonės pavadinimas
	Priemonės rodiklio Nr.
	Rodiklio pavadinimas
	Mato vnt.
	2019 metų laikotarpio reikšmė
	Atsakingas už priemonę

	1.5.1.
	Paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos remonto darbai
	1.5.1.1.
	Praplautų paviršinių nuotekų tinklų, kilometrais
	km.
	20
	UAB „Šakių vandenys“

	
	
	
	ĮVYKDYMAS 2019 M.
	km.
	40
	

	
	
	1.5.1.2
	Valytų šulinėlių (grotelių ) skaičius
	vnt.
	600
	

	
	
	
	ĮVYKDYMAS 2019 M.
	vnt.
	555
	

	
	
	1.5.1.3.
	Suremontuotų šulinėlių liukų, skaičius
	vnt.
	50
	

	
	
	
	ĮVYKDYMAS 2019 M.
	vnt.
	56
	

	
	
	1.5.1.4
	Prižiūrimų lietaus nuotekų išleistuvių, skaičius 
	vnt.
	6
	

	
	ĮVYKDYMAS 2019 M.
	
	ĮVYKDYMAS 2019 M.
	vnt.
	6
	



Uždavinys (trumpalaikis) tikslui: 
	Nr.
	Trumpalaikio  uždavinio pavadinimas
	R/Kr. Nr.
	Rezultato kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2019 metų laikotarpio reikšmė

	1.6.
	Vykdyti vandentiekių tinklų priežiūrą
	1.6.
	Prižiūrimų vandentiekių tinklų kilometrais
	km.
	463

	
	ĮVYKDYMAS 2019 M.
	
	ĮVYKDYMAS 2019 M.
	km.
	463









Priemonės 
	Priemonės kodas

	Priemonės pavadinimas
	Priemonės rodiklio Nr.
	Rodiklio pavadinimas
	Mato vnt.
	2019 metų laikotarpio reikšmė
	Atsakingas už priemonę

	1.6.1.
	Vandentiekio tinklų remontas
	1.6.1.1.
	Likviduotų vandentiekio avarijų skaičius
	vnt.
	500-600
	UAB „Šakių vandenys“

	
	
	
	ĮVYKDYMAS 2019 M.
	vnt.
	614
	

	
	
	1.6.1.2.
	Atnaujintų (pravertų vamzdžiu) vandentiekio linijų, kilometrais
	km.
	1,5
	

	
	
	
	ĮVYKDYMAS 2019 M.
	km.
	1,6
	

	
	
	1.6.1.3.
	Pakeistų sklendžių skaičius
	vnt.
	100
	

	
	
	
	ĮVYKDYMAS 2019 M.
	vnt.
	89
	

	
	
	1.6.1.4.
	Įrengtų naujų įvadų skaičius
	vnt.
	15
	

	
	ĮVYKDYMAS 2019 M.
	
	ĮVYKDYMAS 2019 M.
	vnt.
	15
	



Uždavinys (trumpalaikis) tikslui: 
	Nr.
	Trumpalaikio uždavinio pavadinimas
	R/Kr. Nr.
	Rezultato kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2019 metų laikotarpio reikšmė

	1.7.
	
Vykdyti nuotekų tinklų priežiūrą

	1.7.
	Prižiūrimų nuotekų tinklų kilometrais
	km.
	165

	
	ĮVYKDYMAS 2019 M.
	
	ĮVYKDYMAS 2019 M.
	km.
	165







Priemonės 
	Priemonės kodas

	Priemonės pavadinimas
	Priemonės rodiklio Nr.
	Rodiklio pavadinimas
	Mato vnt.
	2019 metų laikotarpio reikšmė
	Atsakingas už priemonę

	1.7.1.
	Nuotekų tinklų remontas
	1.7.1.1.
	Likviduotų avarijų skaičius
	vnt.
	150-230
	UAB „Šakių vandenys“

	
	
	
	ĮVYKDYMAS 2019 M.
	vnt.
	214
	

	
	
	1.7.1.2.
	Remontuotų nuotekų šulinėlių skaičius
	vnt.
	120
	

	
	
	
	ĮVYKDYMAS 2019 M.
	vnt.
	120
	

	
	
	1.7.1.3.
	Praplautų nuotekų linijų, kilometrais
	km.
	80
	

	
	
	
	ĮVYKDYMAS 2019 M.
	km.
	83
	

	
	
	1.7.1.4.
	Remontuotų nuotekų siublinių skaičius
	vnt.
	10
	

	
	ĮVYKDYMAS 2019 M.
	
	ĮVYKDYMAS 2019 M.
	vnt.
	10
	



Uždavinys (trumpalaikis) tikslui: 
	Nr.
	Trumpalaikio  uždavinio pavadinimas
	R/Kr. Nr.
	Rezultato kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2019 metų laikotarpio reikšmė

	1.8.
	Vykdyti nuotekų valymo įrenginių priežiūrą
	1.8.
	Prižiūrimų nuotekų valymo įrenginių priežiūrą
	vnt.
	16

	
	ĮVYKDYMAS 2019 M.
	
	ĮVYKDYMAS 2019 M.
	vnt.
	16









Priemonės 
	Priemonės kodas

	Priemonės pavadinimas
	Priemonės rodiklio Nr.
	Rodiklio pavadinimas
	Mato vnt.
	2019 metų laikotarpio reikšmė
	Atsakingas už priemonę

	1.8.1.
	Nuotekų valymo įrenginių remontas
	1.8.1.
	Atnaujintų ir remontuotų orapučių ir maišyklių skaičius
	vnt.
	2
	UAB „Šakių vandenys“

	
	ĮVYKDYMAS 2019 M.
	
	ĮVYKDYMAS 2019 M.
	vnt.
	2
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