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AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS. BENDROJI DALIS. 

AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2020 METŲ VEIKLOS KRYPTYS 

Pagrindinis bendrovės veiklos tikslas – vykdyti rajono savivaldybės iškeltą tikslą – užtikrinti savarankišką šilumos tiekimo organizavimo funkciją bei daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo administratoriaus funkciją.
Vykdydama veiklą bendrovė vadovaujasi Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginiu plėtros planu, patvirtintu Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. T-387 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-378 „Dėl rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo“ (toliau – Plėtros planas), tikslo „Infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ ir Rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-65 „Dėl rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – Veiklos planas) Ūkio plėtros programos tikslo „Darnaus išteklių naudojimo skatinimas“.
Vykdydama savo veiklą bendrovė turi visišką komercinį, ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis 2018 m. gruodžio 31 d. – 883293,60 Eur. Įstatinis kapitalas padalintas į 507640 paprastųjų vardinių akcijų, kurios nominali vertė 1,74 euro. Pagrindiniam akcininkui, Šakių rajono savivaldybės tarybai, priklauso 507640 akcijų, kurios sudaro 100 procentų visų bendrovės akcijų. Jos raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.
Pagal 2019 m. gruodžio 31 d. balanso duomenis, bendrovės turtas buvo 3137674,00 Eur, iš to sk.:
·  nematerialusis turtas – 13197,00 Eur;
·  pastatai ir statiniai – 1227265,00  Eur; 
·  mašinos ir įranga – 1497883,00 Eur;
·  transporto priemonės – 8162,00 Eur;
·  kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai – 6596,00 Eur;
·  trumpalaikis turtas – 361110,00 Eur;
·  ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos – 7950,00 Eur
Kita bendrovės veikla – šalia pagrindinės veiklos UAB „Šakių šilumos tinklai“ vykdo daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Nuo 2019 m. kovo 1 d., pradėjus taikyti Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifų UAB „Šakių šilumos tinklai“ nustatymo“ patvirtintus maksimalius tarifus, kurie apskaičiuoti vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. O3-34 „Dėl valstybinės kainų ir energetikos komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3-54 patvirtintos daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodikos pakeitimo“ patvirtinta Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodika, padidėjo pajamos šioje veikloje. 2020 m. planuojamas minėtos veiklos praplėtimas, siūlant paslaugą kitoms įmonėms.
Rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T-177 „Dėl įpareigojimo UAB „Šakių šilumos tinklai“ vykdyti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo administratoriaus funkcijas“ bendrovei pavesta nuo 2019 m. liepos 1 d. vykdyti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo administratoriaus funkcijas. Šiuo metu kaip kredito administratorius administruoja 12 atnaujintų daugiabučių gyvenamųjų namų, renovaciją organizuoja 16 daugiabučių gyvenamųjų namų. Apie vykdymo procesą informacija pateikiama bendrovės interneto svetainėje www.sakiusiluma.lt.


UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2020 METŲ VEIKLOS PRINCIPAI

Bendrovės veikla planuojama pagal turimus ir planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir žmoniškuosius išteklius misijai vykdyti ir užsibrėžtiems strateginiams tikslams pasiekti.
Savivaldybei svarbių funkcijų užtikrinimas
Bendrovė užtikrina ir toliau užtikrins jai pavestą savivaldybės savarankiškąją šilumos tiekimo organizavimo funkciją bei daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo administratoriaus funkciją.
Efektyvi veikla ir ilgalaikė nauda akcijų savininkui
Bendrovė, dirbdama pelningai, ir toliau sieks optimizuoti patiriamas sąnaudas ir išlaidas, kad dirbtų pelningai kaip numatyta veiklos strategijoje, taip sumažindama finansinę naštą ir užtikrindama ilgalaikę naudą Šakių rajono savivaldybei – akcijų savininkei.
Pažangi įmonė.
Bendrovėje laikomasi aukštų etikos ir kokybės standartų dirbant su klientais ir su bendradarbiais, skatinamas mokymasis, profesinių įgūdžių tobulinimas.

Bendrovė siekia :
būti moderni, efektyvi, konkurencinga ir kuo mažesnėmis sąnaudomis tiekti šilumą.
užtikrinti patikimą ir saugų šilumos ir karšto vandens gamybą ir tiekimą;
siekti didinti šilumos gamybos efektyvumą ir mažinti technologinius šilumos tiekimo tinklų nuostolius;
siekti ir toliau išlikti didžiausia šilumos tiekėja Šakių rajone;
optimizuoti šilumos gamybos, tiekimo, paslaugų teikimo ir valdymo sąnaudas, siekiant tiekti šilumos energiją vartotojoms mažiausiomis sąnaudomis;
sudaryti ir palaikyti saugias darbo sąlygas, užtikrinti darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį ir aplinką. 
Skaidrumas. 
Bendrovėje puoselėjama skaidrumo ir viešumo kultūra. Interneto svetainėje www.sakiusiluma.lt yra informacija apie bendrovės veiklą, teikiamas paslaugas, kainas, vidutinį darbuotojų darbo užmokestį. Interneto svetainėje skelbiamos finansinės ir reguliuojamos apskaitos ataskaitos ir kita teisės aktais nustatyta informacija. Viešieji pirkimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų nuostatomis.
Socialinė atsakomybė
Bendrovėje Darbo apmokėjimo sistema, parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir bendrovės darbo tvarkos taisyklėmis, nustato bendrovės darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, priemokas, priedus, premijas. Darbuotojams, atsižvelgiant į bendrovės finansinę padėtį, skiriamos materialinė pašalpos netekties ar kitos didelės nelaimės, įvykusios dėl nuo darbuotojo nepriklausančių priežasčių, atveju.
Bendrovėje siekiama:
užtikrinti taupesnį energijos suvartojimą, atitinkantį Europos Sąjungos nustatytus Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įsipareigojimus;
išlaikyti kvalifikuotą personalą, užtikrinti patrauklias darbo sąlygas, tobulėjimą ir socialines garantijas;
gerinti klientų aptarnavimą, siekti operatyviai reaguoti į pastabas, skundus, prašymus, plėtoti elektronines paslaugas;
racionalaus gamtos išteklių naudojimo ir gamtos taršos mažinimo.




UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VEIKLOS ATITIKIMAS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIAMS PLĖTROS IR VEIKLOS PLANAMS

Bendrovė vykdo Savivaldybės iškeltą tikslą – užtikrina savarankiškąją šilumos tiekimo organizavimo funkciją bei daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo administratoriaus funkciją.
Vykdydama veiklą bendrovė vadovaujasi Rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginiu plėtros planu, patvirtintu Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. T-387 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-378 „Dėl rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo“ (toliau – Plėtros planas), tikslo „Infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ ir Rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-54 „Dėl rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – Veiklos planas) Ūkio plėtros programos tikslo „Darnaus išteklių naudojimo skatinimas“.


UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2020 M. VEIKLOS PLANO KELIAMI TIKSLAI

Bendrovės misija: 
„Nuolatinis paslaugų kokybės gerinimas“. 
Mūsų tikslas – aukšta teikiamų paslaugų kokybė. Todėl didelį dėmesį skiriame, kad klientą pasiektų visus reikalavimus atitinkanti šilumos energija, vykdant daugiabučių namų renovaciją (modernizavimą), kad būtų skiriamas dėmesys aukštai  kokybei ir laikomasi terminų, į mus besikreipiantys klientai būtų aptarnaujami vieno langelio principu.
Bendrovės vizija: 
„Patikimumas, inovatyvumas, kokybė“. 
Mūsų bendrovės pagrindinės investicijos nukreiptos į tinklo ir šilumos gamybos patikimumą, tam naudojamos tokios inovacijos, kaip tinklo parametrų stebėsena nuotoliniu būdu, išmaniosios apskaitos. Vykdant daugiabučių namų renovaciją (modernizavimą) mūsų tikslas – tapti patikimais ir siekiančiais aukštos darbo kokybės ir kultūros administratoriais.
Gaminant šiluminę energiją, ją perduodant panaudoti šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią technologinę įrangą ir valdymo sistemas, maksimaliai sumažinti iškastinio kuro kaip pirminės energijos šaltinių naudojimą.

TRUMPALAIKIAI TIKSLAI

1. Plėtoti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą energijos gamyboje.
2. Renovuoti daugiabučius gyvenamuosius namus.

TRUMPALAIKIAI UŽDAVINIAI TIKSLAMS PASIEKTI

1.1. Diegti priemones skatinančias atsinaujinančių šilumos energijos gamybą.
1.2. Įgyvendinti projektą „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Šakių šilumos tinklai“ Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-06-0034.
1.3. Užtikrinti centralizuotai tiekiamos šilumos kokybę užtikrinančių temperatūrinių grafikų parengimą.
1.5. Diegti šilumos energijos tiekimo išmanųjį tinklą.
2.1. Dalyvauti daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo programoje.


UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANO UŽDAVINIŲ PRIEMONIŲ VYKDYMAS

1.1. Uždavinys. Diegti priemones skatinančias atsinaujinančios šilumos energijos gamybą.
1.1.1. Priemonė. Įrengti šilumos siurblį daugiabučiame name, gerinantį namo šilumos gamybos efektyvumą. Išanalizavus daugiabučio namo adresu Griškabūdžio g. 30, Šakiai, šilumos energijos gamybos kaštus, nuspręsta išmontuoti seną elektrinį katilą, kuris bendrovei nuostolingas ir vietoje jo įrengti modernų šilumos siurblį oras - vanduo. Naujas įrenginys užtikrins kokybišką šilumos tiekimą, šilumos gamybą bus pelningą. Įranga bus visiškai automatizuota ir reikalaus minimalios priežiūros. 2020 m. bus tęsiami pradėti 2019 m. daugiabučio namo adresu Griškabūdžio g. 30, Šakiai, naujo modernaus šilumos siurblio oras – vanduo įrengimo bei pridavimo darbai.
1.2. Uždavinys. Įgyvendinti tęstinį projektą „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Šakių šilumos tinklai“ Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-06-0034“.
1.2.1. Priemonė. Projekto „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Šakių šilumos tinklai“ Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-06-0034“ investicinio projekto pirkimas. 2020 m. toliau tęsiamas pradėtas vykdyti įmonėje projektas „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Šakių šilumos tinklai“ Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-06-0034“. Projekto tikslas – sumažinti šilumos perdavimo nuostolius UAB „Šakių šilumos tinklai“ valdomuose šilumos tinkluose. Projekto tikslui pasiekti numatomas uždavinys – užtikrinti reikiamą Šakių miesto šilumos tiekimo infrastruktūrą, siekiant sumažinti nuostolius tinkluose. Projekto tikslinė grupė – UAB „Šakių šilumos tinklai“ šilumos vartotojai. Projektas įgyvendinamas kaip vienas projektas, kurio pareiškėjas yra UAB „Šakių šilumos tinklai“. Modernizuojamo turto teisės yra tinkamos įgyvendinti inicijuojamą investicijų projektą. Įgyvendinus projektą bus pasiekti minimalūs rezultatai bei kiekybinė ir kokybinė nauda. 2020 m. projekto veiklose numatyta nupirkti techninio darbo projekto parengimo ir rangos darbus, kurie bus skirti senų termofikacinio vandens trasų keitimui.
1.3. Uždavinys. Užtikrinti centralizuotai teikiamų šilumos kokybę geriančių grafikų parengimą.
1.3.1. Priemonė. Kasmetinis hidraulinių bandymų atlikimas daugiabučiuose namuose. Daugiabučių namų šildymo sistemų būklė tikrinama atliekant hidraulinius bandymus, nes tai patikimiausias būdas aptikti sistemų defektus: įtrūkimus, pralaidumus, deformacijas. Tokie sistemų defektai lemia nekokybišką ir nepatikimą šilumos tiekimą vartotojams. 2020 m. planuojama atlikti 79 hidraulinius bandymus visuose pastatuose, kuriuose šildymo sistemų priežiūrą atlieka UAB ,,Šakių šilumos tinklai“.
1.3.2. Priemonė. Kasmetinis hidraulinių bandymų atlikimas šilumos energijos tiekimo tinkluose. Šilumos tinklų būklė tikrinama atliekant hidraulinius bandymus, nes tai patikimiausias būdas aptikti vamzdynų defektus: įtrūkimus, pralaidumus, deformacijas. Tokie vamzdynų defektai lemia nekokybišką ir nepatikimą šilumos tiekimą vartotojams bei šilumos perdavimo nuostolius tinkluose. 2020 m. planuojama nustatinėti ir šalinti nesandarumo atvejus bei atlikti tik reikalingus ir minimalius kasimo darbus.
1.5. Uždavinys. Diegti šilumos energijos tiekimo išmanųjį tinklą.
1.5.1. Priemonė. IT technologijų įrangos diegimas vystant išmanųjį tinklą. Įrengus išmaniuosius karšto vandens apskaitos prietaisus, galima kontroliuoti karšto vandens suvartojimą, operatyviai fiksuoti gedimus, nustatyti nesąžiningą vartojimą, sumažėja žmogiškųjų išteklių poreikis. Išmanieji šilumos apskaitos prietaisai leidžia nuotoliniu būdu stebėti namui tiekiamos šilumos parametrus, tai leidžia operatyviai reaguoti į tiekimo sutrikimus. 2020 m. toliau planuojama tęsti išmaniųjų apskaitos prietaisų įrengimą nuostolingiausiuose namuose, kuriuose tiekiamo šalto vandens karštam vandeniui ruošti nuostoliai siekia iki 40 %.
2.1. Uždavinys. Dalyvauti daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo programoje.
2.1.1. Priemonė. Parengti investicinius daugiabučių gyvenamųjų namų planus dalyvauti Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) administruojamoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje.
Senos statybos daugiabučių namų atnaujinimas dėl jų techninės būklės šiandien yra neišvengiamas, todėl siekiame, kad renovacijos procesas būtų greitas ir gyventojams suteiktų maksimalią naudą. Namo modernizavimo metu yra pertvarkomos arba keičiamos šildymo, karšto vandens inžinerinės sistemos, ventiliacijos ir rekuperacijos sistemos, vykdomas stogo bei fasado sienų šiltinimas, langų, lauko durų keitimas, balkonų įstiklinimas. Atlikus modernizavimo darbus, pagerėja pastato, jo inžinerinių sistemų fizinės ir energetinės savybės, dėl to gyventojams sumažėja būsto šildymo išlaidos. Modernizacija ne tik suteikia naują gyvenimo kokybę, bet ir padidina turimo turto vertę. 2020 m. planuojama parengti Kudirkos Naumiestyje, Vilkaviškio g. 2, Šakiuose, V. Kudirkos g. 41 ir Bažnyčios g. 13, Gelgaudiškyje, Mokyklos g. 20a, daugiabučių gyvenamųjų namų investicinius planus. Be jų, planuojama parengti dar keturis daugiabučių gyvenamųjų namų investicinius planus, kurių adresai dar nėra aiškūs.


Uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“                                                      
generalinis direktorius                                                                                    Raimondas Rauckis
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Uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ 2020 metų veiklos planas. Bendroji dalis.
[bookmark: _Toc54414035][bookmark: OLE_LINK3]Uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ 2020 metų veiklos planas. Priemonių plano dalis
priedas                

UŽDAROSIOS AKCINĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS. PRIEMONIŲ PLANO DALIS

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2020 METŲ LAIKOTARPIO  STRATEGINIO VEIKLOS STRATEGIIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS 

2020 metai
Misija. „Nuolatinis paslaugų kokybės gerinimas“.

Vizija „Patikimumas, inovatyvumas, kokybė“.

Tikslas (trumpalaikis): 
	Nr.
	Trumpalaikio tikslo pavadinimas
	V/Kr. Nr.
	Vertinimo kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2020 metų laikotarpio reikšmė

	1.
	Plėtoti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą energijos gamyboje
	1.
	Objektų, kuriuose įdiegtas atsinaujinančių šilumos energijos išteklių naudojimas, skaičius
	vnt.
	1


[bookmark: _Hlk18409006]Uždavinys (trumpalaikis) tikslui: 
	Nr.
	Trumpalaikio  uždavinio pavadinimas
	R/Kr. Nr.
	Rezultato kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2020 metų laikotarpio reikšmė

	1.1.
	Diegti priemones skatinančias atsinaujinančių šilumos energijos gamybą 
	1.1.
	Diegiamų priemonių skaičius
	vnt.
	1


Priemonės 
	Priemonės kodas

	Priemonės pavadinimas
	Priemonės rodiklio Nr.
	Rodiklio pavadinimas
	Mato vnt.
	2020 metų laikotarpio reikšmė
	Atsakingas už priemonę

	1.1.1.
	Įrengti šilumos siurblį, daugiabučiame name, gerinantį namo šilumos gamybos efektyvumą (tęstinis projektas)
	1.1.1.
	Įrengtų šilumos siurblių geriančių efektyvų šilumos vartojimą, skaičius
	vnt.
	1
	UAB „Šakių šilumos tinklai“



Uždavinys (trumpalaikis) tikslui: 
	Nr.
	Trumpalaikio uždavinio pavadinimas
	R/Kr. Nr.
	Rezultato kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2020 metų laikotarpio reikšmė

	1.2.
	Įgyvendinti projektą “Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Šakių šilumos tinklai“
Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-06-0034“
	1.2.
	Įgyvendinamų projektų skaičius
	vnt.
	1



Priemonės 
	Priemonės kodas

	Priemonės pavadinimas
	Priemonės rodiklio Nr.
	Rodiklio pavadinimas
	Mato vnt.
	2020 metų laikotarpio reikšmė
	Atsakingas už priemonę

	1.2.1.
	Projekto “Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Šakių šilumos tinklai“
Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-06-0034“ investicinio projekto pirkimas
	1.2.1.
	Nupirktų techninio darbo projekto parengimo ir rangos darbus skaičius
	vnt.
	1
	UAB  „Šakių šilumos tinklai“



Uždavinys (trumpalaikis) tikslui: 
	Nr.
	Trumpalaikio uždavinio pavadinimas
	R/Kr. Nr.
	Rezultato kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2020 metų laikotarpio reikšmė

	1.3.
	Užtikrinti centralizuotai tiekiamos šilumos kokybę užtikrinančių temperatūrinių grafikų parengimą
	1.3.
	Parengtų, kas metai, grafikų skaičius
	vnt.
	3




	Priemonės kodas

	Priemonės pavadinimas
	Priemonės rodiklio Nr.
	Rodiklio pavadinimas
	Mato vnt.
	
2020 metų laikotarpio reikšmė
	Atsakingas už priemonę

	1.3.1.
	Kasmetinis hidraulinių bandymų atlikimas daugiabučiuose namuose
	1.3.1.
	Atliktų hidraulinių bandymų skaičius
	vnt.
	79
	UAB  „Šakių šilumos tinklai“

	1.3.2.
	Kasmetinis hidraulinių bandymų atlikimas šilumos energijos tiekimo tinkluose
	1.3.2.
	Atliktų hidraulinių bandymų skaičius
	vnt.
	3
	UAB  „Šakių šilumos tinklai“



Uždavinys (trumpalaikis) tikslui: 
	Nr.
	Trumpalaikio uždavinio pavadinimas
	R/Kr. Nr.
	Rezultato kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2020 metų laikotarpio reikšmė

	1.5.
	Diegti šilumos energijos tiekimo išmanųjį tinklą 
	1.5.
	Įdiegtų priemonių/sistemų skaičius
	vnt.
	135/10



Priemonės 
	Priemonės kodas

	Priemonės pavadinimas
	Priemonės rodiklio Nr.
	Rodiklio pavadinimas
	Mato vnt.
	2020 metų laikotarpio reikšmė
	Atsakingas už priemonę

	1.5.1.
	IT technologijų įrangos diegimas vystant išmanųjį tinklą
	1.5.1.
	Įdiegtų išmaniųjų skaitiklių skaičius
	vnt.
	135
	UAB  „Šakių šilumos tinklai“




Tikslas (trumpalaikis): 
	Nr.
	Trumpalaikio tikslo pavadinimas
	V/Kr. Nr.
	Vertinimo kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2020 metų laikotarpio reikšmė

	2.
	Renovuoti daugiabučius gyvenamuosius namus
	vnt.
	Renovuotų namų skaičius
	vnt.
	14




Uždavinys (trumpalaikis) tikslui: 
	Nr.
	Trumpalaikio uždavinio pavadinimas
	R/Kr. Nr.
	Rezultato kriterijaus pavadinimas
	Mato vnt.
	2020 metų laikotarpio reikšmė

	2.1.
	Dalyvauti daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo programoje
	2.1.
	Parengtų investicijų planų, skaičius 
	vnt.
	8








Priemonės 
	Priemonės kodas

	Priemonės pavadinimas
	Priemonės rodiklio Nr.
	Rodiklio pavadinimas
	Mato vnt.
	2020 metų laikotarpio reikšmė
	Atsakingas už priemonę

	2.1.1.
	Parenti investicinius daugiabučių gyvenamųjų namų planus dalyvauti Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) administruojamoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje
	2.1.1.
	Parengtų investicijų planų, daugiabučių gyvenamųjų namų, skaičius
	vnt.
	8
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