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ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS BENDROJO PLANO SU GIS SISTEMA (INTEGRUOJANT KOREGAVIMĄ) SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. [bookmark: n_1]Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema (integruojant koregavimą) sprendinių įgyvendinimo programa (toliau – Programa) – tai dokumentas, kuriame nustatomi Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema, patvirtinto Šakių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-106 „Dėl Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema tvirtinimo“, bei Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema koregavimo, patvirtinto Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T-230 (toliau – Bendrasis planas), sprendinių įgyvendinimo programos tikslai, uždaviniai, Programos vykdymo vertinimas, Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonės, laukiami rezultatai, atsakingi vykdytojai, finansavimo šaltiniai, priemonių įgyvendinimo terminai, stebimų rodiklių sąrašas, stebėsenos ataskaitų ir išvadų pateikimo tvarka.
2. Programa rengiama Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo laikotarpiui. Bendrasis planas galioja neterminuotai, tačiau Bendrojo plano sprendinių alternatyvos parengtos 30 metų laikotarpiui (iki 2043 m.), o sprendinių konkretizavimas parengtas 10 metų laikotarpiui (iki 2023 m. (Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema sprendiniai) ir 2027 m. (Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema koregavimo sprendiniai)). 
         Programą sudaro Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema (integruojant koregavimą) sprendinių įgyvendinimo programos priemonių planas (1 priedas), Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema (integruojant koregavimą) sprendinių įgyvendinimo stebimų rodiklių sąrašas (2 priedas).
3. Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema (integruojant koregavimą) sprendinių įgyvendinimo priemonių planas (toliau – Priemonių planas) skirstomas į dalis pagal patvirtinto Bendrojo plano dalis. Bendrąjį planą sudaro šios dalys: tekstinė („Gyventojų skaičiaus ir Šakių miesto su priemiesčiais raidos tendencijos“, „Šakių miesto su priemiesčiais vidinė struktūra“, „Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano reglamentai“, „Šakių miesto ir priemiestinių teritorijų (Giedručių k., Girėnų k., Striūpų k.) susisiekimo sistemos sprendiniai“, „Šakių m. ir priemiestinių gyvenviečių (Giedručių k., Girėnų k., Striūpų k.) inžinerinės infrastruktūros sprendiniai“, „Kraštovaizdis, gamtinis karkasas ir rekreacija“, „Kiti Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema sprendiniai“) ir grafinė („Žemės naudojimas ir apsaugos reglamentai“, „Susisiekimo sistemos brėžinys“, „Inžinerinės infrastruktūros brėžinys“, „Gamtinio karkaso ir kraštovaizdžio tvarkymo brėžinys“).

II SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Programos tikslas – nustatyti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemones, laukiamus rezultatus, atsakingus vykdytojus, finansavimo šaltinius, priemonių įgyvendinimo terminus, rezultatus, neįgyvendinimo priežastis, stebimų rodiklių sąrašą, rinkti išsamią informaciją apie Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą ir esamos būklės kitimo tendencijas, sudaryti galimybę sistemiškai stebėti ir vertinti kokybinius ir kiekybinius aplinkos pokyčius Šakių miesto su priemiesčiais teritorijoje, teikti pasiūlymus dėl Bendrojo plano sprendinių keitimo ar koregavimo būtinumo, rengti Bendrojo plano sprendinių keitimo ar koregavimo darbų programas, atlikti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos duomenų ekspertinį įvertinimą ir parengti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas, atlikti ataskaitų viešinimo procedūras.
         5. Programos uždaviniai: 
         5.1.analizuoti Šakių miesto su priemiesčiais teritorijos raidos tendencijas, jų įtaką
įgyvendinant Bendrojo plano sprendinius ir pateikti ekspertinę analizę bei išvadas (pagal skirtingas sritis ir apibendrintai); 
         5.2 nustatyti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo prioritetus ir reikalingas investicijas,
teikti pasiūlymus dėl Priemonių plano tobulinimo;
         5.3 surinkti duomenis pagal 2 priede nurodytus rodiklius ir duomenis, reikalingus teikti 
Teritorijų planavimo stebėsenos informacinei sistemai (TPSIS).

III SKYRIUS
PROGRAMOS VYKDYMO VERTINIMAS

         6. Vykdant Programą, atliekami šie veiksmai:
         6.1 nagrinėjami Šakių rajono savivaldybės tarybos patvirtinti kompleksiniai, specialiojo
teritorijų planavimo dokumentų (išskyrus specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentus) sprendiniai ir teikiami pasiūlymai, kaip jie turi būti integruojami į Bendrąjį planą;
         6.2.  įvertinamas patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų programų įgyvendinimas;
         6.3. renkama ir analizuojama informacija apie Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą,
įvertinamas Bendrojo plano grafinių ir tekstinių sprendinių vykdymas, pateikiamas ekspertinis vertinimas ir išvados skirtingų sričių sprendiniams įgyvendinti:
         6.3.1. analizuojami per nagrinėjamą laikotarpį parengti teritorijų planavimo 
dokumentai (specialieji, detalieji planai, jų pakeitimai ir korektūros), techniniai projektai;
         6.3.2. rengiami pasiūlymai dėl miesto inžinerinės ir socialinės infrastruktūros plėtros
prioritetų nustatymo;
         6.3.3. rengiami pasiūlymai dėl Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo raidos prognozės,
Bendrojo plano sprendinių keitimo ar koregavimo būtinybės;
         6.3.4. nustatomi Bendrojo plano sprendiniai, kuriuos netikslinga arba nėra galimybių 
įgyvendinti; 
         6.3.5. nurodomos Bendrajam planui įgyvendinti reikalingos parengti programos, galimybių
studijos, sklypų formavimo ir objektų išdėstymo schemos;
   6.3.6. atliekamas Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos duomenų ekspertinis 
įvertinimas, teikiami pasiūlymai dėl Programos, Bendrojo plano rodiklių ir Šakių rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų;
   6.4. rengiamos Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos. Rengiant
ataskaitas vadovaujamasi teritorijų planavimą, statybą ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną reglamentuojančiais teisės aktais, Šakių rajono savivaldybės strateginiais planais, strateginiais plėtros planais, su jais susijusiais Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais. Ataskaitoms rengti gali būti pasitelkiami ekspertai, rengiamos apklausos, kurių duomenys papildo ataskaitas, sudaro galimybes pasiekti geresnių rezultatų ir į ataskaitos rengimą įtraukti platesnį visuomenės ratą. Visi Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos etapai ir darbai, taip pat papildomi veiksmai ir (ar) pasitelkiamų ekspertų kandidatūros turi būti iš anksto suderinti su Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu; 
         6.5. rengiama Bendrojo plano keitimo ar koregavimo darbų programa, jei pagal stebėsenos
ataskaitų išvadas nusprendžiama keisti ar koreguoti Bendrąjį planą;
        6.6. teisės aktų nustatyta tvarka atliekamos Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo ataskaitų 
viešinimo procedūros, kurių metu visuomenė supažindinama su Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos rezultatais ir ataskaitų duomenimis, pateikiama informacija apie vykdomą teritorijų planavimą, sudaroma galimybė visuomenei teikti pasiūlymus dėl Bendrojo plano ir kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo, į šiuos pasiūlymus teikiami motyvuoti atsakymai, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7. Programa po patvirtinimo skelbiama Šakių rajono savivaldybės interneto svetainėje ir 
įkeliama į TPSIS. Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos tvirtinamos Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ir aprobuojamos Šakių rajono savivaldybės taryboje. Patvirtintos ataskaitos skelbiamos Šakių rajono savivaldybės interneto tinklalapyje, taip pat teikiamos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai.
8. Pagal patvirtintą Programą Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema
(integruojant koregavimą) sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už nustatytus kalendorinius metus rengiama, tvirtinama ir viešinama teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________________

Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema (integruojant koregavimą) sprendinių įgyvendinimo programos 1 priedas

ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS BENDROJO PLANO SU GIS SISTEMA (INTEGRUOJANT KOREGAVIMĄ) SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS 
PRIEMONIŲ PLANAS


	Eil.
Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi vykdytojai (-as)
	Finansavimo šaltinis
	Įgyvendinimo pradžia - pabaiga
	Statusas
	Įgyvendinimo data
	Rezultato aprašymas

	1.
	ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS VIDINĖ STRUKTŪRA

	1.1.
	Modernizuoti, humanizuoti (reabilituoti), reprezentatyviai sutvarkyti miesto centrinę dalį – joje esančias miesto aikštes, gatves ir pastatus.
Nepriklausomybės gatvėje numatyti tik pėsčiųjų eismą (uždrausti transporto eismą).
	Modernizuotos aikštės, gatvės, pastatai. Humanizuota Nepriklausomybės gatvė (uždraustas transporto eismas).
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013-2023
	
	
	

	1.2.
	Atsižvelgiant į vyraujančius vėjus, esamas pramonės teritorijas vystyti į aplinkines teritorijas, kur patogus susisiekimas su miesto pagrindinėmis gatvėmis.
	Esamų pramonės teritorijų aplinkinėse teritorijose vystoma pramonė: žemės sklypų, kurių pakeista paskirtis į kitą, žemės naudojimo būdas į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, skaičius, atlikti detalieji planai, techniniai projektai, statybos darbai.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Architektūros ir urbanistikos skyrius
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013-2023
	
	
	

	1.3.
	Esant galimybėms, pavienes
gyvenamąsias sodybas, įsiterpusias į esamas pramonės ir sandėliavimo (komercines) zonas (arba į jų plėtros zonas) rytinėje ir pietinėje teritorijos dalyje, siūloma „iškelti“ iš šių zonų jų vietoje vystant vyraujančios paskirties veiklą.
	Iškeltų pavienių gyvenamųjų sodybų skaičius.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Architektūros ir urbanistikos skyrius
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013-2023
	
	
	

	1.4.
	Konvertuoti esamas sodų bendrijų teritorijas, siekiant pagerinti gyvenimo jose sąlygas: numatyti būtiniausius infrastruktūros elementus (normalaus pločio gatves, vandentiekį, kanalizaciją).
	Modernizuotos sodininkų bendrijų teritorijose esančios gatvės, paklota vandentiekio, kanalizacijos tinklų.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius ir UAB „Šakių vandenys“
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013-2023
	
	
	

	2.
	ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS BENDROJO PLANO REGLAMENTAI

	2.1.
	Funkcinės ir fizinės struktūros, užstatymo ir kiti sprendiniai

	2.1.1.
	Šakių rajono savivaldybės Tarybos sprendimu nustatyti prioritetinės plėtros teritorijas (numatant, kuriose teritorijose pirmiausia bus plėtojama socialinė, inžinerinė infrastruktūra).
	Nustatytos prioritetinės plėtros teritorijos.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013-2023
	
	
	

	2.2.
	Rengtini planai

	2.2.1.
	Parengti naujos plėtros teritorijų arba jų dalių (struktūrinės namų kompaktinės grupės, turinčios
bendrų inžinerinių ir socialinių interesų) suplanavimo projektus esamoms ir naujoms
teritorijoms integruoti, teritorijai suplanuoti (t. y. suformuoti vidinę struktūrą iš sklypų, komunikacinių koridorių, viešų erdvių, želdynų ir kitų elementų).
	Parengti suplanavimo projektai.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013-2023
	
	
	

	2.2.2.
	Parengti kompleksinius rekreacinės paskirties teritorijų (sklypų grupių) suplanavimo projektus.
	Parengti suplanavimo projektai.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Architektūros ir urbanistikos skyrius
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013-2023
	
	
	

	2.2.3.
	Parengti sodininkų bendrijų teritorijų inžinerinės ir
susisiekimo infrastruktūros suplanavimo projektus.
	Parengti suplanavimo projektai.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013-2023
	
	
	

	2.2.4.
	Parengti monitoringo sistemos projektą.
	Parengtas monitoringo sistemos projektas.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013-2023
	
	
	

	2.2.5.
	Parengti miesto pietvakarinio aplinkkelio suplanavimo projektą.
	Parengtas suplanavimo projektas.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013-2023
	
	
	

	2.2.6.
	Parengti pramonės ir sandėliavimo teritorijų suplanavimo projektus.
	Parengti suplanavimo projektai.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Architektūros ir urbanistikos skyrius
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013-2023
	
	
	

	2.2.7.
	Parengti želdinių apsaugos, formavimo ir tvarkymo suplanavimo projektus.
	Parengti suplanavimo projektai.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013-2023
	
	
	

	[bookmark: _Hlk126594841]3.
	KRAŠTOVAIZDIS, GAMTINIS KARKASAS IR REKREACIJA
	

	3.1.
	Bendrieji gamtinio karkaso Šakių mieste formavimo principai
	

	3.1.1.
	Formuoti želdynų tinklą, susiejantį urbanistinio karkaso teritorijas (gyvenamosios ir kitos su įvairia gyventojų veikla susijusios teritorijos) su
gamtinio karkaso teritorijomis.
	Parengtos želdynų tinklo Šakių mieste galimybių studijos, specialieji planai. Suformuoti nauji želdynai, papildantys želdynų tinklą.
	Šakių rajono savivaldybės administracija,
Ūkio ir investicijų skyrius,
Architektūros ir urbanistikos skyrius
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2017-2027
	
	
	

	3.1.2.
	Išsaugoti arba sukurti urbanizuotų teritorijų apsauginių želdinių sistemas – skaidant urbanizuotus masyvus bei žaliosiomis jungtimis susiejant gamtinius elementus, želdynų ir kitas panašias teritorijas.
	Saugomos esamos žaliosios jungtys, sukurtos naujos.
	Šakių rajono savivaldybės administracija,
Ūkio ir investicijų skyrius
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2017–2027
	
	
	

	3.2.
	Aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinių integravimas ir vietinės reikšmės gamtinio karkaso formavimas

	3.2.1.
	Gamtinio karkaso dalyje, kurioje palaikomas ir saugojamas natūralaus kraštovaizdžio pobūdis, išsaugoti esamos augalijos struktūrą ir jos natūralumą, parenkant tokias ūkinės veiklos ir priežiūros formas, kurios daro minimalią įtaką miško sklypų ekosistemai.
	Vykdomas šios gamtinio karkaso dalies ūkis pagal nustatytą kryptį.
	Šakių rajono savivaldybės administracija,
Ūkio ir investicijų skyrius, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2017–2027
	
	
	

	3.2.2.
	Gamtinio karkaso dalyje, kurioje atstatomas natūralaus kraštovaizdžio pobūdis (palaikomas ir stiprinamas esamas natūralus kraštovaizdis), atstatyti ir gausinti natūralius kraštovaizdžio komponentus, įveisti medžius.
	Vykdomas šios gamtinio karkaso dalies ūkis pagal nustatytą kryptį.
	Šakių rajono savivaldybės administracija,
Ūkio ir investicijų skyrius,
Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2017–2027
	
	
	

	3.2.3.
	Gamtinio karkaso dalyje, kurioje grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai (agrarinėse teritorijose), būtinai atstatyti ir gausinti natūralius kraštovaizdžio komponentus, vykdyti ekologinę ūkinę veiklą, atkurti pirminę natūralios augmenijos struktūrą – įveisti medžius, skatinti savaiminę renatūralizaciją. Arčiau miesto centro esančiuose plotuose būtinai skaidyti erdves įveisiant įvairaus dydžio želdinių grupes ar masyvus, taip pat renatūralizuoti vandentėkmes. Didinti atskirų teritorijų miškingumą dirbtinai apželdinant ir savaiminės renatūralizacijos keliu teritorijoje esančių mažai našių, neracionaliai naudojamų ar nenaudojamų žemių sąskaita, jei tai pagerintų ekologines ir nepakenktų estetinėms miesto kraštovaizdžio savybėms.
	Vykdomas šios gamtinio karkaso dalies ūkis pagal nustatytą kryptį.
	Šakių rajono savivaldybės administracija,
Ūkio ir investicijų skyrius,
Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2017–2027
	
	
	

	3.2.4.
	Gamtinio karkaso dalyje, kurioje integruojami ir atkuriami kraštovaizdžio natūralumą ir gyvybingumą atstatantys elementai degraduotose (urbanizuotose) teritorijose, būtinai atstatyti ir gausinti natūralius kraštovaizdžio komponentus. Šioje zonoje būtina išlaikyti gamtinio karkaso sistemos vientisumą, formuojant žaliąsias jungtis ir formuojant atskirųjų želdynų plotus - tokiu būdu atstatant pažeistus gamtinių elementų ryšius.
	Vykdomas šios gamtinio karkaso dalies ūkis pagal nustatytą kryptį.
	Šakių rajono savivaldybės administracija,
Ūkio ir investicijų skyrius,
Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2017–2027
	
	
	

	3.2.5.
	Naujų atskirųjų želdynų įrengimo zonoje (mZn) esamus želdynus pritaikyti lankytojams, planuoti naujus želdinius, dendrologiškai tvarkyti esamus, tobulinti esamą infrastruktūrą / kurti naują.
	Vykdomas šios zonos ūkis pagal nustatytą tvarkymo kryptį.
	Šakių rajono savivaldybės administracija,
Ūkio ir investicijų skyrius
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2017–2027
	
	
	

	3.2.6.
	Esamų atskirųjų želdynų būklės gerinimo zonoje (mZg) gerinti ir vystyti esamus (jau suformuotus) atskirus želdynus.
	Vykdomas šios zonos ūkis pagal nustatytą tvarkymo kryptį.
	Šakių rajono savivaldybės administracija,
Ūkio ir investicijų skyrius
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2017–2027
	
	
	

	3.3.
	Miesto želdynų sistema ir jos elementai

	4.1.1.
	Įveisti du naujus parkus teritorijose ties upe Siesartis: Siesarties upės pakrančių I parką (prie didžiojo upės vingio) ir Siesarties upės pakrančių II parką.

	Įveisti minėti parkai.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius

	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2017–2027
	
	
	

	4.1.2.
	Įveisti naujus atskiruosius želdynus rytinių priemiesčių teritorijose.
	Įveisti nauji atskirieji želdynai.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius 
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2017–2027
	
	
	

	4.1.3.
	Įveisti naujus apsauginius želdynus rytiniuose ir pietiniuose priemiesčiuose (galiojančiame bendrajame plane teritorijose, atskiriančiose perspektyvines pramonės teritorijas nuo gyvenamųjų namų kvartalų).
	Įveisti nauji apsauginiai želdynai.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius

	Savivaldybės biudžeto lėšos; kitos lėšos.
	2017-2027
	
	
	

	4.1.4.
	Įveisti naujus atskiruosius želdynus tarp V. Kudirkos gatvės ir upės Siesartis.
	Įveisti nauji atskirieji želdynai.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2017–2027
	
	
	

	4.1.5.
	Šakių tvenkinio parke sutvarkyti tvenkinio salą, įrengiant pėsčiųjų takus ir prieplauką.
	Įrengti pėsčiųjų takai ir prieplauka Šakių tvenkinio parko saloje.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2017–2027
	
	
	

	4.1.6.
	Šakių tvenkinio pakrantėje sutvarkyti pėsčiųjų takus.
	Sutvarkyti pėsčiųjų takai.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2017–2027
	
	
	

	4.1.7.
	Prie renovuotos autobusų stoties pastato įrengti kavinę su terasa į tvenkinio pusę.
	Įrengta kavinė su terasa.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, 
Ūkio ir investicijų skyrius
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2017–2027
	
	
	

	4.1.8.
	Šakių tvenkinio parke pastatyti treniruoklius, laipiojimo sieną, riedutininkų rampą.
	Pastatyti treniruokliai, laipiojimo siena, riedutininkų rampa.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2017–2027
	
	
	

	4.1.9.
	Sutvarkyti upės Siesartis pakrantes įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus.
	Įrengti pėsčiųjų, dviračių takai.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2017-2027
	
	
	

	4.1.10.
	Įrengti parkų, skverų ir kitų poilsiui skirtų želdynų, aikščių įrangą, formuoti kraštovaizdį ir
rekreacinę aplinką išsaugant esamus medžius ir krūmus (išskyrus menkaverčius medžius ir krūmus, užstojančius gamtos ir kultūros paveldo objektus, vaizdingas panoramas).
	Įrengta įranga, atlikti kraštovaizdžio formavimo darbai.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2017-2027
	
	
	

	4.1.11.
	Atlikti parkų, skverų ir kitų želdynų, aikščių įrangos techninę priežiūrą, užtikrinti, kad įranga nekeltų pavojaus žmonių sveikatai, nedarytų žalos aplinkai.
	Atliekama įrangos techninė priežiūra.
	Šakių seniūnija

	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2017–2027
	
	
	

	4.1.12.
	Reguliariai surinkti atliekas parkuose, skveruose ir kituose poilsiui skirtuose želdynuose, aikštėse ir jas išvežti.
	Organizuojamas atliekų surinkimas ir išvežimas.
	 Šakių seniūnija
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2017–2027
	
	
	

	4.1.13.
	Šalinti vėjo, sniego, žaibo ar dėl kitų priežasčių išverstus, nulaužtus, apdegusius medžius ar šakas, keliančius pavojų praeiviams, statiniams, eismui.
	Organizuojami išverstų, išlaužytų, apdegusių medžių šalinimo darbai.
	Šakių seniūnija
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2017–2027
	
	
	

	4.1.14.
	Reguliariai pjauti žolę formuojant ir palaikant tvarkingą veją.
	Organizuojami žolės pjovimo darbai.
	Šakių seniūnija
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2017–2027
	
	
	

	4.1.15.
	Parkuose, skveruose ir kituose poilsiui skirtuose želdynuose medžius ir krūmus kirsti, genėti,
vykdyti kitą priežiūrą.
	Organizuojami želdinių kirtimo, genėjimo ir kiti darbai.
	Šakių seniūnija

	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2017–2027
	
	
	

	4.2.
	Kultūros paveldo objektai

	4.2.1.
	Vykdyti informacinę sklaidą apie kultūros paveldo objektus tiek internetinėmis, tiek kitomis sklaidos priemonėmis (tokiomis kaip informacinių ženklų įrengimas, informacinių leidinių leidimas, interaktyvių žemėlapių, interaktyvių lentų įrengimas lankytojų centruose
ir pan.).
	Įrengti informaciniai ženklai greta kultūros paveldo objektų, išleisti informaciniai leidiniai, įrengti interaktyvūs žemėlapiai, interaktyvios lentos lankytojų centruose.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius,
VŠĮ  Šakių turizmo ir verslo informacijos centras
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2017–2027
	
	
	

	5.
	ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS SUSISIEKIMO SISTEMA

	5.1.1.
	Propaguoti tarpmiestinio transporto panaudojimą: suderinti išvykimo laikus, kad gyventojai galėtų persėsti iš vieno autobuso į kitą be ilgų laukimų, modernizuoti stotelių infrastruktūrą, atnaujinti transporto priemones, atlikti išsamią keleivių srautų analizę ir pateikti pasiūlymus dėl naujų linijų įvedimo ir optimalios naudojamų transporto priemonių talpos.
	Atlikti veiksmai, skatinantys tarpmiestinio transporto panaudojimą.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius,
UAB „Šakių autobusų parkas“
	Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	5.1.2.
	Didinti sankryžų laidumą, didinant eismo juostų skaičių
prieš sankryžas ir atskirais atvejais įvedant šviesoforo eismo reguliavimą, kuris sudarytų saugesnes
eismo sąlygas pėstiesiems. Prie tokių sankryžų galima būti priskirtos Kęstučio g.–V. Kudirkos g.–Kauno g., V. Kudirkos g.–Šiaulių g., Kęstučio g.–Striūpų g. sankryžos.
	Padidintas minėtų ir kitų sankryžų laidumas minėtomis ar kitomis priemonėmis.
	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija
	Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	5.1.3.
	Įrengti esamų gatvių tęsinius siekiant padidinti gatvių tinklo rišlumą ir sumažinti
akligatvinio tipo gatvių skaičių. Gatvių tęsiniai numatyti šioms Šakių m. ir priemiestinių teritorijų (Giedručių k., Girėnų k., Striūpų k.) gatvėms: Rasų g., Vingio g., Piliukiškės g., Augustavos g., Gipsinių g., Kranto g., Kaštonų g., Ryto g., Šiaurės g.
	Įrengti tęsiniai esamoms minėtoms gatvėms.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	5.1.4.
	Skatinti intensyvų dviračių naudojimą ir ėjimą pėsčiomis: plėtoti dviračių ir/ar pėsčiųjų takų tinklą.
	Įrengta naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
	Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	5.1.5.
	Įrengti vakarinį Šakių
miesto aplinkkelį ir jį sujungti su krašto keliu Nr. 137 Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas pasinaudojant
esamais vietiniais keliais, esamomis gatvėmis ir esamu tiltu per Siesarties upę. Įrengiant vakarinį aplinkkelį būtina rekonstruoti ir pritaikyti esamą tiltą, esantį Giedručių k., didesniems transporto srautams.
	Įrengtas vakarinis Šakių miesto aplinkkelis, rekonstruotas ir pritaikytas didesniems srautams Giedručių kaime esantis tiltas.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius 
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	5.1.6.
	Įrengti naują degalinę
šiaurinėje planuojamos teritorijos dalyje (žr. brėžinį „Susisiekimo sistemos brėžinys“).
	Įrengta nauja degalinė.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Architektūros ir urbanistikos skyrius
	Privačios lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	6.
	INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA

	6.1.
	Vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas

	6.1.1.
	Gatvių raudonųjų linijų ribose numatyti naujus komunikacinius koridorius vandens tiekimo ir
nuotekų šalinimo tinklų tankinimui ir plėtrai į esamas bei naujai planuojamas užstatyti
teritorijas, kad iki 2015 metų visiems planuojamos teritorijos gyventojams būtų prieinamos
centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos. Tuo tikslu Bendruoju planu
planuojamoje teritorijoje papildomai reikėtų pakloti apie 16,9 km vandens tiekimo ir 13,3 km nuotekų tvarkymo tinklų.
	Gatvių raudonųjų linijų ribose numatyti nauji komunikaciniai koridoriai, atlikti jų suplanavimo projektai.
Paklota vandens tiekimo tinklų, km
Paklota nuotekų tvarkymo tinklų, km
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius,
UAB „Šakių vandenys“  
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	6.1.2.
	Renovuoti esamas vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas ir jų atskirus elementus dėl nepakankamo pajėgumo, dažnų avarijų, blogos kokybės ir mažo patikimumo.
	Renovuota vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius,
UAB „Šakių vandenys“  
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	6.1.3.
	Užtikrinti reikalaujamus vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų ir nuotekų valymo įrenginių
bei siurblinių apsaugos zonų tvarkymo režimus.
	Užtikrinti SAZ režimai.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius,
UAB „Šakių vandenys“  
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	6.1.4.
	Užtikrinti, kad visas tiekiamas geriamas vanduo atitiktų geriamo vandens saugos ir kokybės reikalavimus.
	Vykdomos priemonės, užtikrinančios geriamojo vandens kokybę.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius,
UAB „Šakių vandenys“  
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	6.1.5.
	Užtikrinti, kad nuotekos valymo įrenginiuose būtų išvalomos iki norminių reikalavimų.
	Užtikrinamas tinkamas nuotekų išvalymas.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius,
UAB „Šakių vandenys“  
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	6.1.6.
	Įrengti gaisrinius hidrantus rekonstruojamuose/ renovuojamuose ir naujai planuojamuose
vandentiekio tinkluose.
	Įrengta gaisrinių hidrantų, vnt.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius,
UAB „Šakių vandenys“  
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	6.1.7.
	Inventorizuoti ir renovuoti esamus paviršinių nuotekų surinkimo tinklus, plėsti paviršinių nuotekų sistemą įrengiant sėdintuvus, naftos gaudykles, nuotekų apskaitos įrenginius, paklojant
apie 19,6 km paviršinių nuotekų surinkimo tinklų.
	Inventorizuojami ir renozuojami paviršinių nuotekų surinkimo tinklai, įrengti sėdintuvai, naftos gaudyklės, nuotekų apskaitos įrenginiai, paklota paviršinių nuotekų surinkimo tinklų, km.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius,
UAB „Šakių vandenys“  
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	6.1.8.
	Parengti paviršinių nuotekų plėtros Šakių m. ir priemiestinėse gyvenvietėse (Giedručių k., Girėnų k., Striūpų k.) planą.
	Parengtas planas.
	Šakių rajono savivaldybės administracija,
Ūkio ir investicijų skyrius, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, 
UAB „Šakių vandenys“


	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	6.1.9.
	Plėtoti vandens tiekimo tinklus ir šiuo metu prie Šakių m. vandens tiekimo sistemos prijungtuose Daugėliškių ir Valių k.
	Paklota vandens tiekimo tinklų Daugėliškių ir Valių kaimuose, km.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius,
UAB „Šakių vandenys“  
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	Ar abu atsakingi?

	6.1.10.
	Palaikyti vandenvietės įrenginių gerą techninį stovį.
	Vykdoma vandenviečių techninė priežiūra.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius,
UAB „Šakių vandenys“  
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	6.1.11.
	Rekonstruoti/renovuoti esamas blogos būklės vandens siurblines.
	Rekonstruotos/renovuotos esamos vandens siurblinės.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius,
UAB „Šakių vandenys“  
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	6.1.12.
	Palaikyti vandens siurblinių gerą techninį stovį.
	Vykdoma vandens siurblinių techninė priežiūra.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius,
UAB „Šakių vandenys“  
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	6.1.13.
	Prie Šakių m. nuotekų tvarkymo sistemos prijungti Daugėliškių ir Valių k.
	Prijungtos gyvenvietės.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius,
UAB „Šakių vandenys“  
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	6.1.14.
	Prie kiekvieno išleistuvo įrengti paviršinių nuotekų valymo įrenginiai.
	Įrengti paviršinių nuotekų valymo įrenginiai prie išleistuvų.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius,
UAB „Šakių vandenys“  
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	6.1.15.
	Rekonstruoti/renovuoti esamas blogos būklės nuotekų siurblines.
	Rekonstruotos/renovuotos esamos nuotekų siurblinės.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius,
UAB „Šakių vandenys“  
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	6.1.16.
	Palaikyti nuotekų siurblinių gerą techninę būklę.
	Vykdoma nuotekų siurblinių techninė priežiūra.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius,
UAB „Šakių vandenys“  
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	6.1.17.
	Palaikyti nuotekų valymo įrenginių gerą techninę būklę, kad nuotekos būtų išvalomos iki leistinų koncentracijų.
	Vykdoma nuotekų valymo įrenginių techninė priežiūra.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius,
UAB „Šakių vandenys“  
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	6.2.
	Atliekų tvarkymas

	6.2.1.
	Įdiegti ir įgyvendinti darnią atliekų tvarkymo reglamentavimo, administravimo, kontrolės
specialistų ir atliekų tvarkymo įmonių darbuotojų, visuomenės mokymo ir švietimo sistemą.
	Įdiegta sistema.
	UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“,
Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	6.2.2.
	Supažindinti atliekų turėtojus, visuomenę su komunalinių atliekų tvarkymo sistema, skatinti atliekų prevenciją ir rūšiavimą.
	Atliktos supažindinimo, skatinimo priemonės.
	UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	6.2.3.
	Didinant perdirbimui skirtų atliekų atskirą surinkimą mažinti sąvartyne šalinamų atliekų
kiekius.
	Padidėjęs perdirbamų atliekų surinkimo kiekis, t. Sumažėjęs sąvartyne šalinamų atliekų kiekis, t.
	UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	6.2.4.
	Sudaryti atliekų turėtojams sąlygas rūšiuoti atliekas.
	Įrengtos atliekų rūšiavimo aikštelės, vnt. Sudarytos kitos sąlygos rūšiuoti.
	UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	6.2.5.
	Ne rečiau kartą per metus organizuoti buityje susidarančių
pavojingų atliekų surinkimą iš fizinių asmenų apvažiavimo būdu, apie tai paskelbdamas iš anksto vietinėje spaudoje bei savo, Atliekų tvarkymo centro ir Savivaldybės tinklapiuose.
	Organizuojamas ne rečiau kas metus pavojingų atliekų surinkimas.
	UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	6.2.6.
	Siekti, kad informacija apie atliekų tvarkymą regione būtų prieinama visiems atliekų
turėtojams bei kad atliekų turėtojai maksimaliai įsitrauktų į sistemos kūrimą.
	Informacijos sklaidos priemonės.
	UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	6.2.7.
	Sukurti biologiškai skaidžių atliekų atskiro surinkimo ir tvarkymo sistemą, kurią sudaro
biologiškai skaidžių atliekų surinkimo sistema (nuo 2013 metų) ir regioniniai biologiškai skaidžių atliekų perdirbimo įrenginiai (nuo 2013 metų).
	Sukurta sistema.
	UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	6.3.
	Elektros tiekimas

	6.3.1.
	Transformatorinėms, kurių eksploatavimo laikas yra 25–30 metų, pakeisti įrangą naujesne.
	Transformatorinės, pakeistos naujomis.
	AB „ESO“
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	6.3.2.
	Vykdant techninius projektus mažaaukštės statybos teritorijose 0,4 kV elektros oro linijas keisti kabelinėmis.
	Sukabeliuota 0,4 kV elektros oro linijų, km
	AB „ESO“
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	6.3.3.
	Siekiant elektrifikuoti naujai užstatomas teritorijas, pakloti apie 11,1 km požeminio kabelinio 0,4 kV įtampos tinklo.
	Paklota 0,4 kV elektros kabelių, km
	AB „ESO“
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013-2023
	
	
	

	6.3.4.
	Modernizuoti orinius elektros tinklus, juos keičiant požeminiais kabeliniais tinklais.
	Sukabeliuota iš viso orinių elektros tinklų, km
	AB „ESO“
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	6.3.5.
	Rekonstruoti esamas gatvių apšvietimo sistemas mieste. Gatvių apšvietimui numatyti
pažangias priemones, kurios leistų efektyviai naudoti elektros energiją (pvz.: perdegusias gatvių apšvietimo stulpų kaitrines lempas keisti fluorescensinėmis lempomis, kurios ilgiau šviečia ir naudoja mažiau elektros energijos).
	Rekonstruota esamų apšvietimo sistemų, km
	Šakių rajono savivaldybės administracija,
Ūkio ir investicijų skyrius,
AB „ESO“
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	6.3.6.
	Kur nėra gatvių apšvietimo – jį įrengti.
	Įrengta apšvietimo gatvėse, km.
	Šakių rajono savivaldybės administracija,
Ūkio ir investicijų skyrius,
Šakių seniūnija
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013-2023
	
	
	

	6.4.
	Šilumos tiekimas

	6.4.1.
	Didinti šilumos gamybos, perdavimo ir vartojimo efektyvumą.
	Padidintas efektyvumas.
	Šakių rajono savivaldybės administracija Ūkio ir investicijų skyrius,
UAB „Šakių šilumos tinklai“
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013-2023
	
	
	

	6.4.2.
	Renovuoti esamus eksploatuojamus nusidėvėjusius šilumos tiekimo tinklus.
	Renovuota esamų šilumos tiekimo tinklų, km.
	Šakių rajono savivaldybės administracija Ūkio ir investicijų skyrius,
UAB „Šakių šilumos tinklai“
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	6.4.3.
	Renovuoti visuomeninius pastatus, seniūnijos pastatus, medicinos įstaigų patalpas, pakeisti pastatų, esančių Griškabūdžio g. šildymo sistemą iš elektros į dujų.
	Renovuotos viešosios įstaigos, pakeista šildymo sistema pastatuose, esančiuose Griškabūdžio g.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius,

	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	6.4.4.
	Pakoreguoti Šakių miesto šilumos tiekimo specialųjį planą ir šilumos šaltinių naudojimo
reglamentą.
	Pakoreguotas Šalių miesto šilumos tiekimo specialusis planas.
Pakoreguotas šilumos šaltinių naudojimo reglamentas.
	Šakių rajono savivaldybės administracija,
Architektūros ir urbanistikos skyrius, Ūkio ir investicijų skyrius

	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	6.4.5.
	Pastatyti biokuro katilus su kondensaciniu ekonomaizeriu Gimnazijos gatvės katilinės
teritorijoje, skatinti greitai augančių augalų auginimą kuro katilams, įgyvendinti atsinaujinančių energijos išteklių projektus.
	Pastatyti biokuro katilai Gimnazijos gatvės katilinės teritorijoje.
Vykdomos greitai augančių augalų auginimo priemonės.
Įgyvendinti atsinaujinančių išteklių projektai.
	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius,
UAB „Šakių šilumos tinklai“
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	6.5.
	Gamtinių dujų tiekimas

	6.5.1.
	Dujofikuoti Šakių m. ir priemiestines gyvenvietes (Giedručių k., Girėnų k., Striūpų k.). pakloti apie 40 km dujotiekio tinklų.
	Paklota dujotiekio tinklų, km.
	AB „ESO“

	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	6.5.2.
	Įrengti vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio tinklus naujai numatomose užstatyti teritorijose.
	Paklota vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio tinklų, km, naujai numatomose užstatyti teritorijose.
	AB „ESO“

	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	6.6.
	Ryšių infrastruktūros vystymas

	6.6.1.
	Plėsti mobilaus daugiakanalio ryšio tinklą, sudarant konkurencines sąlygas mobilaus ryšio operatoriams.
	Nutiesta mobiliojo daugiakanalio ryšio tinklų, km
	AB „Telia Lietuva“
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	6.6.2.
	Plėtoti šviesolaidinių kabelių tinklą.
	Nutiesta šviesolaidinių kabelinių tinklų, km.
	AB „Telia Lietuva“
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
	
	
	

	6.6.3.
	Išlaikyti esamą pašto tinklą, įrengti jame viešojo interneto prieigas.
	Išlaikyta pašto įstaiga. Įrengta viešojo interneto prieiga.
	AB „Lietuvos paštas“
	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.
	2013–2023
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	Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema (integruojant koregavimą) sprendinių įgyvendinimo programos 2 priedas





ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS BENDROJO PLANO SU GIS SISTEMA (INTEGRUOJANT KOREGAVIMĄ) RODIKLIAI

	Rodiklių grupės
	Rodiklis
	Mato vienetai
	Ataskaitiniai metai

	I. Baziniai rodikliai
	Gyventojų tankis
	gyv./km2
	 

	
	Užstatymo intensyvumas
	proc.
	 

	
	Užstatymo tankumas
	proc.
	 

	
	Parengtų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų skaičius
	vnt.
	 

	
	Parengtų kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų skaičius 
	vnt./vnt.
	 

	
	Gyvenamosios paskirties statybos leidimai
	vnt.
	 

	
	Visuomeninės paskirties statybos leidimai
	vnt.
	 

	II. Fizinė aplinka
	Užstatyta teritorija
	km2
	 

	
	Žaliosios teritorijos
	ha/gyv.
	 

	
	Visuomeninės erdvės
	ha/gyv.
	 

	
	Miškų ūkio paskirties žemė
	ha/gyv.
	 

	
	Konservacinės paskirties žemė
	ha/gyv.
	 

	
	Saugomos teritorijos
	km2
	 

	
	Gyvenamojo ploto vidurkis
	m2/ gyv.
	 

	
	Gyventojų, prisijungusių prie vandens tiekimo tinklų, dalis
	proc.
	 

	
	Gyventojų, prisijungusių prie nuotekų tvarkymo tinklų, dalis
	proc.
	 

	
	Gyventojų, prisijungusių prie centralizuotų šilumos tinklų, dalis
	proc.
	 

	
	Vandentiekio ir nuotekų tinklai
	km
	 

	
	Elektros energijos tiekimas
	km
	 

	
	Šilumos tiekimas
	km
	 

	
	Gamtinių dujų tiekimas
	km
	 

	 
	Atliekos
	m3
	 

	
	Dviračių infrastruktūra
	km
	 

	
	Namų ūkių, turinčių interneto prieigą, dalis
	proc.
	 

	III. Socialiniai rodikliai
	Gyventojų skaičius
	tūkst. gyv.
	 

	
	Gyventojų su aukštuoju išsilavinimu dalis
	proc.
	 

	
	Darbingo amžiaus gyv. dalis 
	proc.
	 

	
	Natūralus gyventojų prieaugis
	gyv.
	 

	
	Vidutinis šeimos dydis
	asmenų skaičius
	 

	
	Senatvės pensininkų ir darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus santykis
	proc.
	 

	
	Ikimokyklinio ugdymo vietų 
	vt. sk./100 vaikų
	 

	
	Mokyklų sk.
	sk./1000 gyv.
	 

	
	Kultūros įstaigų sk.
	sk./1000 gyv.
	 

	
	Sveikatos apsaugos ministerijos sistemos įstaigų sk.
	sk./1000 gyv.
	 

	
	Nusikalstamumas
	sk./1000 gyv.
	 

	
	Eismo saugumo lygis
	sk./1000 gyv.
	 

	IV. Ekonominiai rodikliai
	Užimtumas
	proc.
	 

	
	Nedarbo lygis
	proc.
	 

	
	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
	Lt
	 

	
	Gyvenamosios paskirties būsto vertė
	Lt/m2
	 

	
	Ūkio subjektų turinčių daugiau kaip 50 darbuotojų skaičius
	proc.
	 

	
	Materialinės investicijos
	tūkst. Lt/ gyv.
	 

	
	Tiesioginės užsienio investicijos
	tūkst. Lt/ gyv.
	 

	
	Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšos
	tūkst. Lt/ gyv.
	 

	
	Apgyvendinimo įstaigos
	sk./1000 gyv.
	 

	 
	Turistų srautai
	sk./1000 gyv.
	 

	V. Aplinkosauginiai rodikliai
	Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių 
	sk.
	 

	
	Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš mobilių taršos šaltinių 
	sk.
	 

	
	Nuotekų (ūkio, buities, gamybos) išvalytų iki DLT normų ir išleistų į paviršinius vandenis kiekis
	m3/gyv.
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