Uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ 2019 metų veiklos plano ataskaita. Priemonių plano dalis

priedas

(Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2020 m. birželio   d. įsakymo Nr. AT-    redakcija)

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA.

PRIEMONIŲ PLANO DALIS.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2019 METŲ LAIKOTARPIO VEIKLOS PLANO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

2020 metai

Misija. „Nuolatinis paslaugų kokybės gerinimas“.

Vizija „Patikimumas, inovatyvumas, kokybė“.

Tikslas (trumpalaikis):

| Nr. | Trumpalaikio tikslo pavadinimas | V/Kr. Nr. | Vertinimo kriterijaus pavadinimas | Mato vnt. | 2019 metų laikotarpio reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plėtoti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą energijos gamyboje | 1. | Objektų, kuriuose įdiegtas atsinaujinančių šilumos energijos išteklių naudojimas, skaičius | vnt. | 1 |
|  | ĮVYKDYMAS 2019 M. |  |  |  | 1 |

Uždavinys (trumpalaikis) tikslui:

| Nr. | Trumpalaikio uždavinio pavadinimas | R/Kr. Nr. | Rezultato kriterijaus pavadinimas | Mato vnt. | 2019 metų laikotarpio reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Diegti priemones skatinančias atsinaujinančių šilumos energijos gamybą | 1.1. | Diegiamų priemonių skaičius | vnt. | 1 |
|  | ĮVYKDYMAS 2019 M. |  |  |  | 1 |

Priemonės

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės rodiklio Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | 2019 metų laikotarpio reikšmė | Atsakingas už priemonę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Įrengti šilumos siurblį, daugiabučiame name, gerinantį namo šilumos gamybos efektyvumą | 1.1.1. | Įrengtų šilumos siurblių gerinančių efektyvų šilumos vartojimą, skaičius | vnt. | 1 | UAB „Šakių šilumos tinklai“ |
|  | ĮVYKDYMAS 2019 M. |  |  |  | 1 |  |

Uždavinys (trumpalaikis) tikslui:

| Nr. | Trumpalaikio uždavinio pavadinimas | R/Kr. Nr. | Rezultato kriterijaus pavadinimas | Mato vnt. | 2019 metų laikotarpio reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Įgyvendinti projektą „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Šakių šilumos tinklai“ Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-06-0034“ | 1.2. | Įgyvendinamų projektų skaičius | vnt. | 1 |
|  | ĮVYKDYMAS 2019 M. (dalinis) |  |  |  | 1 |

Priemonės

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės rodiklio Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | 2019 metų laikotarpio reikšmė | Atsakingas už priemonę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. | Projekto „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Šakių šilumos tinklai“ Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-06-0034“ investicinio projekto pirkimas | 1.2.1. | Nupirktų investicinių projektų skaičius | vnt. | 1 | UAB „Šakių šilumos tinklai“ |
|  | ĮVYKDYMAS 2019 M. |  |  |  | 1 |  |

Uždavinys (trumpalaikis) tikslui:

| Nr. | Trumpalaikio uždavinio pavadinimas | R/Kr. Nr. | Rezultato kriterijaus pavadinimas | Mato vnt. | 2019 metų laikotarpio reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Užtikrinti centralizuotai tiekiamos šilumos kokybę užtikrinančių temperatūrinių grafikų parengimą | 1.3. | Parengtų kasmet grafikų skaičius | vnt. | 3 |
|  | ĮVYKDYMAS 2019 M. |  |  |  | 3 |

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės rodiklio Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | 2019 metų laikotarpio reikšmė | Atsakingas už priemonę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1. | Kasmetinis hidraulinių bandymų atlikimas daugiabučiuose namuose | 1.3.1. | Atliktų hidraulinių bandymų skaičius | vnt. | 79 | UAB „Šakių šilumos tinklai“ |
|  | ĮVYKDYMAS 2019 M. |  |  |  | 79 |  |
| 1.3.2. | Kasmetinis hidraulinių bandymų atlikimas šilumos energijos tiekimo tinkluose | 1.3.2. | Atliktų hidraulinių bandymų skaičius | vnt. | 3 | UAB „Šakių šilumos tinklai“ |
|  | ĮVYKDYMAS 2019 M. |  |  |  | 3 |  |

Uždavinys (trumpalaikis) tikslui:

| Nr. | Trumpalaikio uždavinio pavadinimas | R/Kr. Nr. | Rezultato kriterijaus pavadinimas | Mato vnt. | 2019 metų laikotarpio reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Diegti šilumos energijos tiekimo išmanųjį tinklą | 1.5. | Įdiegtų priemonių/sistemų skaičius | vnt. | 40/2 |
|  | ĮVYKDYMAS 2019 M. |  |  |  | 0/0 |

Priemonės

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės rodiklio Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | 2019 metų laikotarpio reikšmė | Atsakingas už priemonę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1. | IT technologijų įrangos diegimas vystant išmanųjį tinklą | 1.5.1. | Įdiegtų išmaniųjų skaitiklių skaičius | vnt. | 40 | UAB „Šakių šilumos tinklai“ |
|  | ĮVYKDYMAS 2019 M. |  |  |  | 0 |  |

Tikslas (trumpalaikis):

| Nr. | Trumpalaikio tikslo pavadinimas | V/Kr. Nr. | Vertinimo kriterijaus pavadinimas | Mato vnt. | 2019 metų laikotarpio reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Renovuoti daugiabučius gyvenamuosius namus | vnt. | Renovuotų namų skaičius | vnt. | 12 |
|  | ĮVYKDYMAS 2019 M. |  |  |  | 0 |

Uždavinys (trumpalaikis) tikslui:

| Nr. | Trumpalaikio uždavinio pavadinimas | R/Kr. Nr. | Rezultato kriterijaus pavadinimas | Mato vnt. | 2019 metų laikotarpio reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Dalyvauti daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo programoje | 2.1. | Parengtų investicijų planų, skaičius | vnt. | 9 |
|  | ĮVYKDYMAS 2019 M. |  |  |  | 9 |

Priemonės

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės rodiklio Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | 2019 metų laikotarpio reikšmė | Atsakingas už priemonę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Parengti investicinius daugiabučių gyvenamųjų namų planus dalyvauti Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) administruojamoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje | 2.1.1. | Parengtų investicijų planų, daugiabučių gyvenamųjų namų, skaičius | vnt. | 9 | UAB „Šakių šilumos tinklai“ |
|  | ĮVYKDYMAS 2019 M. |  |  |  | 9 |  |

Uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“

generalinis direktorius                                                                                                                 Raimondas Rauckis