PATVIRTINTA

Šakių rajono savivaldybės tarybos

2023 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-41

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2022 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

1. Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas:

| Eil. Nr. | (1) Programos finansavimo šaltiniai | Surinkta lėšų, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 78 392 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius) | 15 375 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 6 080 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos | 264 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4): | 100 111 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 47 288 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 10 330 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7) | 57 618 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 157 729 |

| Eil. Nr. | (2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos | Lėšos Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.10. | 20 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 20 022 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 7 921 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11) | 27 943 |

| Eil. Nr. | (3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos | Lėšos Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.13. | 80 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 80 089 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 36 157 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14) | 116 246 |

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą:

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos |  |  |
| 2.1.1. | Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemonių kompensavimui | Priemonės vykdytojas VĮ Valstybinė miškų urėdija. Darbų pradžia 2022 m. balandžio mėn., pabaiga 2022 m. lapkričio mėn. Darbai atlikti 20 medžioklės plotų: sodinukų aptepimas repelentais – 786,60 ha plote, apsauginių tvorų aptvėrimas – 16,90 ha plote. Bendra įgyvendintų priemonių vertė – 49 329,66 Eur. Vadovaujantis Medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių vertinimo bei kompensuojamos sumos už jas nustatymo komisijos 2021-12-01 posėdžio protokolu Nr. 2022/1, kompensuojama 100 proc. patirtų išlaidų. | 49 330 |
| 2.2. | Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimo priemonės |  | 0 |
| 2.3. | Vilkų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių kompensavimui |  | 0 |
|  | Iš viso |  | 49 330 |

3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai:

| Programos pavadinimas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- |
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa | 12 275 |

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos:

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas |  | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės |  |  |  |
| 4.1.1. | Gyventojams priklausančių gaminių, turinčių neigiamą poveikį aplinkai darančių medžiagų, atliekų tvarkymas |  | Apmokėta už gyventojams priklausančių gaminių, kurių sudėtyje yra neigiamą poveikį aplinkai turinčių medžiagų, atliekų surinkimą ir išvežimą. Iš viso surinkta 171,2 t asbesto atliekų už 40 593,51 Eur. Dalis lėšų (30 701 Eur) buvo kompensuota įgyvendinant valstybės dotuojamos Atliekų prevencijos ir tvarkymo priemonės „Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti“ projektą. Darbus atliko UAB „Ekonovus“. Darbai pradėti 2022-08-06, darbai baigti 2022-09-24. (2022 m. liepos 29 d. paslaugų teikimo sutartis Nr. VPS-151) 2022-09-26 PVM sąskaita faktūra – EKOSK Nr. 22000779 UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ atliekų priėmimo pažymos su kvitais: 2022-08-07 deklaracija Nr. 11/, kvitas Nr. 114919; 2022-08-15 deklaracija Nr. 2/, kvitas Nr. 115143; 2022-08-15 deklaracija, Nr. 3/ kvitas Nr. 115159; 2022-08-21 deklaracija Nr. 3/, kvitas Nr. 115343; 2022-08-21 deklaracija Nr. 4/, kvitas Nr. 115349; 2022-08-28 deklaracija Nr. 5/, kvitas Nr. 115538; 2022-08-28 deklaracija Nr. 6/, kvitas Nr. 115541; 2022-09-24 deklaracija Nr. 7/, kvitas Nr. 116314; 2022-09-24 deklaracija Nr. 8/, kvitas Nr. 116319; 2022-09-25 deklaracija Nr. 9/, kvitas Nr. 116328. | 9 893 |
| 4.1.2. | Vandentvarkos objektų projektavimas, statyba ir remontas |  | Paslaugas teikė UAB „Šakių vandenys“. Atlikti Šakių m. Kęstučio g. buitinių nuotekų slėginės linijos remonto darbai. (2022-11-23 PVM sąskaita faktūra ŠAK Nr. 2200281; 2022-11-15 atliktų darbų aktas Nr. 194). Atliktų darbų vertė – 3253,74 Eur. | 3 254 |
|  |  |  | Paslaugas teikė UAB „Šakių vandenys“. Atlikti Šakių r. Sintautų sen., Užpjaunių k., Mindaugo g. paviršinių nuotekų tinklų remonto darbai. (2022-11-23 PVM sąskaita faktūra ŠAK Nr. 2200280, 2022-11-15 atliktų darbų aktas Nr. 193). Atliktų darbų vertė – 5403,26 Eur. | 5 403 |
| 4.1.3. | Savivaldybei priklausančių statinių tamponavimo darbai |  | Paslaugas teikė UAB „Hidrogeologija“. Atlikti dviejų nenaudojamų gręžinių (gręžinio Nr. 21584 (Gustainiškių k. 1A, Kudirkos Naumiesčio sen., Šakių r. sav.) ir gręžinio Nr. 1810 (Sintautų k. 13B, Sintautų sen., Šakių r. sav.) tamponavimo darbai. (2022 m. rugpjūčio 10 d. paslaugų teikimo sutartis Nr. VPS-161; 2022-12-23 PVM sąskaita faktūra Nr. KHE202201269, 2022-12-22 atliktų darbų aktas Nr. SV-T-2207-077). Atliktų darbų vertė – 4247,26 Eur. Likusi lėšų suma už darbus buvo finansuota iš rajono savivaldybės biudžeto. | 2 002 |
| 4.1.4. | Teršalų, išmetamų į gilesnius žemės sluoksnius savivaldybės teritorijoje, mažinimas |  | Iš dalies kompensuotos individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidos Šakių rajono gyventojams pagal 2021 m. birželio 25 d. Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-211 „Dėl Šakių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų kompensavimo iš dalies tvarkos parašo patvirtinimo“ patvirtintą tvarką. 2022 m. spalio 27 d. komisijos posėdžio protokolu Nr. 2022/2/VL-1480 patvirtinti šeši gyventojai, kurie atitinka reikalavimus bei jiems buvo numatyta bei pervesta kompensavimo suma. | 3 236 |
| 4.1.5. | Invazinių Lietuvoje rūšių sąraše esančių rūšių gausos reguliavimas ir naikinimas |  | Įsigyta priemonė Lima Oro iš uždarosios akcinės bendrovės „Scandagra“ Šakių rajono Gelgaudiškio, Plokščių, Lukšių, Lekėčių, Barzdų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių seniūnijose apsaugai nuo invazinių rūšių, esančių invazinių Lietuvoje Luizitaninių arionų sąraše (nuo šliužų). (2022-04-20 PVM sąskaita faktūra Nr. SCAC15696). | 4 084 |
| 4.2. | Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės |  |  |  |
| 4.2.1. | Atliekų surinkimo iš viešųjų teritorijų priemonių (šiukšlių ir ekskrementų surinkimo dėžės, konteineriai ir pan.) įsigijimas ir įrengimas |  | Įsigyta 5 vnt. šiukšliadėžių kartu su ekologiškais maišeliais šunų ekskrementams rinkti. Pardavėjas – UAB „Aplinkos komfortas“, 2022-09-07 PVM sąskaita faktūra Nr. APK1049 - 1981,38 Eur. | 1 981 |
| 4.3. | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės |  |  |  |
| 4.3.1. | Bešeimininkių ar pavojingų atliekų surinkimui, nelegalių sąvartynų likvidavimui |  | Įgyvendinant Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Dotacijos naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymui“ projektą, buvo surinkta 19,2 t bešeimininkių padangų Šakių rajono teritorijoje, paslaugų suma – 2951,92 Eur. Dotacijos suma – 2112,00 Eur, likusi suma - 839,92 Eur buvo finansuota iš savivaldybės biudžeto ir savivaldybės AARSP lėšų. Paslaugos teikėjas–UAB „Ekonovus“ (viešųjų pirkimų sutartis - 2022-08-16 Nr. VPS-170, 2022-10-06 PVM sąskaita faktūra EKOSK Nr. 22000843) | 752 |
| 4.4. | Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės |  |  |  |
| 4.4.1. | Savivaldybės aplinkos monitoringo programos parengimas | Buvo parengta Šakių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2023-2028 metų programa, kuri buvo 2022-11-25 patvirtinta rajono taryboje sprendimu Nr. T-344. Paslaugos teikėjas – UAB „Darnaus vystymosi institutas“ (2022-04-13 paslaugų pirkimo sutartis Nr. VPS-59; 2022-12-07 PVM sąskaita faktūra DVI Nr. 468). |  | 2 900 |
| 4.5. | Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės |  |  |  |
| 4.5.1. | Seminarams, komandiruotėms, fotografijos prekėms, knygoms, bukletams pirkti, laikraščiams ar kt. leidiniams užsakyti, ekologiškiems suvenyrams įsigyti |  | Mobilaus klimato kaitos muziejaus eksponavimas Šakių mieste. Priemonės vykdytojas – UAB „Kūrybinis avangardas“ (2022-04-11 paslaugų teikimo sutartis Nr. VPS-56; 2022-08-16 PVM sąskaita faktūra KA Nr. 341). Paslaugų teikimo suma - 4000,00 Eur. Likusi suma (1000,00 Eur) buvo finansuota iš kitų rajono savivaldybės biudžeto programų lėšų. | 3 500 |
|  |  |  | Priemonės vykdytojas – VšĮ Ekologinio švietimo centras. Už 7 savaitraščio „Žaliasis pasaulis“ prenumeratas 2023 m., skirtas rajono mokyklų bibliotekoms (pagal 2022-12-01 PVM sąskaitą faktūrą ESC Nr. 221823). | 308 |
|  |  |  | Priemonės vykdytojas – VšĮ „Lututės“ leidykla“. Už 16 vnt. žurnalo „Lututė“ prenumeratų 2023 metams, skirtų Šakių rajono mokykloms bei vaikų darželiams (pagal 2022-11-30 PVM sąskaitą faktūrą VLU Nr. 6836). | 470 |
| 4.6. | Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės |  |  |  |
| 4.6.1. | Želdinių įsigijimui |  | - Priemonės vykdytojas – VĮ Valstybinių miškų urėdija, Dubravos regioninis padalinys, Raudondvario medelynas. Už želdinius, skirtus miestų ir miestelių visuomeninių teritorijų apželdinimui (2022-04-05 PVM sąskaita faktūra: SM53 23812). | 2 378 |
|  |  |  | - Priemonės vykdytojas – ūkininkas Donatas Venckevičius. Už želdinius, skirtus miestų ir miestelių visuomeninių teritorijų apželdinimui, (2022-04-11 PVM sąskaita faktūra: AJ Nr. 22/028). | 1 304 |
| 4.6.2. | Pavojų keliančių ir sergančių medžių genėjimas bei šalinimas |  | Priemonės vykdytojas – UAB „Pjovėjai“. Už pavojų keliančių ir sergančių medžių iš civilinių kapinių ir kitų visuomeninių teritorijų pašalinimą bei genėjimą. Iš viso nupjauta 44 vnt. medžių ir 26 vnt. medžių buvo išgenėta (pagal 2022-02-17 sutartį Nr. VPS – 13; 2022-06-13 PVM sąskaita faktūra: MP Nr. 2038; 2022-12-13 PVM sąskaita faktūra: MP Nr. 2206; atliktų darbų aktai iš kiekvienos seniūnijos, kurioje vyko darbai). Darbų pradžia 2022-06, darbų pabaiga – 2022-12. | 8 978 |
| 4.6.3. | Šakių rajono želdynų ir želdinių inventorizavimas ir apskaita |  | Įsigytos Šakių miesto ir jo priemiesčių teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos paslaugos. Paslaugos teikėjas – UAB „Želdynų vizija“ (2022-06-29 paslaugų teikimo sutartis Nr. VPS-128, 2022-12-19 PVM sąskaita faktūra ŽV Nr. 00487) | 26 620 |
|  |  |  | Įsigytas Nekilnojamojo turto registro skaitmeninis duomenų rinkinys, reikalingas Šakių rajono želdynų ir želdinių inventorizacijai atlikti. Paslaugos teikėjas – VĮ Registrų centras (2022-06-01 PVM sąskaita faktūra RC Nr. 12169025) | 171 |
| 4.6.4. | Viešųjų želdynų ir želdinių priežiūrai reikalingų ekspertų konsultacinių paslaugų pirkimas |  | 2022 m. priemonė nebuvo vykdoma, nes nebuvo poreikio. | 0 |
|  | Iš viso |  |  | 77 234 |

5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos):

| Eil. Nr. | Programos priemonių grupės pavadinimas | Lėšų likutis Eur |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | 8 288 |
| 5.2. | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | 15 668 |
| 5.3. | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) | 39 012 |
| 5.4. | Iš viso | 62 968 |

_________________